**№48**

**17.12.2014**

**Администрация Каратузского района**

**Вести муниципального образования**

**«Каратузский район»**



АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2014 с. Каратузское №1327-п

О внесении изменений в постановление администрации Каратузского района от 31.10.2013 № 1124-п «Об утверждении муниципальной программы Каратузского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Устава муниципального образования «Каратузский район», постановлением администрации Каратузского района от 29.07.2013 № 738-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Каратузского района, их формировании и реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в приложение к постановлению администрации Каратузского района 31.10.2013 № 1124-п «Об утверждении муниципальной программы Каратузского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» следующие изменения:

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы Каратузского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»:

1.1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» изменить и изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014-2016 годах за счет всех источников финансирования составит 16 517,978 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  - краевого бюджета – 14 826,500 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 10 846,500 тыс. рублей;  2015 год – 3 759,200 тыс. рублей;  2016 год – 220,800 тыс. рублей;  - районного бюджета – 1 691,478 тыс. рублей,  в том числе по годам:  2014 год – 871,478 тыс. рублей;  2015 год – 410,000 тыс. рублей;  2016 год – 410,000 тыс. рублей. |

1.2. В разделе 3 «Приоритеты и цели социально-экономического развития в жилищно-коммунальном хозяйстве, описание основных целей и задач программы, прогноз развития жилищно-коммунального хозяйства»:

1.2.1. В абзаце двадцать первом слова «2014 год – 18,173 тыс. рублей» изменить и изложить в следующей редакции: «2014 год – 0,000 тыс. рублей»;

1.2.2. Абзац двадцать третий изменить и изложить в новой редакции: **«**Финансирование расходов на капитальный ремонт котельной в с. Старая Копь с заменой отопительного котла за счет средств районного бюджета составляет 320,483 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 320,483 тыс. рублей;

2015 год – 0,000 тыс. рублей;

2016 год – 0,000 тыс. рублей.»;

1.2.3. Дополнить абзацами двадцать шестым - двадцать девятым следующего содержания:

«Мероприятие 4. Расходы на капитальный ремонт надземного участка теплотрассы в с. Старая Копь.

Финансирование расходов на капитальный ремонт надземного участка теплотрассы в с. Старая Копь осуществляется за счет средств районного бюджета и составляет:

2014 год – 59,949 тыс. рублей.

Мероприятие 5. Расходы на капитальный ремонт участка водопроводной сети ул. Хлебная с. Каратузское.

Финансирование расходов на капитальный ремонт участка водопроводной сети ул. Хлебная с. Каратузское осуществляется за счет средств районного бюджета и составляет:

2014 год – 99,219 тыс. рублей.

1.2.4. Абзацы с номерами двадцать шестой – сорок четвертый считать абзацами с номерами тридцатый – сорок восьмой соответственно.

1.2.5. В абзаце тридцать пятом слова «2014 год – 3764,0 тыс. рублей» изменить и изложить в следующей редакции: «2014 год – 3654,2 тыс. рублей»;

1.2.6. В абзаце сорок шестом слова «2014 год – 3268,440 тыс. рублей» изменить и изложить в следующей редакции «2014 год – 3268,400 тыс. рублей».

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе Каратузского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» изменить и изложить в новой редакции согласно приложению № 1;

1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе Каратузского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» изменить и изложить в новой редакции согласно приложению № 2;

1.5. В приложении № 4 к муниципальной программе Каратузского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»:

1.5.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Каратузский район»:

строку «Объёмы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» изменить и изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 4 319, 651 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  - краевого бюджета – 3 800,000 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 3 800,000 тыс. рублей;  2015 год – 0,000 тыс. рублей;  2016 год – 0,000 тыс. рублей;  - районного бюджета – 519,651 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 479,651 тыс. рублей;  2015 год – 20,000 тыс. рублей;  2016 год – 20,000 тыс. рублей. |

1.5.2. В разделе 2.3. «Механизм реализации подпрограммы»

1.5.2.1. В пункте 2.3.1.:

в абзаце втором слова «по мероприятиям 1 и 2 – администрация района»изменить и изложить в следующей редакции: «по мероприятиям 1, 2, 4, 5 – администрация района»;

1.5.2.2. В пункте 2.3.2:

в абзаце первом слова «Финансирование мероприятий 1 и 2» изменить и изложить в следующей редакции: «Финансирование мероприятий 1, 2, 4, 5»

1.5.3. В разделе 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования»:

абзац 2 изменить и изложить в следующей редакции:

**«**Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет: 4319,651 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 3800,000 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 3800,000 тыс. рублей;

2015 год – 0,000 тыс. рублей;

2016 год – 0,000 тыс. рублей;

районного бюджета – 519,651 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 479,651 тыс. рублей;

2015 год – 20,000 тыс. рублей;

2016 год – 20,000 тыс. рублей.»;

1.5.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Каратузский район» изменить и изложить в новой редакции согласно приложению № 3.

1.6. В приложении № 5 к муниципальной программе Каратузского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»:

1.6.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Каратузском районе»:

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» изменить и изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3 394,127 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  - краевого бюджета – 3 392,300 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 3 392,300 тыс. рублей;  2015 год – 0,000 тыс. рублей;  2016 год –0,000 тыс. рублей;  - районного бюджета – 1,827 тыс. рублей,  в том числе по годам:  тыс. рублей, из них по годам:  2014 год – 1,827 тыс. рублей;  2015 год – 0,000 тыс. рублей;  2016 год – 0,000 тыс. рублей. |

1.6.2. В разделе 2.7. «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

абзац 2 изменить и изложить в следующей редакции:

**«**Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет: 3394,127 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 3392,300 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 3392,300 тыс. рублей;

2015 год – 0,000 тыс. рублей;

2016 год – 0,000 тыс. рублей;

районного бюджета – 1,827 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1,827 тыс. рублей;

2015 год – 0,000 тыс. рублей;

2016 год – 0,000 тыс. рублей.»;

1.6.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Каратузском районе» изменить и изложить в новой редакции согласно приложению № 4.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на В.А.Дулова, заместителя главы администрации Каратузского района по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

3.Опубликовать постановление на официальном сайте администрации Каратузского района с адресом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - [www.karatuzraion.ru](http://www.karatuzraion.ru).

4.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в периодическом печатном издании Вести муниципального образования «Каратузский район».

Глава администрации района Г.И.Кулакова

Приложение № 1 к постановлению администрации Каратузского района

от 15.12.2014 г. № 1327-п

Приложение № 2

к муниципальной программе Каратузского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы Каратузского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Итого на период |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 11 717,978 | 4 169,200 | 630,800 | 16 517,978 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Каратузского района | 001 | Х | Х | Х | 5 004,512 | 4 169,200 | 630,800 | 9 804,512 |
| Финансовое управление администрации Каратузского района | 090 | Х | Х | Х | 5 469,299 | 0,000 | 0,000 | 5 469,299 |
| Управление образования администрации Каратузского района | 075 | Х | Х | Х | 1 126,649 | 0,000 | 0,000 | 1 126,649 |
| Управление социальной защиты населения администрации Каратузского района | 148 | Х | Х | Х | 117,518 | 0,000 | 0,000 | 117,518 |
| Подпрограмма 1 | «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Каратузский район» | всего расходные обязательства | 001 | Х | Х | Х | 4 279,651 | 20,000 | 20,000 | 4 319,651 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Каратузского района | 001 | Х | Х | Х | 479,651 | 20,000 | 20,000 | 519,651 |
| Финансовое управление администрации Каратузского района | 090 | Х | Х | Х | 3 800,000 | 0,000 | 0,000 | 3 800,000 |
| Мероприятие 1 подпрограммы 1 | Капитальный ремонт, реконструкцию находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, за счет средств местного бюджета | всего расходные обязательства | 001 | Х | Х | Х | 0,000 | 20,000 | 20,000 | 40,000 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Каратузского района | 001 | 0505 | 0410401 | 244 | 0,000 | 20,000 | 20,000 | 40,000 |
| Мероприятие 2 подпрограммы 1 | Расходы на капитальный ремонт котельной в с. Старая Копь с заменой отопительного котла | всего расходные обязательства | 001 | Х | Х | Х | 320,483 | 0,000 | 0,000 | 320,483 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Каратузского района | 001 | 0505 | 0410404 | 244 | 320,483 | 0,000 | 0,000 | 320,483 |
| Мероприятие 3 подпрограммы 1 | Расходы за счет средств субсидии из краевого бюджета на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | всего расходные обязательства | 090 | Х | Х | Х | 3 800,000 | 0,000 | 0,000 | 3 800,000 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое управление администрации Каратузского района | 090 | 0505 | 0417571 | 521 | 3 800,000 | 0,000 | 0,000 | 3 800,000 |
| Мероприятие 4 подпрограммы 1 | Расходы на капитальный ремонт надземного участка теплотрассы в с. Старая Копь. | всего расходные обязательства | 001 | Х | Х | Х | 59,949 | 0,000 | 0,000 | 59,949 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Каратузского района | 001 | 0505 | 0410405 | 244 | 59,949 | 0,000 | 0,000 | 59,949 |
| Мероприятие 5 подпрограммы 1 | Расходы на капитальный ремонт участка водопроводной сети ул. Хлебная с. Каратузское. | всего расходные обязательства | 001 | Х | Х | Х | 99,219 | 0,000 | 0,000 | 99,219 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Каратузского района | 001 | 0505 | 0410406 | 244 | 99,219 | 0,000 | 0,000 | 99,219 |
| Подпрограмма 2 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Каратузском районе» | всего расходные обязательства | 001 | Х | Х | Х | 3 394,127 | 0,000 | 0,000 | 3 394,127 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Каратузского района | 001 | Х | Х | Х | 480,661 | 0,000 | 0,000 | 480,661 |
| Финансовое управление администрации Каратузского района | 090 | Х | Х | Х | 1 669,299 | 0,000 | 0,000 | 1 669,299 |
| Управление образования администрации Каратузского района | 075 | Х | Х | Х | 1 126,649 | 0,000 | 0,000 | 1 126,649 |
| Управление социальной защиты населения администрации Каратузского района | 148 | Х | Х | Х | 117,518 | 0,000 | 0,000 | 117,518 |
| Мероприятие 1 подпрограммы 2 | Проведение обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений за счет средств районного бюджета | всего расходные обязательства |  | Х | Х | Х | 1,703 | 0,000 | 0,000 | 1,703 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Каратузского района | 001 | 0702 | 0420402 | 612 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,120 |
| 0707 | 0420402 | 612 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,059 |
| 0801 | 0420402 | 612 | 0,218 | 0,000 | 0,000 | 0,218 |
| Финансовое управление администрации Каратузского района | 090 | 0106 | 0420402 | 244 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,059 |
| Управление образования администрации Каратузского района | 075 | 0701 | 0420402 | 612 | 0,358 | 0,000 | 0,000 | 0,358 |
| 0701 | 0420402 | 622 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,059 |
| 0702 | 0420402 | 612 | 0,535 | 0,000 | 0,000 | 0,535 |
| 0709 | 0420402 | 612 | 0,118 | 0,000 | 0,000 | 0,118 |
| 0709 | 0420402 | 622 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,059 |
| Управление социальной защиты населения администрации Каратузского района | 148 | 1002 | 0420402 | 244 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,059 |
| 1002 | 0420402 | 612 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,059 |
| Мероприятие 2 подпрограммы 2 | Разработка схемы теплоснабжения за счет средств районного бюджета | всего расходные обязательства | 001 | Х | Х | Х | 0,124 | 0,000 | 0,000 | 0,124 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Каратузского района | 001 | 0502 | 0420403 | 244 | 0,124 | 0,000 | 0,000 | 0,124 |
| Мероприятие 3 подпрограммы 2 | Расходы за счет средств субсидии из краевого бюджета на реализацию мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений | всего расходные обязательства |  | Х | Х | Х | 3 268,400 | 0,000 | 0,000 | 3 268,400 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Каратузского района | 001 | 0702 | 0427423 | 612 | 120,120 | 0,000 | 0,000 | 120,120 |
| 0707 | 0427423 | 612 | 58,700 | 0,000 | 0,000 | 58,700 |
| 0801 | 0427423 | 612 | 177,420 | 0,000 | 0,000 | 177,420 |
| Финансовое управление администрации Каратузского района | 090 | 0106 | 0427423 | 244 | 58,700 | 0,000 | 0,000 | 58,700 |
| 0505 | 0427423 | 521 | 1 610,540 | 0,000 | 0,000 | 1 614,000 |
| Управление образования администрации Каратузского района | 075 | 0701 | 0427423 | 612 | 357,200 | 0,000 | 0,000 | 357,200 |
| 0701 | 0427423 | 622 | 58,700 | 0,000 | 0,000 | 58,700 |
| 0702 | 0427423 | 612 | 533,520 | 0,000 | 0,000 | 533,520 |
| 0709 | 0427423 | 612 | 117,400 | 0,000 | 0,000 | 117,400 |
| 0709 | 0427423 | 622 | 58,700 | 0,000 | 0,000 | 58,700 |
| Управление социальной защиты населения администрации Каратузского района | 148 | 1002 | 0427423 | 244 | 58,700 | 0,000 | 0,000 | 58,700 |
| 1002 | 0427423 | 612 | 58,700 | 0,000 | 0,000 | 58,700 |
| Мероприятие 4 подпрограммы 2 | Расходы за счет средств субсидии из краевого бюджета на реализацию мероприятий по разработке схем теплоснабжения на территории Каратузского района | всего расходные обязательства | 001 | Х | Х | Х | 123,900 | 0,000 | 0,000 | 123,900 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Каратузского района | 001 | 0502 | 0427424 | 244 | 123,900 | 0,000 | 0,000 | 123,900 |
| Отдельное мероприятие 1 | Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг | всего расходные обязательства | 001 | 0502 | 0497578 | 810 | 3 654,200 | 3 759,200 | 220,800 | 7 634,200 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Каратузского района | 001 | 0502 | 0497578 | 810 | 3 654,200 | 3 759,200 | 220,800 | 7 634,200 |
| Отдельное мероприятие 2 | Возмещение убытков от эксплуатации коммунальной бани | всего расходные обязательства | 001 | 0502 | 0490402 | 810 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 1 170,000 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Каратузского района | 001 | 0502 | 0490402 | 810 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 1 170,000 |

Глава администрации Каратузского района Г.И. Кулакова

Приложение № 2 к постановлению администрации Каратузского района от 15.12.2014 г. № 1327-п

Приложение № 3

к муниципальной программе Каратузского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Каратузского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | |
| Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Итого на период |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | Всего: | 11 717,978 | 4 169,200 | 630,800 | 16 517,978 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет(\*) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет | 10 846,500 | 3 759,200 | 220,800 | 14 826,500 |
| из них внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| районный бюджет (\*\*) | 871,478 | 410,000 | 410,000 | 1 532,310 |
| юридические лица | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 1 | «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Каратузский район» | Всего: | 4 279,651 | 20,000 | 20,000 | 4 319,651 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет(\*) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет | 3 800,000 | 0,000 | 0,000 | 3 800,000 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| районный бюджет (\*\*) | 479,651 | 20,000 | 20,000 | 519,651 |
| юридические лица | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 2 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Каратузском районе» | Всего: | 3 394,127 | 0,00 | 0,000 | 3 394,127 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет(\*) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет | 3 392,300 | 0,000 | 0,000 | 3 392,300 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| районный бюджет (\*\*) | 1,827 | 0,00 | 0,000 | 1,827 |
| юридические лица | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отдельное мероприятие 1 | Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг | Всего: | 3 654,200 | 3 759,200 | 220,800 | 7 634,200 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет(\*) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет | 3 654,200 | 3 759,200 | 220,800 | 7 634,200 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| районный бюджет (\*\*) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| юридические лица | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отдельное мероприятие 2 | Возмещение убытков от эксплуатации коммунальной бани | Всего: | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 1 170,000 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет(\*) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| районный бюджет (\*\*) | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 1 170,000 |
| юридические лица | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Глава администрации Каратузского района Г.И. Кулакова

Приложение № 3 к постановлению администрации Каратузского района от 15.12.2014 г. № 1327-п

Приложение № 2

подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Каратузский район»

Перечень мероприятий подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Каратузский район» на 2014-2016

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | Итого на период 2014-2016 |
| Цель подпрограммы: повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения; | | | | | | | | | | |
| Задачи  повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, обеспечение безопасного функционирования энергообъектов и обновление материально-технической базы предприятий коммунального комплекса, внедрение новых технологий, современной трубной продукции, котельного оборудования, водоочистных установок на объектах коммунального комплекса Каратузского района | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.  Капитальный ремонт, реконструкцию находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, за счет средств местного бюджета | Администрация Каратузского района | 001 | 0505 | 0410401 | 244 | 0,000 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | За период 2014-2016 годы:  -капитальный ремонт 5 водозаборных сооружений с заменой резервуаров;  -замена и капитальный ремонт 5,5 км инженерных сетей, из них:  тепловых – 0,5 км,  водопроводных сетей – 5 км |
| Мероприятие 2.  Расходы на капитальный ремонт котельной в с. Старая Копь с заменой отопительного котла | Администрация Каратузского района | 001 | 0505 | 0410404 | 244 | 320,483 | 0,000 | 0,000 | 320,483 | Замена котла – 2 ед. |
| Мероприятие 3.  Расходы за счет средств субсидии из краевого бюджета на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Финансовое управление администрации Каратузского района | 090 | 0505 | 0417571 | 521 | 3 800,000 | 0,000 | 0,000 | 3 800,000 | За период 2014-2016 годы:  -капитальный ремонт 5 водозаборных сооружений с заменой резервуаров;  -замена и капитальный ремонт 5,5 км инженерных сетей, из них:  тепловых – 0,5 км,  водопроводных сетей – 5 км |
| Мероприятие 4.  Расходы на капитальный ремонт надземного участка теплотрассы в с. Старая Копь**.** | Администрация Каратузского района | 001 | 0505 | 0410405 | 244 | 59,949 | 0,000 | 0,000 | 59,949 | Восстановление изоляции 0,08 км трубопровода |
| Мероприятие 5.  Расходы на капитальный ремонт участка водопроводной сети ул. Хлебная с. Каратузское. | Администрация Каратузского района | 001 | 0505 | 0410406 | 244 | 99,219 | 0,000 | 0,000 | 99,219 | Капитальный ремонт 0,1 км водопроводной сети |

Глава администрации Каратузского района Г.И. Кулакова

Приложение № 4 к постановлению администрации Каратузского района от 15.12.2014 г. № 1327-п

Приложение № 2

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Каратузском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Каратузском районе»

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| Цель подпрограммы: Повышение энергосбережения и энергоэффективности | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе | | | | | | | | | |  |
| Мероприятие 1.  Проведение обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений за счет средств районного бюджета | Администрация Каратузского района | 001 | 0702 | 0420402 | 612 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | Получение энергетических паспортов 68 муниципальными учреждениями |
| 0707 | 0420402 | 612 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,059 |
| 0801 | 0420402 | 612 | 0,218 | 0,000 | 0,000 | 0,218 |
| Финансовое управление администрации Каратузского района | 090 | 0106 | 0420402 | 244 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,059 |
| Управление образования администрации Каратузского района | 075 | 0701 | 0420402 | 612 | 0,358 | 0,000 | 0,000 | 0,358 |
| 0701 | 0420402 | 622 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,059 |
| 0702 | 0420402 | 612 | 0,535 | 0,000 | 0,000 | 0,535 |
| 0709 | 0420402 | 612 | 0,118 | 0,000 | 0,000 | 0,118 |
| 0709 | 0420402 | 622 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,059 |
| Управление социальной защиты населения администрации Каратузского района | 148 | 1002 | 0420402 | 244 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,059 |
| 1002 | 0420402 | 612 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,059 |
| Мероприятие 2  Разработка схемы теплоснабжения за счет средств районного бюджета | Администрация Каратузского района | 001 | 0502 | 0420403 | 244 | 0,124 | 0,000 | 0,000 | 0,124 | Наличие документов теплоснабжения |
| Мероприятие 3.  Расходы за счет средств субсидии из краевого бюджета на реализацию мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений | Администрация Каратузского района | 001 | 0702 | 0427423 | 612 | 120,120 | 0,000 | 0,000 | 120,120 | Получение энергетических паспортов 68 муниципальными учреждениями |
| 0707 | 0427423 | 612 | 58,700 | 0,000 | 0,000 | 58,700 |
| 0801 | 0427423 | 612 | 177,420 | 0,000 | 0,000 | 177,420 |
| Финансовое управление администрации Каратузского района | 090 | 0106 | 0427423 | 244 | 58,700 | 0,000 | 0,000 | 58,700 |
| 0505 | 0427423 | 521 | 1610,540 | 0,000 | 0,000 | 1610,540 |
| Управление образования администрации Каратузского района | 075 | 0701 | 0427423 | 612 | 357,200 | 0,000 | 0,000 | 357,200 |
| 0701 | 0427423 | 622 | 58,700 | 0,000 | 0,000 | 58,700 |
| 0702 | 0427423 | 612 | 533,520 | 0,000 | 0,000 | 533,520 |
| 0709 | 0427423 | 612 | 117,400 | 0,000 | 0,000 | 117,400 |
| 0709 | 0427423 | 622 | 58,700 | 0,000 | 0,000 | 58,700 |
| Управление социальной защиты населения администрации Каратузского района | 148 | 1002 | 0427423 | 244 | 58,700 | 0,000 | 0,000 | 58,700 |
| 1002 | 0427423 | 612 | 58,700 | 0,000 | 0,000 | 58,700 |
| Мероприятие 4.  Расходы за счет средств субсидии из краевого бюджета на реализацию мероприятий по разработке схем теплоснабжения на территории Каратузского района | Администрация Каратузского района | 001 | 0502 | 0427424 | 244 | 123,900 | 0,000 | 0,000 | 123,900 | Наличие документов теплоснабжения |

Глава администрации Каратузского района Г.И. Кулакова

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2014 с. Каратузское № 1328-п

О внесении изменений в постановление администрации Каратузского района от 31.10.2013 № 1126-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Каратузском районе»»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Каратузского района от 29.07.2013 № 738-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Каратузского района, их формировании и реализации», руководствуясь ст. 28 Устава МО «Каратузский район». ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации Каратузского района от 31.10.2013 № 1126-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Каратузском районе»» следующие изменения:

1.1.В разделе 1. Паспорт программы строку «Объёмы и источники финансирования» изменить и изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объёмы и источники финансирования | Общий объем финансирования муниципальной программы составит 26097,3732 тыс. рублей, в том числе:  Средства федерального бюджета:  В 2014 году – 342,552 тыс. рублей.  средства краевого бюджета 23995,5212 тыс. рублей:  в 2014 году – 14976,0212 тыс. рублей;  в 2015 году – 3007,4 тыс. рублей;  в 2016 году – 3010,2 тыс. рублей;  в 2017 году – 3001,9 тыс. рублей  средства районного бюджета 1759,3 тыс. рублей:  в 2014 году – 670,5 тыс. рублей;  в 2015 году – 346,5 тыс. рублей;  в 2016 году – 363,2 тыс. рублей;  в 2017 году – 379,1 тыс. рублей. |

1.2.В разделе 7. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования:

* Слова «Общий объем финансирования муниципальной программы составит 26040,3866тыс. рублей» заменить словами «Общий объем финансирования муниципальной программы составит 26097,3732 тыс. рублей»;
* Слова «средства краевого бюджета 23938,5346 тыс. рублей:в 2014 году – 14978,1346 тыс. рублей;в 2015 году – 2948,3 тыс. рублей;» заменить словами «средства краевого бюджета 23995,5212 тыс. рублей: в 2014 году – 14976,0212 тыс. рублей; в 2015 году – 3007,4 тыс. рублей;»

1.3.Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Каратузском районе»: изменить и изложить в новой редакции:

Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Каратузском районе»

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (Муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы | | | | |
| (тыс. руб.), годы | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого на период |
| Муниципальная программа | Развитие сельского хозяйства в Каратузском районе | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 15989,0732 | 3353,9 | 3373,4 | 3381,0 | 26097,3732 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Каратузского района | 001 | Х | Х | Х | 4150,4432 | 3353,9 | 3373,4 | 3381,0 | 14258,7432 |
| Финансовое управление администрации Каратузского района | 090 | Х | Х | Х | 11838,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11838,63 |
| Подпрограмма 1 | Развитие животноводства в личных подворьях граждан Каратузского района | всего расходные обязательства по подпрограмме |  | Х | Х | Х | 177,2 | 123,5 | 215,2 | 231,1 | 747,0 |
| в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| Администрация Каратузского района | 001 | Х | Х | Х | 177,2 | 123,5 | 215,2 | 231,1 | 747,0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие малых форм хозяйствования в Каратузском районе | всего расходные обязательства по подпрограмме |  | Х | Х | Х | 476,0386 | 122,8 | 110,1 | 101,8 | 810,7386 |
| в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  | 0 |
| Администрация Каратузского района | 001 | Х | Х | Х | 476,0386 | 122,8 | 110,1 | 101,8 | 810,7386 |
| Подпрограмма 3 | Устойчивое развитие сельских территорий МО «Каратузский район» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  | Х | Х | Х | 12988,6346 | 579,0 | 504,0 | 504,0 | 14575,6346 |
| в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| Администрация Каратузского района | 001 | Х | Х | Х | 1150,0046 | 579,0 | 504,0 | 504,0 | 2737,0046 |
| Финансовое управление администрации Каратузского района | 090 | Х | Х | Х | 11838,63 | 0 | 0 | 0 | 11838,63 |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы развития сельского хозяйства в Каратузском районе | всего расходные обязательства |  | Х | Х | Х | 2347,2 | 2528,6 | 2544,1 | 2544,1 | 9964,0 |
| в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| Администрация Каратузского района | 001 | Х | Х | Х | 2347,2 | 2528,6 | 2544,1 | 2544,1 | 9964,0 |

1.4.Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Каратузском районе» изменить и изложить в новой редакции:

Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Каратузском районе»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого на период |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Каратузском районе» | Всего | 15989,0732 | 3353,9 | 3373,4 | 3381,0 | 26097,3732 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) | 342,552 | 0 | 0 | 0 | 342,552 |
| краевой бюджет | 14976,0212 | 3007,4 | 3010,2 | 3001,9 | 23995,5212 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет (\*\*) | 670,5 | 346,5 | 363,2 | 379,1 | 1759,3 |
| юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Развитие животноводства в личных подворьях граждан Каратузского района» | Всего | 177,2 | 123,5 | 215,2 | 231,1 | 747,0 |
| в том числе: |  |  |  |  | 0 |
| федеральный бюджет (\*) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет (\*\*) | 177,2 | 123,5 | 215,2 | 231,1 | 747,0 |
| юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Каратузском районе» | Всего | 476,0386 | 122,8 | 110,1 | 101,8 | 810,7386 |
| в том числе: |  |  |  |  | 0 |
| федеральный бюджет (\*) | 342,552 | 0 | 0 | 0 | 342,552 |
| краевой бюджет | 37,1866 | 26,5 | 13,8 | 5,5 | 82,9866 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет (\*\*) | 96,3 | 96,3 | 96,3 | 96,3 | 385,2 |
| юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий МО «Каратузский район»» | Всего | 12988,6346 | 579,0 | 504,0 | 504,0 | 14575,6346 |
| в том числе: |  |  |  |  | 0 |
| федеральный бюджет (\*) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 12591,6346 | 452,3 | 452,3 | 452,3 | 13948,5346 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет (\*\*) | 397,0 | 126,7 | 51,7 | 51,7 | 627,1 |
| юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы развития сельского хозяйства в Каратузском районе» | Всего | 2347,2 | 2528,6 | 2544,1 | 2544,1 | 9964,0 |
| в том числе: |  |  |  |  | 0 |
| федеральный бюджет (\*) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 2347,2 | 2528,6 | 2544,1 | 2544,1 | 9964,0 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет (\*\*) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.5.В Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Каратузском районе»:

* В разделе 1. Паспорт подпрограммы строку «Объёмы и источники финансирования» изменить и изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объёмы и источники финансирования | Объем финансирования на реализацию подпрограммы составляет в ценах соответствующих лет 810,7386 тыс. рублей, в том числе:  - за счет федерального бюджета – 342,552 тыс. рублей, из них по годам:  2014 год – 342,552 тыс. руб.,  2015 – 0,0 тыс. руб.,  2016 – 0,0 тыс. руб.,  2017 – 0,0 тыс.руб.  - за счет средств краевого бюджета – 82,9866 тыс. рублей, из них по годам:  2014 – 37,1866 тыс. руб.,  2015 – 26,5 тыс. руб.,  2016 – 13,8 тыс. руб.,  2017 – 5,5 тыс.руб.  - за счет районного бюджета – 385,2 тыс. рублей, из них по годам:  2014 – 96,3 тыс. руб.,  2015 – 96,3 тыс. руб.,  2016 – 96,3 тыс. руб.,  2017 – 96,3 тыс.руб. |

* В подразделе 2.5. раздела 2. слова «Общий объём расходов на реализацию подпрограммы в 2014-2016 годах составит 812,852 тыс. рублей.» заменить словами «Общий объём расходов на реализацию подпрограммы в 2014-2016 годах составит 810,7386 тыс. рублей.»;
* В подразделе 2.7. раздела 2.:

- слова «Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы составит 812,852 тыс. рублей» заменить словами «Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы составит 810,7386 тыс. рублей»;

- слова «за счет краевого бюджета – 85,1 тыс. рублей: в 2014 году – 39,3 тыс.руб.» заменить словами «за счет краевого бюджета – 82,9866 тыс. рублей: в 2014 году – 37,1866 тыс.руб.»;

* Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие малых форм хозяйствования в Каратузском районе» изменить и изложить в новой редакции:

Приложение № 2

к подпрограмме «Развитие малых форм хозяйствования в Каратузском районе»

Мероприятия подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие малых форм хозяйствования в Каратузском районе | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, (тыс. руб.), годы | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Итого на период |
| Цель. Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышения уровня доходов сельского населения. | | | | | | | | | | | |
| Задача 2. Развитие системы сельскохозяйственной потребительской кооперации для совершенствования системы производства, переработки и реализации продукции, произведенной малыми формами хозяйствования, и удовлетворения потребностей населения в товарах и услугах | | | | | | | | | | | |
| Разовая финансовая поддержка сельскохозяйственным потребительским кооперативам на закуп молока в личных подсобных хозяйствах | Администрация района | 001 | 0405 | 1621602 | 810 | 96,3 | 96,3 | 96,3 | 96,3 | 385,2 | Рост производства и объема реализации сельскохозяйственной продукции, производимой малыми формами хозяйствования на селе |
| Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет федерального бюджета | Администрация района | 001 | 0405 | 1625055 | 810 | 342,552 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 342,552 |
| Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на развитие малых форм хозяйствования | Администрация района | 001 | 0405 | 1622248 | 810 | 37,1866 | 26,5 | 13,8 | 5,5 | 82,9866 |
| Итого по мероприятиям |  |  |  |  |  | 476,0386 | 122,8 | 110,1 | 101,8 | 810,7386 |  |

1.6.В Приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Каратузском районе»:

* В разделе 1. Паспорт подпрограммы строку «Объёмы и источники финансирования» изменить и изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объёмы и источники финансирования | Объем финансирования на реализацию подпрограммы составляет в ценах соответствующих лет 9964,0 тыс. рублей, в том числе:  - за счет краевого бюджета – 9964,0 тыс. рублей, из них по годам:  2014 – 2347,2 тыс. руб.,  2015 – 2528,6 тыс. руб.,  2016 – 2544,1 тыс. руб.,  2017 – 2544,1 тыс. руб. |

* В подразделе 2.7. раздела 2.:

- слова «Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета составляет 9904,9 тыс.руб.» заменить словами «Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета составляет 9964,0 тыс.руб.»;

- слова «2015 год – 2469,5 тыс.руб.» заменить словами «2015 год – 2528,6 тыс.руб.»;

* Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы развития сельского хозяйства в Каратузском районе» изменить и изложить в новой редакции:

Приложение № 2.

к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы развития сельского хозяйства в Каратузском районе»

Мероприятия подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение реализации муниципальной программы развития сельского хозяйства в Каратузском районе | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| (тыс. руб.), годы | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Итого на период |
| Цель. Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий. | | | | | | | | | | | |
| Задача. Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства | | | | | | | | | | | |
| Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных районов края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства | Администрация Каратузского района | 001 | 0405 | 1647517 |  | 2347,2 | 2528,6 | 2544,1 | 2544,1 | 9964,0 | позволит повысить качество оказания муниципальных услуг, выполнения работ и исполнения муниципальных функций в сфере развития сельского хозяйства |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных районов края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства |  | 001 | 0405 | 1647517 | 121 | 1985,2 | 2069,1 | 2084,7 | 2084,7 | 8223,7 |
| Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных районов края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства |  | 001 | 0405 | 1647517 | 122 | 139,5 | 139,5 | 139,5 | 139,5 | 558,0 |
| Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных районов края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства |  | 001 | 0405 | 1647517 | 244 | 222,5 | 320,0 | 319,9 | 319,9 | 1182,3 |

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Г.М. Адольф, заместителя главы администрации района по социальным вопросам.

3.Постановление вступает в силу с 01.01.2015 года, но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования в периодическом печатном издании Вести муниципального образования «Каратузский район».

Глава администрации района Г.И.Кулакова

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2014 с. Каратузское № 1329-п

О внесении изменений в постановление администрации Каратузского района от 31.03.2014 г. № 317-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 26 Устава Каратузского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в приложение к постановлению администрации Каратузского района от 31.03.2014 г. № 317-п:

1.1.В паспорте муниципальной программы Каратузского района «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе»

- «Общий объем финансирования программы» цифру 47569,515 тыс. руб. заменить цифрой 47488,8846 тыс. руб.;

- «2014 год» цифру 17368,515 тыс. руб. заменить цифрой 17287,8846 тыс. руб.;

- «средства краевого бюджета» цифру 1549,485 тыс. руб. заменить цифрой 1668,8546 тыс. руб.;

- средства районного бюджета цифру 15819,03 тыс. руб. заменить цифрой 15619,03 тыс. руб.

1.2.Приложение 4 к Паспорту муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе» строку «Муниципальная программа» читать в новой редакции согласно приложения №1 к настоящему постановлению.

1.3.Приложение 5 к Паспорту муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе» строку «Муниципальная программа» читать в новой редакции согласно приложения №2 к настоящему постановлению.

1.4.В приложение 7 к муниципальной программе Каратузского района «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе», утвержденной постановлением администрации Каратузского района от 31.03.2014 г. № 317-п внести следующие изменения:

в паспорте подпрограммы «Новое проектирование музейного пространства»

- «Общий объем финансирования» цифру 5399,16 тыс. руб. заменить цифрой 5408,567 тыс. руб.;

- «2014 год» цифру 1871,76 тыс. руб. заменить цифрой 1881,167 тыс. руб.;

- «краевой бюджет» цифру 88,06 тыс. руб. заменить цифрой 97,467 тыс. руб.;

В приложении 2 к паспорту подпрограммы «Новое проектирование музейного пространства», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе» в строке «Задача 4 Обеспечение выполнения муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Каратузский районный краеведческий музей»

- строку «Мероприятие 4.2.» изменить и изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 4.2. Субсидии на частичное финансирование  ( возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | администрация | 001 | 0801 | 0811021 | 611 | 16,12 | 0,0 | 0,0 | 16,12 | Выполнения муниципального задания 100% |

- добавить строку:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 4.3.  Расходы за счет субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение минимальных размеров окладов, ставок заработной платы работникам бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная выплата с 1 октября 2014 года на 10 процентов | администрация | 001 | 0801 | 0811022 | 611 | 1,347 | 0,0 | 0,0 | 1,347 |  |

- строку «Итого по подпрограмме ГРБС» изменить и изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по подпрограмме ГРБС | администрация |  |  |  |  | 1881,167 | 1763,7 | 1763,7 | 5408,567 |  |

1.5.В приложение 8 к муниципальной программе Каратузского района «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе», утвержденной постановлением администрации Каратузского района от 31.03.2014 г. № 317-п внести следующие изменения:

в паспорте подпрограммы «Каратуз молодой»

- «Общий объем финансирования» цифру 5609,525 тыс. руб. заменить цифрой 5650,2176 тыс. руб.;

- «краевой бюджет» цифру 826,625 заменить цифрой 867,3176 тыс. руб.;

- «2014 год» цифру 1919,125 тыс. руб. заменить цифрой 1959,8176 тыс. руб.;

- «краевой бюджет» цифру 324,825 тыс. руб. заменить цифрой 365,5176 тыс. руб.

В приложении 2 к паспорту подпрограммы «Каратуз молодой», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе» в строке «Задача 7 Обеспечение выполнения муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр Лидер» - строку «Мероприятие 7.4.» изменить и изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия 7.4. Субсидии на частичное финансирование  ( возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | администрация | 001 | 0707 | 0821021 | 611 | 28,1 | 0,0 | 0,0 | 28,1 | Выполнения муниципального задания 100% |

- строку «Мероприятие 7.5.» изменить и изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 7.5. Расходы за счет субсидии на персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам | администрация | 001 | 0707 | 0821031 | 611 | 84,5316 | 0,0 | 0,0 | 84,5316 |  |

- добавить строку:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 7.6.  Расходы за счет субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение минимальных размеров окладов, ставок заработной платы работникам бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная выплата с 1 октября 2014 года на 10 процентов | администрация | 001 | 0707 | 0821022 | 611 | 1,986 | 0,0 | 0,0 | 1,986 |  |

- строку «Итого по подпрограмме ГРБС» изменить и изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по подпрограмме ГРБС | администрация |  |  |  |  | 1959,8176 | 1845,2 | 1845,2 | 5650,2176 |  |

1.6. Приложение №2 к паспорту подпрограммы «Развитие и пропаганда физической культуры и спорта», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе» читать в новой редакции согласно приложения №3 к настоящему постановлению.

1.7.В приложение 11 к муниципальной программе Каратузского района «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе», утвержденной постановлением администрации Каратузского района от 31.03.2014 г. № 317-п внести следующие изменения:

в паспорте подпрограммы «Сохранение и развитие библиотечного дела района»

- «Общий объем финансирования» цифру 19978,13 тыс. руб. заменить цифрой 20047,4 тыс. руб.;

- «краевой бюджет» цифру 466,6 тыс. руб. заменить цифрой 535,87 тыс. руб.;

- «2014 год» цифру 7175,33 тыс. руб. заменить цифрой 7244,6 тыс. руб.;

- «краевой бюджет» цифру 466,6 тыс. руб. заменить цифрой 535,87 тыс. руб.;

В приложении №2 к паспорту подпрограммы «Сохранение и развитие библиотечного дела», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе»

- строку «1.1. Комплектование книжных фондов за счет районного бюджета» пункта « Задача 1 Повышение качества формирования книжных фондов муниципальных библиотек» изменить и изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.1. Комплектование книжных фондов за счет районного бюджета | администрация | 001 | 0801 | 0850844 | 612 | 67,5 | 54,1 | 54,1 | 175,7 | Базовая норма ежегодного пополнения библиотечного фонда составляет 250 новых изданий на 1000 человек |

- строку «2.1.2. Подключение библиотек к сети Интернет» пункта «Задача 2 Перевод в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа населения к ним с использованием сети Интернет» изменить и изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2. Подключение библиотек к сети Интернет | администрация | 001 | 0801 | 0850845 | 612 | 0,0 | 13,4 | 13,4 | 26,8 | Доступ пользователей к мировым информационным ресурсам увеличение на 2000 пользователей |

- в строке «Задача 5 Обеспечение выполнения муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Межпоселенческая библиотека Каратузского района»

- строку «Мероприятие 5.2.» изменить и изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия 5.2. Субсидии на частичное финансирование  ( возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | администрация | 001 | 0801 | 0851021 | 611 | 131,2 | 0,0 | 0,0 | 131,2 | Выполнения муниципального задания 100% |

- добавить строку:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 7.6.  Расходы за счет субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение минимальных размеров окладов, ставок заработной платы работникам бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная выплата с 1 октября 2014 года на 10 процентов | администрация | 001 | 0801 | 0851022 | 611 | 8,67 | 0,0 | 0,0 | 8,67 |  |

- строку «Итого по подпрограмме ГРБС» изменить и изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по подпрограмме ГРБС | администрация |  |  |  |  | 7244,60 | 6401,4 | 6401,4 | 20047,4 |  |

1.6.В приложение 12 к муниципальной программе Каратузского района «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе», утвержденной постановлением администрации Каратузского района от 31.03.2014 г. № 317-п внести следующие изменения:

в паспорте подпрограммы «Развитие киновидеообслуживания»

- «Общий объем финансирования» цифру 12645,2 тыс. руб. заменить цифрой 12445,2 тыс. руб.;

- «2014 год» цифру 4224,6 тыс. руб. заменить цифрой 4024,6 тыс. руб.;

- «районный бюджет» цифру 4224,6 тыс. руб. заменить цифрой 4024,6 тыс. руб.

В приложении 2 к паспорту подпрограммы «Развитие киновидеообслуживания», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе»

- строку «Задача 2 Обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры «Каратузская районная киносеть»» изменить и изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | администрация | 001 | 0801 | 0860061 | 611 | 3985,3 | 4185,3 | 4185,3 | 12355,9 | Будет создано 15 видеофильмов о каждом  поселении и о жителях муниципального образования «Каратузский район» |

- строку «Итого по подпрограмме ГРБС» изменить и изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по подпрограмме ГРБС | администрация |  |  |  |  | 4024,6 | 4210,3 | 4210,3 | 12445,2 |  |

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Адольф Г.М., заместителя главы администрации района по социальным вопросам.

3.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в периодическом печатном издании Вести муниципального образования «Каратузский район».

Глава администрации района Г.И.Кулакова

Приложение № 1 к постановлению администрации Каратузского района

от 15.12.2014 г. № 1329-п

Приложение № 4

к Паспорту муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе»

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (Муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год  2014 г. | первый год планового периода  2015 г. | второй год планового периода  2016 г. | Итого на период |
| Муниципальная программа | Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 17287,8846 | 15263,0 | 14938,0 | 47488,8846 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация | 001 | Х | Х | Х | 17287,8846 | 15263,0 | 14938,0 | 47488,8846 |
| Подпрограмма 1 | Новое проектирование музейного пространства | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 1881,167 | 1763,7 | 1763,7 | 5408,567 |
| в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| администрация | 001 | Х | Х | Х | 1881,167 | 1763,7 | 1763,7 | 5408,567 |
| Подпрограмма 2 | Каратуз молодой | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 1959,8176 | 1845,2 | 1845,2 | 5650,2176 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация | 001 | Х | Х | Х | 1959,8176 | 1845,2 | 1845,2 | 5650,2176 |
| Подпрограмма 3 | Развитие и пропаганда физической культуры и спорта | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 279,0 | 209,0 | 209,0 | 697,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация | 001 | Х | Х | Х | 279,0 | 209,0 | 209,0 | 697,0 |
| Подпрограмма 4 | Поддержка и развитие культурного потенциала | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 1896,7 | 818,4 | 493,4 | 3208,5 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация | 001 | Х | Х | Х | 1896,7 | 818,4 | 493,4 | 3208,5 |
| Подпрограмма 5 | Сохранение и развитие библиотечного дела района | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 7244,6 | 6401,4 | 6401,4 | 20047,4 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация | 001 | Х | Х | Х | 7244,6 | 6401,4 | 6401,4 | 20047,4 |
| Подпрограмма 6 | Развитие  киновидеообслуживания | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 4024,6 | 4210,3 | 4210,3 | 12445,2 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация | 001 | Х | Х | Х | 4024,6 | 4210,3 | 4210,3 | 12445,2 |
| Подпрограмма 7 | Социальные услуги населению через партнерство некоммерческих организаций и власти | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 2,0 | 15,0 | 15,0 | 32,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация | 001 | Х | Х | Х | 2,0 | 15,0 | 15,0 | 32,0 |

Руководитель Ф.И.О

Глава администрации

Каратузского района Г.И.Кулакова

Приложение № 2 к постановлению администрации Каратузского района

от 15.12.2014 г. № 1329-п

Приложение № 5

к Паспорту муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе» с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов(тыс. руб.), годы | | | |
| очередной финансовый год  2014 г. | первый год планового периода  2015 г. | второй год планового периода  2016 г. | Итого на период |
| Муниципальная программа | Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе | Всего | 17287,8846 | 15263,0 | 14938,0 | 47488,8846 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 1668,8546 | 250,9 | 250,9 | 21770,6546 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| районный бюджет (\*\*) | 15619,03 | 15 012,1 | 14 687,1 | 45 318,23 |
| юридические лица |  |  |  |  |
| Администрация Каратузского района | 17287,8846 | 15263,0 | 14938,0 | 47488,8846 |
| Подпрограмма 1 | Новое проектирование музейного пространства | Всего | 1881,167 | 1763,7 | 1763,7 | 5408,567 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 97,467 | 0,0 | 0,0 | 97,467 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| районный бюджет (\*\*) | 1783,7 | 1763,7 | 1763,7 | 5311,1 |
| юридические лица |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Каратузского района | 1881,167 | 1763,7 | 1763,7 | 5408,567 |
| Подпрограмма 2 | Каратуз молодой | Всего | 1959,8176 | 1845,2 | 1845,2 | 5650,2176 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 365,5176 | 250,9 | 250,9 | 867,3176 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| районный бюджет (\*\*) | 1594,3 | 1594,3 | 1594,3 | 4782,9 |
| юридические лица |  |  |  |  |
| Администрация Каратузского района | 1959,8176 | 1845,2 | 1845,2 | 5650,2176 |
| Подпрограмма 3 | Развитие и пропаганда физической культуры и спорта | Всего | 279,0 | 209,0 | 209,0 | 697,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |
| районный бюджет | 279,0 | 209,0 | 209,0 | 697,0 |
| юридические лица |  |  |  |  |
| Администрация Каратузского района | 279,0 | 209,0 | 209,0 | 697,0 |
| Подпрограмма 4 | Поддержка и развитие культурного потенциала | Всего | 1896,7 | 818,4 | 493,4 | 3208,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 670,0 | 0,0 | 0,0 | 670,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| районный бюджет (\*\*) | 1226,7 | 818,4 | 493,4 | 2538,5 |
| юридические лица |  |  |  |  |
| Администрация Каратузского района | 1896,7 | 818,4 | 493,4 | 3208,5 |
| Подпрограмма 5 | Сохранение и развитие библиотечного дела района | Всего | 7244,6 | 6401,4 | 6401,4 | 20047,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 535,87 | 0,0 | 0,0 | 535,87 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| районный бюджет (\*\*) | 6708,73 | 6401,4 | 6401,4 | 19511,53 |
| юридические лица |  |  |  |  |
| Администрация Каратузского района | 7244,6 | 6401,4 | 6401,4 | 20047,4 |
| Подпрограмма 6 | Развитие киновидеообслуживания | Всего | 4024,6 | 4210,3 | 4210,3 | 12445,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| районный бюджет (\*\*) | 4024,6 | 4210,3 | 4210,3 | 12445,2 |
| юридические лица |  |  |  |  |
| Администрация Каратузского района | 4024,6 | 4210,3 | 4210,3 | 12445,2 |
| Подпрограмма 7 | Социальные услуги населению через партнерство некоммерческих организаций и власти | Всего | 2,0 | 15,0 | 15,0 | 32,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| районный бюджет (\*\*) | 2,0 | 15,0 | 15,0 | 32,0 |
| юридические лица |  |  |  |  |
| Администрация Каратузского района | 2,0 | 15,0 | 15,0 | 32,0 |

Руководитель Ф.И.О

Глава администрации

Каратузского района Г.И.Кулакова

Приложение № 3 к постановлению администрации Каратузского района

от 15.12.2014 г. № 1329-п

Приложение № 2

к паспорту подпрограммы «Развитие и пропаганда физической культуры и спорта», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | | Код бюджетной классификации | | | | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год  2014 г. | первый год планового периода  2015 г. | второй год планового периода  2016 г. | Итого на период |
| Цель: Реализация государственной и муниципальной политики в области физической культуры и спорта на территории района, пропаганда здорового образа жизни среди жителей района | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 Организация и проведение ключевых программных мероприятий по физической культуре и спорту, вовлечение в них жителей района разных возрастных категорий | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1. Проведение районных спортивных праздников: | администрация | 001 | | 1101 | 0830822 | 244 | 117,08 | 60,0 | 60,0 | 237,08 |  |
| 1.1.1. Районная массовая лыжная гонка «Лыжня России» |  | 001 | | 1101 | 0830822 | 244 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 | Увеличение количества участников различных возрастов населения массовой лыжной гонки на 50 человек |
| 1.1.2. Всероссийский день бега «Кросс Нации» |  | 001 | | 1101 | 0830822 | 244 | 3,81 | 5,0 | 5,0 | 13,81 | Увеличение количества участников различных возрастов населения , любителей бега на 100 человек |
| 1.1.3. Районная Спартакиада |  | 001 | | 1101 | 0830822 | 244 | 90,48 | 30,0 | 30,0 | 150,48 | Привлечение населения всех возрастов к систематическому занятию физкультурой ежегодно на 5% к количеству участников |
| 1.1.4. День физкультурника |  | 001 | | 1101 | 0830822 | 244 | 7,79 | 10,0 | 10,0 | 27,79 |
| Задача 2 Совершенствование спортивного мастерства команд района через участие в межрайонных, зональных и краевых соревнованиях | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 2.1. Участие в краевых и зональных спортивных соревнованиях: | администрация | 001 | | 1101 | 0830823 | 244 | 53,12 | 100,0 | 100,0 | 253,12 |  |
| 2.1.1. Открытый чемпионат районов юга Красноярского края по хоккею с шайбой |  | 001 | | 1101 | 0830823 | 244 | 19,12 | 30,0 | 30,0 | 79,12 | Выявление перспективных хоккейных команд |
| 2.1.2. Летние и зимние сельские спортивные игры муниципальных районов Красноярского края |  | 001 | | 1101 | 0830823 | 244 | 21,95 | 40,0 | 40,0 | 101,95 | Увеличение числа жителей района к систематическим занятиям спортом. |
| 2.1.3. Спартакиада муниципальных и государственных служащих Красноярского края |  | 001 | | 1101 | 0830823 | 244 | 5,35 | 15,0 | 15,0 | 35,35 | Пропаганда здорового образа жизни среди муниципальных служащих района |
| 2.1.4. Спартакиада Глав муниципальных образований Красноярского края |  | 001 | | 1101 | 0830823 | 244 | 6,7 | 15,0 | 15,0 | 36,7 |
| Задача 3 Выявление и поддержка лучших спортсменов и сельских спортивных команд, стимулирование спортивной активности, пропаганда здорового образа жизни среди разных возрастных категорий сельчан. | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 3.1. Проведение районных спортивных соревнований: | администрация | 001 | | 1101 | 0830824 | 244 | 108,8 | 49,0 | 49,0 | 206,8 |  |
| 3.1.1. Первенство района по волейболу |  | 001 | | 1101 | 0830824 | 244 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | Увеличение участников соревнований в различных видах спорта на 5% |
| 3.1.2. Соревнования по стрельбе |  | 001 | | 1101 | 0830824 | 244 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 75,0 |
| 3.1.3. Районные соревнования по футболу – закрытие летнего сезона |  | 001 | | 1101 | 0830824 | 244 | 2,6 | 3,0 | 3,0 | 8,6 |
| 3.1.4. Районные соревнования по настольному теннису |  | 001 | | 1101 | 0830824 | 244 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 5,9 |
| 3.1.5. Районный турнир по шахматам и шашкам. |  | 001 | | 1101 | 0830824 | 244 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 5,8 |
| 3.1.6. Хоккейный предновогодний турнир на приз Главы района |  | 001 | | 1101 | 0830824 | 244 | 68,6 | 5,0 | 5,0 | 78,6 | Выявление лучших спортсменов для формирования хоккейной команды Каратузского района |
| 3.1.7. Физкультурные и комплексные мероприятия среди лиц с ограниченными возможностями здоровья |  | 001 | | 1101 | 0830824 | 244 | 6,9 | 10,0 | 10,0 | 26,9 | Приобщение жителей района с ограниченными возможностями здоровья к занятиям физической культурой |
| Итого по подпрограмме ГРБС | администрация |  | |  |  |  | 279,0 | 209,0 | 209,0 | 697,0 |  |

Руководитель Ф.И.О.

Глава администрации

Каратузского района Г.И.Кулакова

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16.12.2014 | с. Каратузское | №1345-п |

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Каратузского района»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 26, 27.1 Устава муниципального образования «Каратузский район», Постановлением администрации Каратузского района от 29.07.2013 № 738-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Каратузского района, их формирование и реализации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в муниципальную программу «Развитие системы образования Каратузского района», утвержденную Постановлением администрации Каратузского района № 1162-п от 11.11.2013 года (в редакции от 26.11.2014 г. № 1236-п) следующие изменения:

1.1.Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие системы образования Каратузского района», «Подпрограмма 3 «Одаренные дети», реализуемая в рамках программы «Развитие системы образования Каратузского района», пункт 2.3 «Механизм реализации подпрограммы» абзац 17 и 28 изложить в новой редакции:

«- проведение физкультурно-спортивных мероприятий за пределами Каратузского района осуществляется на основании официальных приглашений организаций-организаторов и (или) Положений о проведении мероприятий, приказов по образовательным учреждениям, смет расходов, расчетов к планам ФХД. В перечень расходов на проведение физкультурно-спортивных мероприятий за пределами Каратузского района входит: питание участников и оплата суточных сопровождающих их лиц, проживание и оплата проезда участников и сопровождающих их лиц, организационные взносы за участие, медицинское сопровождение, обеспечение участников фармакологическими средствами, витаминами, оплата судейства, оплата труда обслуживающего персонала, приобретение спортивного оборудования и инвентаря, приобретение призов, кубков, цветов;

- проведение культурно-массовых мероприятий за пределами Каратузского района осуществляется на основании официальных приглашений организаций-организаторов и (или) Положений о проведении мероприятий, приказов по образовательным учреждениям, смет расходов, расчетов к планам ФХД. В перечень расходов на проведение культурно-массовых мероприятий за пределами Каратузского района входит: питание участников и оплата суточных сопровождающих их лиц, проживание и оплата проезда участников и сопровождающих их лиц, организационные взносы за участие, приобретение призов, цветов, оформление мероприятий.»

1.2.В Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие системы образования Каратузского района», в пункте 1 Паспорт подпрограммы строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8 | Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Всего средств на реализацию подпрограммы 16 489,76410 тыс. рублей, в том числе:  2014 год – 11 321,76410 тыс. рублей;  2015 год – 3 368,00 тыс. рублей;  2016 год – 1 800,00 тыс. рублей.  В том числе:  средств районного бюджета 8 452,20016 тыс. рублей, в том числе:  2014 год – 3 284,20016 тыс. рублей;  2015 год – 3 368,00 тыс. рублей;  2016 год – 1 800,00 тыс. рублей;  средств краевого бюджета 790,46394 тыс. рублей:  2014 год – 790,46394 тыс. рублей;  2015 год – 0 тыс. рублей;  2016 год – 0 тыс. рублей.  средств федерального бюджета 7247,10 тыс. рублей:  2014 год – 7247,10 тыс. рублей;  2015 год – 0 тыс. рублей;  2016 год – 0 тыс. рублей. |

Пункт 2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования, изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет всего 16489,76410 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 11 321,76410 тыс. рублей; 2015 год –3 368,00 тыс. рублей; 2016 год – 1 800,00 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств районного бюджета 8 452,20016 тыс. рублей: 2014 год – 3 284,20016 тыс. рублей; 2015 год – 3 368,00 тыс. рублей; 2016 год – 1 800,00 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета 790,46394 тыс. рублей: 2014 год –

790,46394 тыс. рублей; 2015 год – 0 тыс. рублей; 2016 год – 0 тыс. рублей;

за счет федерального бюджета 7247,10 тыс.рублей: 2014 год – 7247,10 тыс. рублей; 2015 год – 0 тыс. рублей; 2016 год – 0 тыс. рублей».

1.2. В Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие системы образования Каратузского района», в пункте 1 Паспорт подпрограммы строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8 | Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Всего средств на реализацию подпрограммы 27 826,88241 тыс. рублей, в том числе:  2014 год – 17 658,88241 тыс. рублей;  2015 год – 4 300,00 тыс. рублей;  2016 год – 5 868,00 тыс. рублей.  В том числе:  средств районного бюджета 13 676,27492 тыс. рублей, в том числе:  2014 год – 3 508,27492 тыс. рублей;  2015 год – 4 300,00 тыс. рублей;  2016 год – 5 868,00 тыс. рублей;  средств краевого бюджета 14 150,60749 тыс. рублей:  2014 год – 14 150,60749 тыс. рублей;  2015 год – 0 тыс. рублей;  2016 год – 0 тыс. рублей. |

Пункт 2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования, изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет всего 27 826,88241 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 17 658,88241 тыс. рублей; 2015 год – 4 300,00 тыс. рублей; 2016 год – 5 868,00 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств районного бюджета 13 676,27492 тыс. рублей: 2014 год – 3 508,27492 тыс. рублей; 2015 год – 4 300,00 тыс. рублей; 2016 год – 5 868,00 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета 14 150,60749 тыс. рублей: 2014 год –

14 150,60749 тыс. рублей; 2015 год – 0 тыс. рублей; 2016 год – 0 тыс. рублей».

1.3. В Приложение № 7 к муниципальной программе «Развитие системы образования Каратузского района», в пункте 1 Паспорт подпрограммы строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8 | Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Всего средств на реализацию подпрограммы 140 513,22989тыс. рублей, в том числе:  2014 год – 56 742,93989 тыс. рублей;  2015 год – 38 792,04 тыс. рублей;  2016 год – 44 978,25 тыс. рублей.  В том числе:  средств районного бюджета 108 890,07776 тыс. рублей, в том числе:  2014 год – 36 118,88776 тыс. рублей;  2015 год – 33 292,49 тыс. рублей;  2016 год – 39 478,70 тыс. рублей;  средств краевого бюджета 21 645,05213 тыс. рублей:  2014 год – 14 023,65213 тыс. рублей;  2015 год – 3 833,65 тыс. рублей;  2016 год – 3 787,75 тыс. рублей.  средств федерального бюджета 9 978,10 тыс. рублей:  2014 год – 6600,40 тыс. рублей;  2015 год – 1665,90 тыс. рублей;  2016 год – 1711,80 тыс. рублей. |

Пункт 2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования, изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет всего 140 513,22989 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 56 742,93989 тыс. рублей; 2015 год –38 792,04 тыс. рублей; 2016 год – 44 978,25 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств районного бюджета 108 890,07776 тыс. рублей: 2014 год – 36 118,88776 тыс. рублей; 2015 год – 33 292,49 тыс. рублей; 2016 год – 39 478,70 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета 21 645,05213 тыс. рублей: 2014 год –

14 023,65213 тыс. рублей; 2015 год – 3 833,65 тыс. рублей; 2016 год – 3 787,75 тыс. рублей;

За счет федерального бюджета 9 978,10 тыс.рублей: 2014 год –

6 600,4 тыс. рублей; 2015 год – 1 665,90 тыс. рублей; 2016 год – 1 711,80 тыс. рублей».

1.4. Приложение № 2 к подпрограмме 4 «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования Каратузского района» изложить в следующей редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 2 к подпрограмме 5 «Обеспечение жизнедеятельности учреждений подведомственных управлению образования администрации Каратузского района», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования Каратузского района» изложить в следующей редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 2 к подпрограмме 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие системы образования Каратузского района», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования Каратузского района» изложить в следующей редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 8 «Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы» к муниципальной программе «Развитие системы образования Каратузского района» изложить в следующей редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 10 «Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы «Развитие системы образования Каратузского района» с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы» к муниципальной программе «Развитие системы образования Каратузского района» изложить в следующей редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Г.М. Адольф, заместителя главы администрации района по социальным вопросам.

3.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вести муниципального образования «Каратузский район».

Глава администрации района Г.И.Кулакова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к Постановлению администрации Каратузского района от 16.12.2014 №1345-п | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к подпрограмме 4 "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений", реализуемой в рамках муниципальной программы "Развитие системы образования Каратузского района" | | | | |
|  | Перечень мероприятий подпрограммы 4 "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений" муниципальной программы Каратузского района "Развитие системы образования Каратузского района" с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов | | | | | | | | | | |
| № | Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | итого на период |
| Цель: Повышение доступности современного качественного дошкольного образования для детей дошкольного возраста независимо от места жительства и социального статуса семей. | | | | | | | | | | | |
|  | Развитие сети дошкольных образовательных учреждений | всего расходные обязательства | \* | \* | \* | \* | 11321,76410 | 3368,00 | 1800,00 | 16489,76410 |  |
|  | в том числе по ГРБС: Управление образования администрации Каратузского района | 075 | 0709 | \* | \* | 11321,76410 | 3368,00 | 1800,00 | 16489,76410 |  |
| Задачи: 1. Удовлетворение потребностей населения в местах и услугах системы дошкольного образования, через открытие новых мест в ДОУ | | | | | | | | |  |  |  |
| 1 |  | всего расходные обязательства | 075 | \* | \* | \* | 8947,79994 | 250,00 | 150,00 | 9197,79994 |  |
| 1.1 | Удовлетворение потребностей населения в местах и услугах системы дошкольного образования, через открытие новых мест в ДОУ. | в том числе по ГРБС: Управление образования администрации Каратузского района | 075 | 0709 | 0240205 | 612 | 198,00 | 250,00 | 150,00 | 448,00 |  |
| 1.1.1 | Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях и создание условий, позволяющих реализовать основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей. | 0709 | 0240205 | 612 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |  |
| 1.1.2 | Разработка проектно-сметной документации. | 0709 | 0240205 | 612 | 198,00 | 100,00 | 0,00 | 298,00 |  |
| 1.2 | Расходы за счет субсидии на введение дополнительных мест в системе дошкольного образования детей посредством реконструкции и капитального ремонта зданий под дошкольные образовательные учреждения, реконструкции и капитального ремонта зданий образовательных учреждений для создания условий, позволяющих реализовать основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, а также приобретения оборудования, мебели. | 0701 | 0247421 | 612 | 665,46394 | 0,00 | 0,00 | 665,46394 | Открытие дополнительных мест в ДОУ |
| 1.3 | Расходы за счет субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования за счет средств федерального бюджета |  | 075 | 0701 | 0245059 | 612 | 7247,10000 | 0,00 | 0,00 | 7247,10000 |  |
| 1.4 | Софинансирование расходов за счет субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования за счет средств местного бюджета |  | 075 | 0701 | 0240214 | 612 | 837,236 | 0,00 | 0,00 | 837,236 | Открытие дополнительных мест в ДОУ |
| Задача № 2. Обеспечение безопасности воспитанников и работников дошкольных образовательных учреждений путем приведения в соответствие требований надзорных органов | | | | | | | | | | | |
| 2 |  | всего расходные обязательства | 075 | \* | \* | 612 | 1333,96416 | 1856,00 | 1300,00 | 4489,96416 |  |
| 2.1 | Обеспечение безопасности воспитанников и работников дошкольных образовательных учреждений путем приведения в соответствие требований надзорных органов. | всего расходные обязательства | 075 | 0709 | 0240206 | 612 | 1208,96416 | 1856,00000 | 1300,00000 | 4364,96416 |  |
| 2.1.1 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли зданий учреждений образования. | в том числе по ГРБС: Управление образования администрации Каратузского района | 075 | 0709 | 0240206 | 612 | 427,0345 | 300,00 | 0,00 | 727,0345 | Увеличение доли муниципальных дошкольных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций |
| 2.1.2 | Установка оборудования для обеспечения вывода сигнала "тревога" на централизованный пульт. | 0240206 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240206 | 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Приобретение материалов для замены и ремонта полового покрытия, в учреждениях образования. | 0240206 | 612 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 400,00 |
| 2.1.4 | Оснащение технологическим оборудованием и ремонт пищеблоков учреждений образования. | 0240206 | 612 | 58,83 | 300,00 | 0,00 | 358,83 |
| 2.1.5 | Приобретение материалов и оборудования для ремонта хозяйственной зоны учреждений образования. | 0240206 | 612 | 99,00 | 76,00 | 0,00 | 175,00 |
| 2.1.6 | Ремонт локально-вытяжной системы вентиляции в учреждениях образования. | 0240206 | 612 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2.1.7 | Монтаж электрических сетей для подключения аварийных источников питания. | 0240206 | 612 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| 2.1.8 | Приобретение материалов для устройства теневых навесов. | 0240206 | 612 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0240206 | 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.9 | Приведение в соответствие помещения медицинского блока. | 0240206 | 612 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2.1.10 | Приобретение материалов и оборудования для ремонта водоснабжения канализации и отопления в учреждениях образования. | 0240206 | 612 | 103,13058 | 320,00 | 400,00 | 823,13058 |
| 2.1.11 | Приобретение материалов и оборудования для ремонта электрических сетей в ОУ. | 0240206 | 612 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 2.1.12 | Ремонт водоснабжения, канализации и отопления в учреждениях образования. | 0240206 | 612 | 154,00 | 0,00 | 400,00 | 554,00 |
| 2.1.13 | Оборудование и ремонт игровых площадок. | 0240206 | 612 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 2.1.14 | Замена пожарной сигнализации в ОУ |  |  | 0240206 | 612 | 45,96908 | 0,00 | 0,00 | 45,96908 |  |
| 2.2 | Расходы за счет субсидии на денежное поощрение победителям конкурса "Детские сады - детям". |  | 0701 | 0247559 | 612 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |  |
| Задача № 3. Выполнение мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности. | | | | | | | | | | | |
| 3 |  | всего расходные обязательства | 075 | \* | \* | 612 | 1040,00 | 1262,00 | 350,00 | 2652,00 |  |
| 3.1 | Выполнение мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности. | в том числе по ГРБС: Управление образования администрации Каратузского района | 075 | 0709 | 0240207 | 612 | 1040,00 | 1262,00 | 350,00 | 462,00 |  |
| 3.1.1 | Ремонт конструктивных элементов здания учреждений образования. | 075 | 0709 | 0240207 | 612 | 0,00 | 112,00 | 350,00 | 462,00 |  |
| 3.1.2 | Приобретение и замена электрокотла . | 0240207 | 612 | 40,00 | 1150,00 | 0,00 | 1190,00 |  |
| 3.1.3 | Перевод электрокотельных на котельные на твердом топливе (приобретение материалов и оборудования) | 0240207 | 612 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к Постановлению администрации Каратузского района от 16.12.2014 г.№ 1345-п | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к подпрограмме 5 "Обеспечение жизнедеятельности учреждений подведомственных управлению образования администрации Каратузского района", реализуемой в рамках муниципальной программы "Развитие системы образования Каратузского района" | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень мероприятий подпрограммы 5 "Обеспечение жизнедеятельности учреждений подведомственных управлению образования администрации Каратузского района" муниципальной программы Каратузского района "Развитие системы образования Каратузского района" c указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | итого на период |
| Цель подпрограммы: создание современных, безопасных, комфортных и безаварийных условий жизнедеятельности учреждений, подведомственных управлению образования администрации Каратузского района | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение жизнедеятельности учреждений подведомственных управлению образования администрации Каратузского района | | всего расходные обязательства по подпрограмме | **\*** | **\*** | **\*** | **\*** | 17658,88241 | 4300,00 | 5868,00 | 27826,88241 |  |
| в том числе по ГРБС: Управление образования администрации Каратузского района | 075 | **\*** | **\*** | **\*** | 17658,88241 | 4300,00 | 5868,00 | 27826,88241 |  |
| Задача № 1. Выполнение требований надзорных органов | | | | | | | | | | | |
| 1 |  | всего расходные обязательства по подпрограмме | 075 | \* | \* | 612 | 11944,69249 | 1700,00 | 3300,00 | 26776,39998 |  |
| 1.1 | Выполнение требований надзорных органов. | всего расходные обязательства по подпрограмме | 075 | 0709 | 0250208 | 612 | 2112,98500 | 1700,00 | 3300,00 | 16944,69249 |  |
| 1.1.1 | Монтаж систем охраны и видеонаблюдения в учреждениях образования. | в том числе по ГРБС: Управление образования администрации Каратузского района | 075 | 0709 | 0250208 | 612 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 |  |
| 1.1.2 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли зданий учреждений образования. | 0250208 | 612 | 546,059 | 80,00 | 300,00 | 926,06 |  |
| 1.1.3 | Установка оборудования для обеспечения вывода сигнала "тревога" на централизованный пульт. | 0250208 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.4 | Замена и ремонт полового покрытия в учреждениях образования. | 0250208 | 612 | 548,00 | 520,00 | 2000,00 | 3068,00 |  |
| 1.1.5 | Ремонт системы водоснабжения, канализации и отопления в учреждениях образования. | 0250208 | 612 | 99,00 | 100,00 | 100,00 | 299,00 |  |
| 1.1.6 | Ремонт локально-вытяжной системы вентиляции в учреждениях образования. | 0250208 | 612 | 0,00 | 500,00 | 400,00 | 900,00 |  |
| 1.1.7 | Приобретение материалов и оборудования для ремонта пищеблоков, оснащение технологическим оборудованием учреждений образования. | 0250208 | 612 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 |  |
| 1.1.8 | Оборудование площадок для физкультурно-спортивных игр и отдыха. | 0250208 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.9 | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта. | 0250208 | 612 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 1000,00 |  |
| 1.1.10 | Благоустройство территорий учреждений образования. | 0250208 | 612 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 |  |
| 1.1.11 | Ремонт электропроводки и наружного освещения. | 0250208 | 612 | 297,00 | 0,00 |  | 297,00 |  |
| 1.1.12 | Приобретение материалов и оборудования для монтажа системы охраны и видеонаблюдения в учреждениях образования. |  | 0250208 | 612 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |  |
| 1.1.13 | Приобретение материалов и оборудования для ремонта системы водоснабжения, канализации и отопления в учреждениях образования. |  | 0250208 | 612 | 215,40 | 0,00 | 0,00 | 215,40 |  |
| 1.1.14 | Приобретение материалов и оборудования для ремонта электропроводки и наружного освещения. |  | 0250208 | 612 | 9,826 | 0,00 | 0,00 | 9,826 |  |
| 1.1.15 | Ремонт дымовой трубы. |  | 0250208 | 612 | 54,70 | 0,00 | 0,00 | 54,70 |  |
| 1.1.16 | Ремонт туалетной комнаты в ОУ |  | 0250208 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Расходы за счет субсидии на приобретение и монтаж модульных санитарных узлов и септиков в общеобразовательных учреждениях края с количеством учащихся более 30 человек | 0702 | 0257439 | 612 | 3543,407 | 0,00 | 0,00 | 3543,407 |  |
| 1.3 | Расходы за счет субсидии на проведение реконструкции или капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений Красноярского края, находящихся в аварийном состоянии | 0702 | 0257562 | 612 | 6288,30049 | 0,00 | 0,00 | 6288,30049 |  |
| Задача № 2. Выполнение мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности | | | | | | | | | | | |
| 2 |  | всего расходные обязательства по подпрограмме | 075 | \* | \* | 612 | 5714,18992 | 2600,00 | 2568,00 | 10882,18992 |  |
| 2.1 | Выполнение мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности | всего расходные обязательства по подпрограмме | 075 | 0702 | 0250209 | 612 | 1342,10092 | 2600,00 | 2568,00 | 6260,10092 |  |
| 2.1.1 | Ремонт конструктивных элементов здания учреждений образования | в том числе по ГРБС: Управление образования администрации Каратузского района | 075 | 0702 | 0250209 | 612 | 832,10092 | 2600,00 | 1416,335 | 4848,43592 |  |
| 2.1.2 | Приобретение материалов и оборудования для ремонта конструктивных элементов здания учреждений образования | 0250209 | 612 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |  |
| 2.1.3 | Перевод электрокотельных на котельные на твердом топливе | 0250209 | 612 | 0,00 | 0,00 | 1151,665 | 1151,665 |  |
| 2.1.4 | Монтаж электрических сетей для подключения аварийных источников питания | 0250209 | 612 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |  |
| 2.1.5 | Ремонт кровли ОУ |  |  |  | 0250209 | 612 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |  |
| 2.2 | Расходы за счет субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений | в том числе по ГРБС: Управление образования администрации Каратузского района | 075 | 0702 | 0257746 | 612 | 4318,90 | 0,00 | 0,00 | 4318,90 |  |
| 2.3 | Софинансирование расходов за счет субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета | в том числе по ГРБС: Управление образования администрации Каратузского района | 075 | 0702 | 0250215 | 612 | 53,189 | 0,00 | 0,00 | 53,189 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к Постановлению администрации Каратузского района № 1345-п от 16.12.2014 г. | | | | |
|  |  |  |  |  |  | Приложение № 2  к муниципальной подпрограмме 7 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" реализуемой в рамках программы "Развитие системы образования Каратузского района" | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы 7 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы "Развитие системы образования Каратузского района" с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, подпрограммы, в том числе ВЦП | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия  (в натуральном выражении), количество получателей |
| (тыс. руб.), годы | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | всего расходные обязательства по программе | \* | \* | \* | \* | 56 742,93989 | 38 792,04 | 44 978,25 | 140 513,22989 |  |
| в том числе по ГРБС: Управление образования администрации Каратузского района | 075 | \* | \* | \* | 37 880,58989 | 35 033,74 | 41 219,95 | 114 134,27989 |  |
| в том числе по ГРБС: администрация Каратузского района | 001 | \* | \* | \* | 18 862,35 | 3 758,30 | 3 758,30 | 26 378,95 |  |
| Задача 1 Организация деятельности аппарата управления и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью | | | | | | | | | | |
| 1 Организация деятельности аппарата управления и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью | всего расходные обязательства | \* | \* | \* | \* | 36 838,68989 | 33 939,74 | 40 125,95 | 110 897,13776 |  |
| в том числе по ГРБС:Управление образования администрации Каратузского района | 075 | 0709 | \* | \* | 36 838,68989 | 33 939,74 | 40 125,95 | 110 903,17353 |  |
| 1.1. Расходы за счет субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | в том числе по ГРБС:Управление образования администрации Каратузского района | 075 | 0709 | 0277564 | 621 | 624,30 | 647,25 | 647,25 | 1 918,80 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
| 1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих подведомственных учреждений | 0270213 | 621 | 3 035,05215 | 2 658,30 | 3 164,30 | 8 857,65215 |
| 0270213 | 611 | 28 736,35147 | 26 383,49 | 32 063,70 | 87 183,5415 |
| 0270213 | 612 | 393,62263 | 0,00 | 0,00 | 393,62 | Приобретение основных средств для обеспечения основного вида деятельности в 2014 году в 3 учреждениях (в том числе 3 учреждение - кредиторская задолженность 2013 года) |
| 1.3. Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных районов. | 0270021 | 121 | 3 550,29639 | 3 856,70 | 3 856,70 | 11 263,69639 | Выполнение Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» на территории муниципалитета |
| 0270021 | 122 | 42,85 | 74,00 | 74,00 | 190,85 |
| 0270021 | 244 | 360,66512 | 320,00 | 320,00 | 1 000,66512 |
| 1.4.Расходы за счет субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) |  | 0271021 | 611 | 12,62 | 0,00 | 0,00 | 12,62 |  |
|  | 0271021 | 621 | 75,69 | 0,00 | 0,00 | 75,69 |  |
| 1.5. Расходы за счет субсидии на частичное финансирование(возмещение) расходов на повышение минимальных размеров окладов, ставок заработной платы работникам бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная выплата, с 1 октября 2014 года на 10 процентов |  |  |  | 0271022 | 611 | 1,20636 | 0,00 | 0,00 | 1,20636 |  |
|  |  |  | 0271022 | 621 | 6,03577 | 0,00 | 0,00 | 6,03577 |  |
| Задача 2 Обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории муниципального образования Каратузского района (за исключением случаев, установленных федеральным законодательством) и защиты прав несовершеннолетних. | | | | | | | | | | |
| 2 Обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории муниципального образования Каратузского района (за исключением случаев, установленных федеральным законодательством) и защиты прав несовершеннолетних. | всего расходные обязательства | \* | \* | \* | \* | 19 904,25 | 4 852,30 | 4 852,30 | 29 608,85 |  |
| в том числе по ГРБС:Управление образования администрации Каратузского района | 075 | 0709 | \* | \* | 1 041,90 | 1 094,00 | 1 094,00 | 3 229,90 |  |
| в том числе по ГРБС: администрация Каратузского района | 001 | 0709 | \* | \* | 18 862,35 | 3 758,30 | 3 758,30 | 26 378,95 |  |
| 2.1.Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | в том числе по ГРБС:Управление образования администрации Каратузского района | 075 | 0709 | 0277552 | 121 | 794,00 | 833,70 | 833,70 | 2 461,40 | Своевременное оформление документов для получения субсидий для выполнения функций по опеке и попечительству |
| 0277552 | 122 | 14,342 | 40,90 | 40,90 | 96,14 |
| 0277552 | 244 | 233,558 | 219,40 | 219,40 | 672,36 |
| 2.2. Расходы за счет субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета | в том числе по ГРБС: администрация Каратузского района | 001 | 1004 | 0275082 | 412 | 6 600,40 | 1 665,90 | 1 711,80 | 9 978,10 |
| 2.3.Расходы за счет субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств краевого бюджета |  | 0277587 | 412 | 12 261,90 | 2 092,40 | 2 046,50 | 16 400,80 |
| 2.4. Расходы на приобретение земельного участка под жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств местного бюджета | в том числе по ГРБС: администрация Каратузского района | 001 | 1004 | 0270214 | 412 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 4 к Постановлению администрации Каратузского района от 16.12.2014 г. № 1345-п | | | | |
|  |  | Приложение № 8  к муниципальной программе "Развитие системы образования Каратузского района" | | | |
| Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы | | | | | |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма, в том числе ВЦП) | Наименование программы, подпрограммы, в том числе ВЦП | Расходы | | | |
| (тыс. руб.), годы | | | |
| очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Муниципальная программа | "Развитие системы образования Каратузского района" | 156 015,13000 | 155 138,32 | 161 349,53 | 472 502,98000 |
| Цель: Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Каратузского района, поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период. | | | | | |
| Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей | 110 908,90639 | 112 039,83 | 112 039,83 | 334 988,56639 |
| Подпрограмма 2 | Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков | 1 287,61839 | 1 159,50 | 1 159,50 | 3 606,61839 |
| Подпрограмма 3 | Одаренные дети | 825,304 | 803,50 | 803,50 | 2 432,304 |
| Подпрограмма 4 | Развитие сети дошкольных образовательных учреждений | 3 284,20016 | 3 368,00 | 1 800,00 | 8 452,20016 |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение жизнедеятельности учреждений подведомственных управлению образования администрации Каратузского района | 3 508,27492 | 4 300,00 | 5 868,00 | 13 676,27492 |
| Подпрограмма 6 | Кадровый потенциал в системе образования Каратузского района | 81,94 | 175,00 | 200,00 | 456,94 |
| Подпрограмма 7 | Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы и прочие мероприятия | 36 118,88776 | 33 292,49 | 39 478,70 | 108 890,07776 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 5 к Постановлению администрации Каратузского района от 16.12.2014 г. № 1345-п | | | |
|  |  |  | Приложение № 10 к муниципальной программе "Развитие системы образования Каратузского района" | | | |
| Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы "Развитие системы образования Каратузского района" с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, задачи  муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | |
| очередной финансовый год | первый год  планового периода | второй год  планового периода | Итого на период |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Муниципальная программа | Развитие системы образования Каратузского района | Всего | 420328,83987 | 395682,42 | 401893,63 | 1217904,88987 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) | 13847,50 | 1665,90 | 1711,80 | 17225,20 |
| краевой бюджет | 250466,20987 | 238878,20 | 238832,30 | 728176,70987 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 156015,13 | 155138,32 | 161349,53 | 472502,98 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей | Всего | 330360,29270 | 344928,18 | 344928,18 | 1020216,65270 |
| в том числе: |  |  |  | 0,00 |
| федеральный бюджет (\*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 219451,39 | 232888,35 | 232888,35 | 685228,09 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 110908,90639 | 112039,83 | 112039,83 | 334988,56639 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков | Всего | 3337,71839 | 3315,70 | 3315,70 | 9969,11839 |
| в том числе: |  |  |  | 0,00 |
| федеральный бюджет (\*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 2050,10 | 2156,20 | 2156,20 | 6362,50 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 1287,61839 | 1159,50 | 1159,50 | 3606,61839 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 | Одаренные дети | Всего | 825,304 | 803,50 | 803,50 | 2432,304 |
| в том числе: |  |  |  | 0,00 |
| федеральный бюджет (\*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 825,304 | 803,50 | 803,50 | 2432,304 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 | Развитие сети дошкольных образовательных учреждений | Всего | 11321,76410 | 3368,00 | 1800,00 | 16489,76410 |
| в том числе: |  |  |  | 0,00 |
| федеральный бюджет (\*) | 7247,10 | 0,00 | 0,00 | 7247,10 |
| краевой бюджет | 790,46394 | 0,00 | 0,00 | 790,46394 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 3284,20016 | 3368,00 | 1800,00 | 8452,20016 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение жизнедеятельности учреждений подведомственных управлению образования администрации Каратузского района | Всего | 17658,88241 | 4300,00 | 5868,00 | 27826,88241 |
| в том числе: |  |  |  | 0,00 |
| федеральный бюджет (\*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 14150,60749 | 0,00 | 0,00 | 14150,60749 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 3508,27492 | 4300,00 | 5868,00 | 13676,27492 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 6 | Кадровый потенциал в системе образования Каратузского района | Всего | 81,93838 | 175,00 | 200,00 | 456,93838 |
| в том числе: |  |  |  | 0,00 |
| федеральный бюджет (\*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 81,93838 | 175,00 | 200,00 | 456,93838 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 7 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего | 56742,93989 | 38792,04 | 44978,25 | 140513,22989 |
| в том числе: |  |  |  | 0,00 |
| федеральный бюджет (\*) | 6600,40 | 1665,90 | 1711,80 | 9978,10 |
| краевой бюджет | 14023,65213 | 3833,65 | 3787,75 | 21645,05213 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 36118,88776 | 33292,49 | 39478,70 | 108890,07776 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15.12.2014 | с. Каратузское | №1336-п |

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Каратузского района»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 26, 27.1 Устава муниципального образования «Каратузский район», постановлением администрации Каратузского района от 29.07.2013 № 738-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Каратузского района, их формирование и реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы образования Каратузского района», утвержденную постановлением администрации Каратузского района № 1162-п от 11.11.2013 года следующие изменения:
   1. В паспорте программы «Развитие системы образования Каратузского района», строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации муниципальной программы | Всего по программе:  2014 год – 412 977,69243 тыс.рублей,  в том числе:  федеральный бюджет – 13 847,5 тыс.рублей;  краевой бюджет – 243 172,66243 тыс.рублей;  районный бюджет - 155 957,53 тыс.рублей.  2015 год – 371 866,08 тыс.рублей,  в том числе:  федеральный бюджет – 322,6 тыс.рублей;  краевой бюджет – 210 562,7 тыс.рублей;  районный бюджет – 160 980,78 тыс.рублей.  2016 год – 360 875,45 тыс.рублей,  в том числе:  федеральный бюджет – 508,8 тыс.рублей;  краевой бюджет – 210 382,7 тыс.рублей;  районный бюджет – 149 983,95 тыс.рублей.  2017 год – 364 006,68  в том числе:  федеральный бюджет – 1 011,00 тыс.рублей;  краевой бюджет – 211 011,40 тыс.рублей;  районный бюджет – 151 984,28 тыс.рублей. |

1.2. В программе «Развитие системы образования Каратузского района», раздел 9 Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования на реализацию Программы за счет средств бюджетов всех уровней, по прогнозным данным, за период с 2014 по 2017 гг., составит 1 509 725,90243 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 412 977,69243 тыс. рублей;

в 2015 году – 371 866,08 тыс. рублей;

в 2016 году – 360 875,45 тыс. рублей;

в 2017 году – 364 006,68 тыс. рублей.

Из них:

из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2017 гг. – 15 689,90 тыс. рублей,

в том числе:

в 2014 году – 13 847,5 тыс. рублей;

в 2015 году – 322,6 тыс. рублей;

в 2016 году – 508,8 тыс. рублей;

в 2017 году – 1 011,00 тыс. рублей,

из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2017 гг. – 875 129,46243 тыс. рублей,

в том числе:

в 2014 году – 243 172,66243 тыс. рублей;

в 2015 году - 210 562,70 тыс. рублей;

в 2016 году - 210 382,70 тыс. рублей;

в 2017 году – 211 011,40 тыс.рублей,

из средств муниципального бюджета за период с 2014 по 2017 гг. – 618 906,54 тыс. рублей,

в том числе:

в 2014 году – 155 957,53 тыс. рублей;

в 2015 году - 160 980,78 тыс. рублей;

в 2016 году - 149 983,95 тыс. рублей;

в 2017 году – 151 984,28 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы «Развитие системы образования Каратузского района» приведены в приложении № 10 к муниципальной программе».

1.3. В паспорте подпрограммы 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках программы «Развитие системы образования Каратузского района» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Всего средств на реализацию подпрограммы  177 658,09876 тыс. рублей, в том числе:  2014 год – 56 765,96876 тыс. рублей;  2015 год – 40 514,97 тыс. рублей;  2016 год – 39 623,13 тыс. рублей;  2017 год – 40 754,03 тыс. рублей;  в том числе за счет средств районного бюджета 147 359,05876тыс. рублей, в том числе:  2014 год - 36 196,40876 тыс. рублей;  2015 год - 37 652,91 тыс. рублей;  2016 год - 36 754,87 тыс. рублей;  2017 год –36 754,87 тыс. рублей;  за счет средств краевого бюджета 21 856,24 тыс. рублей  2014 год - 13 969,16 тыс. рублей,  2015 год - 2 539,46 тыс. рублей,  2016 год - 2 359,46 тыс. рублей;  2017 год – 2 988,16 тыс. рублей;  за счет средств федерального бюджета  8442,80 тыс.рублей  2014 год - 6 600,4 тыс. рублей;  2015 год - 322,60тыс. рублей;  2016 год - 508,80 тыс. рублей;  2017 год – 1 011,00 тыс. рублей. |

Пункт 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) изложить в новой редакции:

«Финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет всего 177 658,09876 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 56 765,96876 тыс. рублей, 2015 год – 40 514,97 тыс. рублей, 2016 год – 39 623,13 тыс. рублей, 2017 год – 40 754,03 тыс. рублей;

в том числе за счет средств районного бюджета 147 359,05876 тыс. руб. в т ч: 2014 год - 36 196,40876тыс. рублей; 2015 год - 37 652,91 тыс. рублей; 2016 год - 36 754,87тыс. рублей, 2017 год – 36 754,87 тыс. рублей

за счет средств краевого бюджета 21 856,24 тыс. руб., в том числе 2014 год - 13 969,16 тыс. рублей; 2015 год - 2 539,46 тыс. рублей; 2016 год - 2 359,46 тыс. рублей, 2017 год – 2 988,16 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета 8 442,8 тыс. рублей, в том числе 2014 год - 6 600,4 тыс. рублей; 2015 год - 322,6 тыс. рублей; 2016 год - 508,8 тыс. рублей, 2017 год – 1 011,00 тыс. рублей».

1.4. Приложение 2 к подпрограмме 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках программы «Развитие системы образования Каратузского района» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.5.Приложение № 10 к муниципальной программе «Развитие системы образования Каратузского района» изложить в следующей редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Г.М. Адольф, заместителя главы администрации района по социальным вопросам.

3.Постановление вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вести муниципального образования «Каратузский район».

Глава администрации района Г.И. Кулакова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение №1 к постановлению администрации Каратузского района от 15.12.2014 №1336-п  Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме 7 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" реализуемой в рамках программы "Развитие системы образования Каратузского района" | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы 7 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы "Развитие системы образования Каратузского района" с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, подпрограммы, в том числе ВЦП | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении), количество получателей |
| (тыс. руб.), годы | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | всего расходные обязательства по программе | \* | \* | \* | \* | 56 765,96876 | 40514,97 | 39623,13 | 40754,03 | 177 658,09876 |  |
| в том числе по ГРБС: Управление образования администрации Каратузского района | 075 | \* | \* | \* | 37 903,61876 | 39384,07 | 38492,23 | 38492,23 | 154 272,14876 |  |
| в том числе по ГРБС: администрация Каратузского района | 001 | \* | \* | \* | 18 862,35 | 1130,90 | 1130,90 | 2261,80 | 23 385,95 |  |
| Задача 1 Организация деятельности аппарата управления и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью | | | | | | | | | | | |
| 1 Организация деятельности аппарата управления и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью | всего расходные обязательства | \* | \* | \* | \* | 36 861,71876 | 38 308,47 | 37 410,43 | 37 410,43 | 149 991,04876 |  |
| в том числе по ГРБС:Управление образования администрации Каратузского района | 075 | 0709 | \* | \* | 36 861,71876 | 38 308,47 | 37 410,43 | 37 410,43 | 149 991,04876 |  |
| 1.1. Расходы за счет субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | в том числе по ГРБС:Управление образования администрации Каратузского района | 075 | 0709 | 0277564 | 621 | 624,30 | 655,56 | 655,56 | 655,56 | 2 590,98000 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
| 1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих подведомственных учреждений | 0270213 | 621 | 3 033,25215 | 3 226,99 | 3 226,99 | 3 226,99 | 12 714,22215 |
| 0270213 | 622 | 0,00000 | 141,34 | 0,00 | 0,00 | 141,34000 |
| 0270213 | 611 | 28 823,2751 | 30 101,08 | 30 101,08 | 30 101,08 | 119 126,51510 |
| 0270213 | 612 | 386,02 | 756,70 | 0,00 | 0,00 | 1 142,72000 | Приобретение основных средств для обеспечения основного вида деятельности в 2014 году в 3 учреждениях (в том числе 3 учреждение - кредиторская задолженность 2013 года) |
| 1.3. Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных районов. | 0270021 | 121 | 3 550,29639 | 3 032,74 | 3 145,44 | 3 145,44 | 12 873,91639 | Выполнение Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» на территории муниципалитета |
| 0270021 | 122 | 42,85 | 44,85 | 44,85 | 44,85 | 177,40000 |
| 0270021 | 244 | 360,66512 | 349,21 | 236,51 | 236,51 | 1 182,89512 |
| 1.4.Расходы за счет субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) |  | 0271021 | 611 | 12,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,62000 | Доведение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) |
|  | 0271021 | 621 | 28,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,44000 |
| Задача 2 Обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории муниципального образования Каратузского района (за исключением случаев, установленных федеральным законодательством) и защиты прав несовершеннолетних. | | | | | | | | | | | |
| 2 Обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории муниципального образования Каратузского района (за исключением случаев, установленных федеральным законодательством) и защиты прав несовершеннолетних. | всего расходные обязательства | \* | \* | \* | \* | 19 904,25 | 2 206,50 | 2 212,70 | 3 343,60 | 27 667,05 |  |
| в том числе по ГРБС:Управление образования администрации Каратузского района | 075 | 0709 | \* | \* | 1 041,90 | 1 075,60 | 1 081,80 | 1 081,80 | 4 281,10 |  |
| в том числе по ГРБС: администрация Каратузского района | 001 | 0709 | \* | \* | 18 862,35 | 1 130,90 | 1 130,90 | 2 261,80 | 23 385,95 |  |
| 2.1.Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | в том числе по ГРБС:Управление образования администрации Каратузского района | 075 | 0709 | 0277552 | 121 | 794,00 | 827,70 | 833,90 | 833,90 | 3 289,50 | Своевременное оформление документов для получения субсидий для выполнения функций по опеке и попечительству |
| 0277552 | 122 | 16,775 | 40,90 | 40,90 | 40,90 | 139,475 |
| 0277552 | 244 | 231,125 | 207,00 | 207,00 | 207,00 | 852,125 |
| 2.2. Расходы за счет субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета | в том числе по ГРБС: администрация Каратузского района | 001 | 1004 | 0275082 | 412 | 6 600,40 | 322,60 | 508,80 | 1011,00 | 8 442,80 | Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 2.3.Расходы за счет субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств краевого бюджета |  | 0277587 | 412 | 12 261,90 | 808,30 | 622,10 | 1250,80 | 14 943,10 |
| 2.4. Расходы на приобретение земельного участка под жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств местного бюджета | в том числе по ГРБС: администрация Каратузского района | 001 | 1004 | 0270214 | 412 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение №2 к постановлению администрации Каратузского района от 15.12.2014 г. №1336-п | | | | |
|  |  |  | Приложение № 10к муниципальной программе "Развитие системы образования Каратузского района" | | | | |
| Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы "Развитие системы образования Каратузского района" с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы | | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, задачи муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Оценка расходов(тыс. руб.), годы | | | | |
| текущий финансовый год | очередной финансовый год | первый год  планового периода | второй год  планового периода | Итого на период |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Муниципальная программа | Развитие системы образования Каратузского района | Всего | 412977,69243 | 371866,08 | 360875,45 | 364006,68 | 1509725,90243 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) | 13847,50 | 322,60 | 508,80 | 1011,00 | 15689,90 |
| краевой бюджет | 243172,66243 | 210562,70 | 210382,70 | 211011,40 | 875129,46243 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 155957,53 | 160980,78 | 149983,95 | 151984,28 | 618906,54 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей | Всего | 323050,78114 | 321518,18 | 312784,35 | 314784,68 | 1272137,99114 |
| в том числе: |  |  |  |  | 0,00 |
| федеральный бюджет (\*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 212212,331 | 205959,64 | 205959,64 | 205959,64 | 830091,251 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 110838,45014 | 115558,54 | 106824,71 | 108825,04 | 442046,74014 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков | Всего | 3325,04302 | 3358,650 | 3358,650 | 3358,650 | 13400,99302 |
| в том числе: |  |  |  |  | 0,00 |
| федеральный бюджет (\*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 2050,10 | 2063,60 | 2063,60 | 2063,60 | 8240,90 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 1274,94302 | 1295,050 | 1295,050 | 1295,050 | 5160,09302 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Подпрограмма 3 | Одаренные дети | Всего | 825,304 | 853,50 | 853,50 | 853,50 | 3385,804 |
| в том числе: |  |  |  |  | 0,00 |
| федеральный бюджет (\*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 825,304 | 853,50 | 853,50 | 853,50 | 3385,804 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 | Развитие сети дошкольных образовательных учреждений | Всего | 11237,04310 | 1260,95 | 1800,00 | 1800,00 | 16097,99310 |
| в том числе: |  |  |  |  | 0,00 |
| федеральный бюджет (\*) | 7247,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7247,10 |
| краевой бюджет | 790,46394 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790,46394 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 3199,47916 | 1260,95 | 1800,00 | 1800,00 | 8060,42916 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение жизнедеятельности учреждений подведомственных управлению образования администрации Каратузского района | Всего | 17656,48241 | 4224,01 | 2300,00 | 2300,00 | 26480,49241 |
| в том числе: |  |  |  |  | 0,00 |
| федеральный бюджет (\*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 14150,60749 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14150,60749 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 3505,87492 | 4224,01 | 2300,00 | 2300,00 | 12329,88492 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 6 | Кадровый потенциал в системе образования Каратузского района | Всего | 117,07 | 135,82 | 155,82 | 155,82 | 564,53 |
| в том числе: |  |  |  |  | 0,00 |
| федеральный бюджет (\*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 117,07 | 135,82 | 155,82 | 155,82 | 564,53 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 7 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего | 56765,96876 | 40514,970 | 39623,130 | 40754,030 | 177658,09876 |
| в том числе: |  |  |  |  | 0,00 |
| федеральный бюджет (\*) | 6600,40 | 322,60 | 508,80 | 1011,00 | 8442,80 |
| краевой бюджет | 13969,16 | 2539,460 | 2359,460 | 2988,160 | 21856,240 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 36196,40876 | 37652,91 | 36754,87 | 36754,87 | 147359,05876 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2014 с. Каратузское № 1121-п

О внесении изменений в постановление администрации Каратузского района от 31.10.2013 № 1124-п «Об утверждении муниципальной программы Каратузского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Устава муниципального образования «Каратузский район», постановлением администрации Каратузского района от 29.07.2013 № 738-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Каратузского района, их формировании и реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Приложение к постановлению администрации Каратузского района 31.10.2013 № 1124-п «Об утверждении муниципальной программы Каратузского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» изменить и изложить в новой редакции согласно приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на В.А.Дулова, заместителя главы администрации Каратузского района по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

3.Опубликовать постановление в периодическом печатном издании Вести муниципального образования «Каратузский район» и на официальном сайте администрации Каратузского района с адресом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - [www.karatuzraion.ru](http://www.karatuzraion.ru).

4.Постановление вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.

Глава администрации района Г.И.Кулакова

Приложение

к постановлению администрации Каратузского района

от29.10.2014 г. № 1121-п

Муниципальная программа Каратузского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

1. Паспорт муниципальной программы Каратузского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (далее - муниципальная программа) |
| Основания  для разработки муниципальной программы | статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  постановление администрации Каратузского района от 29.07.2013 № 738-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Каратузского района, их формировании и реализации»  постановление администрации Каратузского района от 30.10.2013 № 1123-п «О внесении изменений в перечень муниципальных программ Каратузского района» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Каратузского района (далее – администрация района) |
| Соисполнители муниципальной программы | Финансовое управление администрации района;  Управление образования администрации района;  Управление социальной защиты населения администрации района |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Подпрограммы:   1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Каратузский район» 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Каратузском районе»   Отдельные мероприятия:  1. Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг  2.Возмещение убытков от эксплуатации коммунальной бани  3.Реализация мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги |
| Цели  муниципальной программы | Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением;  Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности |
| Задачи муниципальной программы | 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда Каратузского района;  2. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг;  3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Сроки реализации: 2014-2017 годы |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период | Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы на весь период действия по годам ее реализации, а также значения целевых показателей на долгосрочный период приведены в приложениях № 1 и № 2 к паспорту программы |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014-2017 годах за счет всех источников финансирования составит 25 175,940 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  - краевого бюджета – 23 083,540 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 10 956,340 тыс. рублей;  2015 год – 4 042,400 тыс. рублей;  2016 год – 4 042,400 тыс. рублей;  2017 год – 4 042,400 тыс. рублей;  - районного бюджета – 2 092,400 тыс. рублей,  в том числе по годам:  2014 год – 780,500 тыс. рублей;  2015 год – 437,300 тыс. рублей;  2016 год – 437,300 тыс. рублей  2017 год – 437,300 тыс. рублей. |
| Перечень объектов капитального строительства | Нет |

2. Характеристика текущего состояния в сфере жилищно-коммунального хозяйства с указанием основных показателей социально-экономического развития Каратузского района и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы

2.1. Общие положения

Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью экономики Каратузского района, обеспечивающей население района жизненно важными услугами: отопление, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение.

Согласно опросам общественного мнения, проводимым Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на протяжении нескольких последних лет ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве остается главной проблемой, волнующей россиян (в том числе и жителей Каратузского района).

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства Каратузского района являются:

- высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования, до 60-75% обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие 20-30%, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;

- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности и, вследствие этого, незначительная инвестиционная привлекательность объектов;

- отсутствие очистки питьевой воды на значительном числе объектов водопроводного хозяйства.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры на территории района составляет 66 %. В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов.

На территории района за 2012 год организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, предоставлены следующие объемы коммунальных ресурсов:

холодная вода – 276,7 тыс. м3;

водоотведение – 19,5 тыс. м3;

тепловая энергия – 16,8 тыс. Гкал;

электрическая энергия – 35,9 млн. кВт/час.

Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Каратузского района на составляет 0,11 %. Особенно низок уровень благоустройства в малых сельских поселениях.

Как правило, капитальный ремонт осуществляется в минимально-необходимых объемах, в лучшем случае – с частичной модернизацией.

Следует отметить, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства имеют место быть неплатежи населения.

Доходы организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги на территории района, составляют порядка 49,6 млн. рублей при объеме расходов 51,4 млн. рублей. При этом возмещение населением затрат за предоставление услуг составляет 27,2 млн. рублей (или 99,1 % от стоимости предоставленных населению услуг).

Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве в настоящее время активно проводятся преобразования, закладывающие основы развития отрасли на долгосрочную перспективу. На федеральном уровне приняты новые законы, регулирующие отношения в сферах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Утверждены или находятся в стадии утверждения десятки подзаконных нормативных актов, которые создают фундамент для новой системы регулирования. Устанавливаются детальные требования к качеству и надежности жилищно-коммунальных услуг. Принят федеральный закон, призванный системно решить задачу капитального ремонта многоквартирных домов. Во многом пересмотрены правила работы управляющих организаций.

Работа по реформированию жилищно-коммунального хозяйства далека от завершения и для достижения запланированных результатов необходимо точное и последовательное выполнение мероприятий в соответствии с задачами, определенными муниципальной программой.

Эффективное государственное и муниципальное регулирование коммунального хозяйства, при котором достигается баланс интересов всех сторон, будет обеспечиваться путем реализации заложенных в отраслевое законодательство механизмов следующих мероприятий:

- государственная регистрация объектов централизованных систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности;

- разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры;

- создание системы капитального ремонта многоквартирных домов;

- утверждение планов мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями и планов снижения сбросов;

- обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных услуг и ресурсов;

- формирование долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение социальной поддержки населения по оплате жилищно-коммунальных услуг;

- контроль за раскрытием информации для потребителей в соответствии с установленными стандартами.

При этом ограничения, связанные с доступностью оплаты жилья и коммунальных услуг, могут формировать существенные риски реализации муниципальной программы.

2.2. Теплоснабжение

В жилищно-коммунальном комплексе района эксплуатируются централизованные системы теплоснабжения, которые представлены 10 теплоисточниками суммарной мощностью 14,7 Гкал/час, вырабатывающих 20,96 тыс. Гкал тепловой энергии. По тепловым сетям, протяженностью 10,51 км, транспортируется тепловая энергия в объёме 16,84 тыс. Гкал в год.

Теплоисточники эксплуатируются с применением устаревших неэффективных технологических схем, где исполнение котельного оборудования не соответствуют предъявляемым современным конструктивным требованиям, процесс сжигания топлива упрощается и нарушается. В результате фактически КПД котельных составляет 60-70%, вместо нормативного 75-80 %. Расход топлива на выработку тепловой энергии превышает нормативный на 10%. Из общего количества установленных котлов в котельных коммунального комплекса только 10% автоматизированы. Отсутствие на котельных систем водоподготовки сетевой воды ведет к сокращению срока эксплуатации котельного оборудования, отсутствие в котельных оборудования по очистке дымовых газов создает неблагоприятную экологическую обстановку в поселениях района.

Основными причинами неэффективности действующих котельных являются:

- низкий коэффициент использования установленной мощности теплоисточников;

- отсутствие систем водоподготовки и элементарных приборов технологического контроля;

- низкий уровень обслуживания (отсутствие автоматизации технологических процессов).

В настоящее время в замене нуждается 1,5 км (14,3 %) ветхих тепловых сетей. При нормативном сроке службы трубопроводов 25 лет, фактический срок до первого коррозионного разрушения может составлять около 5 лет, что

обусловлено, в том числе субъективными причинами – высоким уровнем грунтовых вод, применение некачественным строительных материалов при проведении строительно-монтажных работ.

Суммарные потери тепловой энергии в сетях составляют 19,7%, что эквивалентно 589,0 т. условного топлива в год.

Проблемы в системах теплоснабжения обостряются еще и отсутствием резервирования теплоисточников по электроснабжению и водоснабжению. Отсутствие резервного питания в аварийной ситуации увеличивает вероятность отключения котельной и разморожения систем теплоснабжения.

В рамках муниципальной программы планируется:

- применять комплексный подход к замене морально устаревших и не сертифицированных котлов на котельное оборудование с обязательной установкой систем водоподготовки, в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации котельных, для продления эксплуатационного срока котлов и тепловых сетей, повышения надёжности работы систем теплоснабжения и качества сетевой воды;

- поэтапное приведение в соответствие установленной мощности теплоисточников присоединенной нагрузке;

- использование современных теплоизоляционных материалов;

- снизить тепловые потери;

- обеспечить надежность работы систем теплоснабжения и экономию топливно-энергетических ресурсов;

- государственная регистрация объектов централизованных систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в государственной и муниципальной собственности;

- разработка схем теплоснабжения;

- обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных услуг и ресурсов.

В результате проведенных мероприятий 2010-2012 годов в рамках долгосрочной целевой программы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» на 2010-2012 годы число аварий на системах теплоснабжения сократилось с 9,5 до 0,0 единиц на 100 км тепловых сетей. Снизился на 3 % удельный расход топлива на производство тепловой энергии. С использованием современных теплоизоляционных материалов за 2010-2012 годы заменено 0,6 км тепловых сетей, капитально отремонтировано 3 котельных с заменой 5 котлов.

Следствием технической политики, проводимой Правительством Красноярского края и администрацией района в области теплоснабжения, является повышение устойчивости систем теплоснабжения, увеличение срока эксплуатации котельного и технологического оборудования теплоисточников, внедрение ресурсосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий, снижение затрат на их производство тепловой энергии и, как следствие, предоставление качественных услуг потребителям по теплоснабжению.

2.3. Водоснабжение, водоотведение

Основными источниками водоснабжения населения Каратузского района являются: подземные водоисточники, обеспечивающие централизованным водоснабжением 13,274 тыс. человек (83,71%).

Из нецентрализованных водоисточников (родников, индивидуальных забивных колонок) используют воду 2,583 тыс. человек (16,29%).

Результаты исследований воды подземных водоисточников, используемых для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения района, свидетельствуют об ухудшении ее качества по гигиеническим нормативам.

Неблагополучное состояние подземных водоисточников по санитарно-химическим показателям обуславливается повышенным природным содержанием в воде железа, солей жесткости, фторидов, марганца. К техногенным причинам следует отнести загрязнение подземных вод нитратами.

Проблема снабжения населения Каратузского района питьевой водой требуемого качества в достаточном количестве, экологическая безопасность окружающей среды является наиболее актуальной, т.к. доступность и качество данного коммунального ресурса определяют здоровье населения края и качество жизни.

Решение проблемы окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, что в конечном итоге будет способствовать повышению темпов роста экономического развития района и улучшению демографической ситуации.

2.4. Электроснабжение

Обеспечение электрической энергией населения Каратузского района и организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, осуществляется преимущественно от централизованной системы энергоснабжения. Объем реализуемой на территории Каратузского района электрической энергии составляет более 35 887 тыс. кВтч.

Износ основных фондов систем электроснабжения составляет 40-50 процентов. В системах централизованного электроснабжения потери в сетях и трансформаторах составляет 18,8%. Из-за отсутствия на территориях схем электроснабжения подключение потребителей производится без учета реальных нагрузок и трансформаторных мощностей подстанций, загрузки электролиний и пропускной способности.

На территории Каратузского района электрическая энергия не вырабатывается, а приобретается у ОАО «Красноярскэнергосбыт». Коммунальных электрических сетей на территории района не имеется.

2.5. Газоснабжение

На территории Каратузского района для бытовых нужд населения района используется сжиженный углеводородный газ. Поставка сжиженного углеводородного газа на территорию района осуществляется индивидуальным предпринимателем и Каратузским газовым участком ОАО «Красноярсккрайгаз».

Уровень газификации жилищного фонда района сжиженным газом по состоянию на 01.01.2013 составляет 88,3 процентов.

Поставка газа населению осуществляется в газобаллонных установках.

2.6. Капитальный ремонт многоквартирных домов

В соответствии со статистическими данными площадь жилищного фонда Каратузского района составляет 355,4 тыс. м2 – это 26 многоквартирных домов (без учета домов блокированной застройки), 2027 домов блокированной застройки и 4007 индивидуальных жилых домов.

Из указанного количества многоквартирных домов в 20 домах (11,5 тыс. м2), что составляет свыше 3% от всего районного жилищного фонда, истек нормативный срок эксплуатации и требуется проведение капитального ремонта уже на сегодняшний день.

Основная доля многоквартирных домов, расположенных на территории Каратузского района, была введена в эксплуатацию в 60–80-е годы, и соответственно в отношении большей части жилищного фонда истекли или подходят нормативные сроки проведения капитального ремонта.

В советский период содержание жилищного фонда дотировалось государством путем капитальных вложений в капитальный ремонт жилищного фонда. В период перестройки, учитывая дефицит бюджетов всех уровней, финансирование отрасли проводилось по остаточному принципу. В результате с середины 90-х годов объем жилищного фонда, требующего капитального ремонта, стал стабильно превышать проводимый капитальный ремонт.

С 2005 года, с момента вступления в силу Жилищного кодекса Российской Федерации, определившего переход к рыночным отношениям в жилищно-коммунальном хозяйстве, бремя по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов легло на собственников помещений. В соответствии с законом Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» от 04.07.1991 № 1541-1 за бывшим наймодателем, т.е. государством, сохранилась обязанность производить капитальный ремонт домов и жилых помещений в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда до момента исполнения обязательств. Однако, принимая во внимание колоссальный объем жилищного фонда, нуждающегося в капитальном ремонте на момент его приватизации, решение проблемы разовыми мероприятиями, финансируемыми за счет средств бюджетов всех уровней, не представлялось возможным.

В соответствии с изменениями, внесенными в Жилищный кодекс Российской Федерации в декабре 2012 года, высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации обязаны утверждать региональные программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в целях планирования и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, планирования предоставления государственной поддержки, муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов (далее – государственная поддержка, муниципальная поддержка капитального ремонта).

Средний нормативный срок эксплуатации конструктивных элементов многоквартирных домов составляет 15-30 лет. При этом, учитывая, что программа капитального ремонта, утверждаемая на уровне субъекта, должна предполагать цикличность выполнения работ, накопить на капитальный ремонт в состоянии только собственники 5-9 этажных многоквартирных домов. Собственники помещений в малоэтажных многоквартирных домах (до трех этажей) для выполнения работ на доме площадью 700 м2 должны будут собирать средства не менее 40 лет.

В соответствии с положениями статьи 191 Жилищного кодекса Российской Федерации на проведение работ по капитальному ремонту может предоставляться государственная поддержка. Учитывая, что срок нормативной эксплуатации до постановки на капитальный ремонт по малоэтажной застройке аналогичен (а в некоторых случаях даже ниже) срока, установленного для многоэтажных домов, необходимо предоставление государственной и муниципальной поддержки на выполнение работ по капитальному ремонту, как минимум, тем домам, которые профинансировать работы в нормативные сроки самостоятельно не способны.

Согласно статистической отчетности площадь жилищного фонда малоэтажной застройки в Каратузском районе составляет 14,9 тыс. м2, в том числе.

Средняя стоимость капитального ремонта 1 м2 малоэтажного жилого дома составляет 3,0 тыс. рублей.

3.Приоритеты и цели социально-экономического развития в жилищно-коммунальном хозяйстве, описание основных целей и задач программы, прогноз развития жилищно-коммунального хозяйства

Приоритеты государственной политики в жилищно-коммунальной сфере определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» (далее – Указ № 600), а также Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р.

*Первым приоритетом государственной политики* является улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания.

В рамках данного приоритета будут реализованы меры по обеспечению комфортных условий проживания и предоставлению жилищно-коммунальных услуги по доступным ценам для собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе, меры по:

- обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе для увеличения уровня их благоустройства (обеспеченности коммунальными услугами), существенного повышения их энергетической эффективности, за счет создания региональных систем капитального ремонта, а также путем внедрения устойчивых механизмов и инструментов финансовой поддержки проведения капитального ремонта;

- улучшению качества управления и содержания общего имущества многоквартирных домов путем поддержки объединений собственников жилья и развития конкуренции в сфере управления жилой недвижимостью;

- развитию конкуренции в сфере предоставления услуг по управлению многоквартирными домами;

- обеспечению доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг за счет реализации мер по энергоресурсосбережению и повышению эффективности мер социальной поддержки населения;

- совершенствованию системы государственного учета жилищного фонда, контроля и надзора за техническим состоянием жилых зданий.

С целью развития институтов для выработки общей позиции собственников по заказу жилищно-коммунальных услуг будет стимулироваться инициативы собственников помещений путем проведения информационно-разъяснительной работы, популяризации лучших практик.

В законодательстве Российской Федерации будут сформированы необходимые правовые основы для создания в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях субъектов Российской Федерации эффективных и устойчивых механизмов финансирования капитального ремонта многоквартирных домов за счет организационного обеспечения процесса планирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов и вовлечения в его финансирование средств собственников помещений в многоквартирных домах, а также конкретизирована обязанность собственников помещений в многоквартирном доме оплачивать расходы на капитальный ремонт общего имущества.

*Вторым приоритетом государственной политики* является модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.

В соответствии с Указом № 600 будут реализованы меры по обеспечению благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства Каратузского района в целях решения задач модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства, в том числе установление долгосрочных тарифов на коммунальные ресурсы, а также определение величины тарифов в зависимости от качества и надежности предоставляемых ресурсов.

Будет также продолжено внедрение ресурсосберегающих технологий и создание условий для более широкого использования малой энергетики в жилищно-коммунальном хозяйстве.

В целях обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, особое внимание будет уделено модернизации систем водоснабжения.

В результате будут созданы благоприятные условия, позволяющие осуществить масштабную модернизацию систем коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективных и экологически чистых технологий, повысить надежность и эффективность производства и поставки коммунальных ресурсов.

Целями муниципальной программы являются:

- обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением;

- формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

Обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг возможно достигнуть за счет повышения надежности систем коммунальной инфраструктуры и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда.

Цели программы соответствуют:

- приоритетам государственной жилищной политики, определенным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, а также целевым ориентирам, определенным Указом № 600;

- стратегической цели государственной жилищной политики - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Достижение цели программы осуществляется путем решения следующих задач:

1) Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда Каратузского района.

В рамках решения данной задачи планируется реализация подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Каратузский район».

2) Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг.

В рамках решения данной задачи планируется реализация следующих отдельных мероприятий муниципальной программы:

- реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг;

- возмещение убытков от эксплуатации коммунальной бани;

- реализация мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

Ежегодно реализуемая политика Правительства Российской Федерации направлена на сдерживание роста тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства. В настоящее время уровень оплаты населением за коммунальные услуги в Каратузском районе от экономически обоснованных тарифов в среднем по району составляет 88,5 процентов.

В связи с этим предусмотрены мероприятия по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг и по реализации мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, которое заключается в компенсации части совокупных расходов граждан при предоставлении коммунальных услуг с учетом показателя доступности коммунальных услуг за счет бюджетных средств. Это позволит:

- ограничить рост платы граждан за коммунальные услуги;

- не допустить рост убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Оказание временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с Законом края от 20.12.2012 № 3-959 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг». Оказание мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с Законом края «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги».

Реализация мероприятия по возмещению убытков от эксплуатации коммунальной бани направлена на обеспечение жителей района услугами коммунальной бани и на возмещение убытков от ее эксплуатации, возникших в результате не покрытия фактических расходов доходами, оплачиваемыми населением.

3) Повышение энергосбережения и энергоэффективности.

В рамках решения данной задачи планируется реализация подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Каратузском районе».

4.Механизм реализации отдельных мероприятий программы (ссылка на нормативный акт, регламентирующий реализацию соответствующих мероприятий)

Мероприятие 1. Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг.

Постановление администрации Каратузского района от 08.04.2013 № 324-п «Об утверждении Порядка предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории Каратузского района»

Мероприятие 2. Возмещение убытков от эксплуатации коммунальной бани.

Постановление администрации Каратузского района «О предоставлении субсидии на возмещение убытков от эксплуатации коммунальной бани», которое будет принято в 1 квартале 2015 года.

Мероприятие 3. Реализация мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

Постановление администрации Каратузского района «Об утверждении Порядка предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории Каратузского района», которое будет принято в 1 квартале 2015 года.

5.Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Каратузского района

Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека.

В результате реализации программы к 2017 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы со следующими характеристиками:

- уменьшение аварийного жилищного фонда, снижение среднего уровня износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня;

- снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

- повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

- утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и входящих в их состав схем водоснабжения и водоотведения и теплоснабжения;

- увеличение доли объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в управлении частных организаций на условиях концессии или долгосрочной аренды;

- улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых коммунальных ресурсов;

- снижение издержек при производстве и поставке коммунальных ресурсов за счет повышения энергоэффективности, внедрения современных форм управления и, как следствие, снижение себестоимости коммунальных услуг.

Развитие систем коммунальной инфраструктуры будет осуществляться на основе программ комплексного развития, учитывающих документы территориального планирования, среднесрочные прогнозы жилищного и иного строительства, а также инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Реальными заказчиками жилищно-коммунальных услуг будут собственники помещений в конкретном многоквартирном доме.

6.Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Каратузский район» (приложение № 4 к муниципальной программе)

Срок реализации подпрограммы – 2014-2017 годы.

В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достигнуть:

- снижения интегрального показателя аварийности инженерных сетей:

теплоснабжение (с 0,0 ед. в 2014 году до 0,0 ед. в 2017 году);

водоснабжение (с 6,75 ед. в 2014 году до 4,22 ед. в 2017 году);

- снижения потерь в инженерных сетях (с 22,9 % в 2014 году до 21,6 % в 2017 году);

- увеличения доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности (с 84,1% в 2014 году до 84,5 % в 2017 году);

- капитального ремонта 5,5 км инженерных сетей (тепловых сетей – 0,5 км; водопроводных сетей – 5 км);

- капитального ремонта 5 водозаборных сооружений с заменой резервуаров;

- снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, с 48% в 2014 году до 44,8% в 2017 году;

- снижение числа аварий в системах водоснабжения и водоотведения в год на 1000 км сетей с 67,53 ед. в 2014 году до 42,21 ед. в 2017 году.

Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Каратузском районе»

Срок реализации подпрограммы – 2014-2017 годы.

Реализация программы позволит достичь следующих результатов:

- увеличение доли муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств районного бюджета, в общем объеме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование до 100%.

7.Основные меры правового регулирования в жилищно-коммунальной сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов

Основные меры правового регулирования в жилищно-коммунальной сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

8.Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам с указанием главных распорядителей средств районного бюджета, а также по годам реализации программы

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам с указанием главных распорядителей средств районного бюджета, а также по годам реализации программы приведена в приложении № 2 к муниципальной программе.

9. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, районного бюджетов, и бюджетов поселений района, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в разработке и реализации программы

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, районного бюджетов, и бюджетов поселений района, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в разработке и реализации программы представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.

10.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае оказания районными муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ

В рамках программы оказание районными муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам не предусмотрено.

11.Основные правила (методики) распределения субсидий бюджетам муниципальных образований района

Распределение межбюджетных трансфертов (субсидии) бюджетам муниципальных образований Каратузского района предусмотрено по подпрограммам «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Каратузский район» и «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Каратузском районе». Основные правила (методики) распределения субсидии бюджетам муниципальных образований Каратузского района указаны в разделе 2.3. «Механизм реализации подпрограммы».

12. Целевые показатели и показатели результативности программы, оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Для ежегодной оценки эффективности программы используются целевые показатели, отражающие степень достижения целей программы (приложение № 1,2 к паспорту муниципальной программы):

Методика расчета целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы, выраженных количественно, осуществляется расчетным способом и на основании данных статистической отчетности.

Целевые показатели (индикаторы), определяемые расчетным способом:

1. Индикатор «Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей» (аварий на 100 км сетей)



где *ИПА* – интегральный показатель аварийности сети, ед.

*аварии* – число аварий на инженерной сети, ед.

*Lсети* – протяженность инженерной сети, км

1. Индикатор «Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене»



где *Д1* – доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, %

*Lсети1* – протяженность уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, км.

*Lсети* – протяженность уличной водопроводной сети, км

Эффективность реализации программы по направлениям определяется по следующей формуле:



где: En – эффективность реализации отдельного направления программы (процентов), характеризуемого n-м показателем (номер показателя программы);

Tfn – фактическое значение n-го показателя, характеризующего реализацию Программы;

Tpn – плановое значение n-го показателя, характеризующего реализацию Программы.

Интегральная оценка эффективности реализации программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

 где:

E – эффективность реализации программы (процентов);

N – количество индикаторов программы;

SUM – сумма.

Правила оценки эффективности реализации муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение критерия Е | Результат оценки |
| > 95 | Высокая эффективность |
| 94-70 | Средняя эффективность |
| 69-50 | Низкая эффективность |
| < 49 | Неэффективный элемент |

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется администрацией района (отдел строительства и ЖКХ) по итогам ее исполнения за каждый финансовый год до 1 марта года, следующего за отчетным годом, и в целом после завершения реализации программы и представляется в отдел планирования и экономического развития администрации района и финансовое управление администрации района, одновременно с годовым отчетом о реализации программы.

13. Реализация и контроль за ходом выполнения программы, отчет о реализации Программы

Реализация и контроль за ходом выполнения программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации Каратузского района от 29.07.2013 № 738-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Каратузского района, их формировании и реализации».

Отчет о реализации программы формируется отделом строительства и ЖКХ администрации района ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, согласно приложениям 8-11 к постановлением администрации Каратузского района от 29.07.2013 № 738-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Каратузского района, их формировании и реализации» и представляется одновременно в отдел планирования и экономического развития администрации Каратузского района и финансовое управление администрации Каратузского района.

Годовой отчет о ходе реализации программы формируется отделом строительства и ЖКХ администрации района до 1 марта года, следующего за отчетным в соответствии с требованиями постановления администрации Каратузского района от 29.07.2013 № 738-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Каратузского района, их формировании и реализации».

Глава администрации

Каратузского района Г.И. Кулакова

Приложение № 1

к Паспорту муниципальной программы Каратузского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности муниципальной программы Каратузского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ЦЕЛЬ: 1. Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением  2. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1 Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства | % | Х | отраслевой мониторинг | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Целевой показатель 2 Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | Х | отраслевой мониторинг | 65,55 | 65,10 | 64,65 | 64,20 | 63,20 |
| Задача 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда Каратузского района | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1. "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Каратузский район" | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей | ед. |  | отраслевой мониторинг |  |  |  |  |  |
| теплоснабжение | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| водоснабжение | 0,10 | 7,60 | 6,75 | 5,91 | 5,07 | 4,22 |
| 1.1.2. | Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях | % | 0,10 | отраслевой мониторинг | 23,35 | 22,9 | 22,5 | 22,0 | 21,6 |
| 1.1.3. | Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | % | 0,10 | Данные управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю | до 83,9 | до 84,1 | до 84,3 | до 84,5 | до 84,5 |
| 1.1.4. | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 0,10 | Государственная статистическая отчетность | 50,00 | 48,00 | 46,00 | 45,50 | 44,80 |
| 1.1.5. | Число аварий в системах водоснабжения и водоотведения | аварий | 0,10 | Государственная статистическая отчетность | 75,97 | 67,53 | 59,09 | 50,65 | 42,21 |
| Задача 2. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1. Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг  Мероприятие 3. Реализация мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | % | 0,10 | статистика № 22-ЖКХ (сводная) | 89,10 | 89,90 | 90,70 | 91,50 | 92,20 |
| 2.2.2. | Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей | % | 0,05 | статистика № 22-ЖКХ (сводная) | 98,50 | 99,00 | 99,50 | 99,50 | 99,50 |
| Задача 3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Каратузском районе» | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета Каратузского района, в общем объеме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 0,25 | отраслевой мониторинг | 22,1 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Глава администрации Каратузского района Г.И. Кулакова

Приложение № 2

к Паспорту муниципальной программы Каратузского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Целевые показатели на долгосрочный период муниципальной программы Каратузского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Плановый период | | Долгосрочный период по годам | | | | | | |
| Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ЦЕЛЬ: 1. Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением  2. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства | % | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 65,55 | 65,1 | 64,65 | 64,20 | 63,20 | 61,70 | 60,20 | 58,70 | 57,20 | 55,70 | 54,20 | 52,70 |

Глава администрации Каратузского района Г.И. Кулакова

Приложение № 1

к муниципальной программе Каратузского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование нормативного правового акта Каратузского района | Предмет регулирования, основное содержание | Срок принятия (год, квартал) |
| 1 | Решение Каратузского районного Совета депутатов | Об утверждении бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов | 2014 год, 4 квартал |
| 2 | Постановление администрации района «О предоставлении субсидии на возмещение убытков от эксплуатации коммунальной бани» | Об утверждении порядка расходования средств субсидии на возмещение убытков от эксплуатации коммунальной бани | 2015 год, 1 квартал |
| 3 | Постановление администрации района «Об утверждении распределения средств субсидии из краевого бюджета на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2014 год» | Распределение средств краевой субсидии, выделенной на реализацию неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения, по получателям бюджетных средств | 2015 год, 2-3 квартал |

Глава администрации

Каратузского района Г.И. Кулакова

Приложение № 2

к муниципальной программе Каратузского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы Каратузского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Итого на период |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| Муниципальная программа | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 11 736,840 | 4 479,700 | 4 479,700 | 4 479,700 | 25 175,940 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Каратузского района | 001 | Х | Х | Х | 5 023,374 | 4 479,700 | 4 479,700 | 4 479,700 | 18 462,474 |
| Финансовое управление администрации Каратузского района | 090 | Х | Х | Х | 5 469,299 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 469,299 |
| Управление образования администрации Каратузского района | 075 | Х | Х | Х | 1 126,649 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 126,649 |
| Управление социальной защиты населения администрации Каратузского района | 148 | Х | Х | Х | 117,518 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 117,518 |
| Подпрограмма 1 | «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Каратузский район» | всего расходные обязательства | 001 | Х | Х | Х | 4 188,673 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 4 248,673 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Каратузского района | 001 | Х | Х | Х | 388,673 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 448,673 |
| Финансовое управление администрации Каратузского района | 090 | Х | Х | Х | 3 800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 800,000 |
| Мероприятие 1 подпрограммы 1 | Капитальный ремонт, реконструкцию находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, за счет средств местного бюджета | всего расходные обязательства | 001 | Х | Х | Х | 18,173 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 78,173 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Каратузского района | 001 | 0505 | 0410401 | 244 | 18,173 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 78,173 |
| Мероприятие 2 подпрограммы 1 | Расходы на капитальный ремонт котельной в с. Старая Копь с заменой отопительного котла | всего расходные обязательства | 001 | Х | Х | Х | 370,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 370,500 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Каратузского района | 001 | 0505 | 0410404 | 244 | 370,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 370,500 |
| Мероприятие 3 подпрограммы 1 | Расходы за счет средств субсидии из краевого бюджета на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | всего расходные обязательства | 090 | Х | Х | Х | 3 800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 800,000 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое управление администрации Каратузского района | 090 | 0505 | 0417571 | 521 | 3 800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 800,000 |
| Подпрограмма 2 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Каратузском районе» | всего расходные обязательства | 001 | Х | Х | Х | 3 394,167 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 394,167 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Каратузского района | 001 | Х | Х | Х | 480,701 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 480,701 |
| Финансовое управление администрации Каратузского района | 090 | Х | Х | Х | 1 669,299 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 669,299 |
| Управление образования администрации Каратузского района | 075 | Х | Х | Х | 1 126,649 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 126,649 |
| Управление социальной защиты населения администрации Каратузского района | 148 | Х | Х | Х | 117,518 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 117,518 |
| Мероприятие 1 подпрограммы 2 | Проведение обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений за счет средств районного бюджета | всего расходные обязательства |  | Х | Х | Х | 1,703 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,703 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Каратузского района | 001 | 0702 | 0420402 | 612 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,120 |
| 0707 | 0420402 | 612 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,059 |
| 0801 | 0420402 | 612 | 0,218 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,218 |
| Финансовое управление администрации Каратузского района | 090 | 0106 | 0420402 | 244 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,059 |
| Управление образования администрации Каратузского района | 075 | 0701 | 0420402 | 612 | 0,358 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,358 |
| 0701 | 0420402 | 622 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,059 |
| 0702 | 0420402 | 612 | 0,535 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,535 |
| 0709 | 0420402 | 612 | 0,118 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,118 |
| 0709 | 0420402 | 622 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,059 |
| Управление социальной защиты населения администрации Каратузского района | 148 | 1002 | 0420402 | 244 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,059 |
| 1002 | 0420402 | 612 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,059 |
| Мероприятие 2 подпрограммы 2 | Разработка схемы теплоснабжения за счет средств районного бюджета | всего расходные обязательства | 001 | Х | Х | Х | 0,124 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,124 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Каратузского района | 001 | 0502 | 0420403 | 244 | 0,124 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,124 |
| Мероприятие 3 подпрограммы 2 | Расходы за счет средств субсидии из краевого бюджета на реализацию мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений | всего расходные обязательства |  | Х | Х | Х | 3 268,440 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 268,440 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Каратузского района | 001 | 0702 | 0427423 | 612 | 120,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 120,120 |
| 0707 | 0427423 | 612 | 58,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 58,700 |
| 0801 | 0427423 | 612 | 177,460 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 177,460 |
| Финансовое управление администрации Каратузского района | 090 | 0106 | 0427423 | 244 | 58,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 58,700 |
| 0505 | 0427423 | 521 | 1 610,540 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 614,000 |
| Управление образования администрации Каратузского района | 075 | 0701 | 0427423 | 612 | 357,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 357,200 |
| 0701 | 0427423 | 622 | 58,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 58,700 |
| 0702 | 0427423 | 612 | 533,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 533,520 |
| 0709 | 0427423 | 612 | 117,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 117,400 |
| 0709 | 0427423 | 622 | 58,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 58,700 |
| Управление социальной защиты населения администрации Каратузского района | 148 | 1002 | 0427423 | 244 | 58,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 58,700 |
| 1002 | 0427423 | 612 | 58,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 58,700 |
| Мероприятие 4 подпрограммы 2 | Расходы за счет средств субсидии из краевого бюджета на реализацию мероприятий по разработке схем теплоснабжения на территории Каратузского района | всего расходные обязательства | 001 | Х | Х | Х | 123,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 123,900 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Каратузского района | 001 | 0502 | 0427424 | 244 | 123,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 123,900 |
| Мероприятие 1 | Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг | всего расходные обязательства | 001 | 0502 | 0497578 | 810 | 3 764,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 764,000 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Каратузского района | 001 | 0502 | 0497578 | 810 | 3 764,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 764,000 |
| Мероприятие 2 | Возмещение убытков от эксплуатации коммунальной бани | всего расходные обязательства | 001 | 0502 | 0490402 | 810 | 390,000 | 417,300 | 417,300 | 417,300 | 1 641,900 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Каратузского района | 001 | 0502 | 0490402 | 810 | 390,000 | 417,300 | 417,300 | 417,300 | 1 641,900 |
| Мероприятие 3 | Реализация мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги | всего расходные обязательства | 001 | 0502 | 0497570 | 810 | 0,000 | 4 042,400 | 4 042,400 | 4 042,400 | 12 127,200 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Каратузского района | 001 | 0502 | 0497570 | 810 | 0,000 | 4 042,400 | 4 042,400 | 4 042,400 | 12 127,200 |

Глава администрации Каратузского района Г.И. Кулакова

Приложение № 3

к муниципальной программе Каратузского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Каратузского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | |
| Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Итого на период |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Муниципальная программа | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | Всего: | 11 736,840 | 4 479,700 | 4 479,700 | 4 479,700 | 25 175,940 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет(\*) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет | 10 956,340 | 4 042,400 | 4 042,400 | 4 042,400 | 23 083,540 |
| из них внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| районный бюджет (\*\*) | 780,500 | 437,300 | 437,300 | 437,300 | 2 092,400 |
| юридические лица | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 1 | «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Каратузский район» | Всего: | 4 188,673 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 4 248,673 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет(\*) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет | 3 800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 800,000 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| районный бюджет (\*\*) | 388,673 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 448,673 |
| юридические лица | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 2 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Каратузском районе» | Всего: | 3 394,167 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 3 394,167 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет(\*) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет | 3 392,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 392,340 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| районный бюджет (\*\*) | 1,827 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 1,827 |
| юридические лица | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отдельное мероприятие 1 | Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг | Всего: | 3 764,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 764,000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет(\*) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет | 3 764,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 764,000 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| районный бюджет (\*\*) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| юридические лица | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отдельное мероприятие 2 | Возмещение убытков от эксплуатации коммунальной бани | Всего: | 390,000 | 417,300 | 417,300 | 417,300 | 1 641,900 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет(\*) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| районный бюджет (\*\*) | 390,000 | 417,300 | 417,300 | 417,300 | 1 641,900 |
| юридические лица | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отдельное мероприятие 3 | Реализация мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги | Всего: | 0,000 | 4 042,400 | 4 042,400 | 4 042,400 | 12 127,200 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет(\*) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет | 0,000 | 4 042,400 | 4 042,400 | 4 042,400 | 12 127,200 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| районный бюджет (\*\*) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| юридические лица | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Глава администрации Каратузского района Г.И. Кулакова

Приложение № 4

к муниципальной программе

Каратузского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Каратузский район»

1. Паспорт подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Каратузский район»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Каратузский район» (далее - подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» |
| Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы | Администрация Каратузского района |
| Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств | Администрация Каратузского района  Финансовое управление администрации Каратузского района |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы:  - повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения;  Задачи программы:  - повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;  - обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности;  - обеспечение безопасного функционирования энергообъектов и обновление материально-технической базы предприятий коммунального комплекса;  - внедрение новых технологий, современной трубной продукции, котельного оборудования, водоочистных установок на объектах коммунального комплекса Каратузского района |
| Целевые индикаторы | - снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей:  теплоснабжение до 0,0 ед.;  водоснабжение до 4,22 ед. в 2017 году;  - снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях до 21,6 % в 2017 году;  - увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности до 84,5 % в 2017 году;  - доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене 44,8% в 2017 году;  - число аварий в системах водоснабжения и водоотведения 42,21 ед. аварий в 2017 году. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2017 годы |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 4 248,673 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  - краевого бюджета – 3 800,000 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 3 800,000 тыс. рублей;  2015 год – 0,000 тыс. рублей;  2016 год – 0,000 тыс. рублей;  2017 год – 0,000 тыс. рублей;  - районного бюджета – 448,673 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 388,673 тыс. рублей;  2015 год – 20,000 тыс. рублей;  2016 год – 20,000 тыс. рублей.  2017 год – 20,000 тыс. рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Администрация Каратузского района  Финансовое управление администрации Каратузского района  Ревизионная комиссия Каратузского районного |

2. Обоснование подпрограммы

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости принятия подпрограммы

2.1.1. Объективные показатели, характеризующие положение дел в коммунальной инфраструктуре Каратузского района

Коммунальный комплекс Каратузского района (далее - район) характеризует:

- значительный уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования до 60-75%, обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие до 30%, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;

- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности и, вследствие этого, незначительная инвестиционная привлекательность объектов;

-отсутствие очистки питьевой воды на значительном числе объектов водопроводного хозяйства.

Установленное котельное и вспомогательное оборудование в большей части морально устарело. Коэффициент использования установленной мощности котельных составляет не более 65%. Фактические потери тепловой энергии в некоторых коммунальных сетях достигают до 20%. Из общего количества установленных котлов в котельных коммунального комплекса только 11% автоматизированы (автоматизировано 3 котла из 28). В основном котлы самоваренные, 10-ти секционные, трубные. Отсутствие на котельных систем водоподготовки ведет к сокращению срока эксплуатации котельного оборудования, отсутствие в котельных оборудования по очистке дымовых газов создает неблагоприятную экологическую обстановку в поселениях края.

Несоответствие качества подземных водоисточников требованиям СанПиН по санитарно-химическим показателям обуславливается повышенным природным содержанием в воде железа, солей жесткости, фторидов, марганца. Из-за повышенного загрязнения водоисточников традиционно применяемые технологии обработки воды стали в большинстве случаев недостаточно эффективными.

В настоящее время из 128,96 км сетей теплоснабжения, и водоснабжения требуют замены 50 км, из них 1,5 км тепловых и 48,5 км водопроводных сетей. Износ коммунальных систем в среднем составляет порядка 66%, потери ресурсов – до 25%.

2.1.2. Тенденции развития ситуации и возможные последствия

Необходимый объем финансовых средств для приведения коммунальных объектов в надлежащее техническое состояние с учетом внедрения инновационных решений и современных энергоэффективных технологий оценочно составляет более 150,0 млн. рублей.

В последние годы при формировании тарифов для организаций коммунального комплекса действуют ограничения:

в 2011 году доля затрат на капитальный ремонт в тарифах составила на теплоснабжение – 9,8%, на водоснабжение - 4,5%;

в 2012 году доля затрат на капитальный ремонт в тарифах на теплоснабжение - 13,3%, на водоснабжение – 4,9% (планово возможно до 20%).

Финансирование из бюджетов всех уровней расходов на капитальный ремонт и модернизацию инженерных систем коммунального комплекса незначительно и составляет в настоящее время порядка 9 % от потребности.

Недофинансирование отрасли по капитальному ремонту и модернизации коммунальных объектов ведет к значительному износу основных фондов отрасли, что отражается на стабильности работы коммунальных объектов, на качестве предоставляемых коммунальных услуг и в целом к социальной напряженности среди населения.

2.1.3. Анализ ситуации в муниципальных образованиях Каратузского района

В настоящее время проблемой района остается изношенность основных фондов предприятий жилищно-коммунального комплекса и связанные с этим качество и гарантия предоставления коммунальных услуг потребителям.

Услуги в сфере теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства предоставляют 10 котельных, из них 9 теплоисточников мощностью менее 3 Гкал/ч (90%), которые обеспечивают реализацию потребителям тепловой энергии. Котельные крайне неэкономичны, характеризуются устаревшими конструкциями, отсутствием автоматического регулирования и средств контроля, высокой долей ручного труда.

Основными источниками водоснабжения населения Каратузского района являются напорные и безнапорные подземные водоисточники.

Централизованным водоснабжением в районе обеспечено 83,71%, нецентрализованными водоисточниками пользуется 16,29 % потребителей.

Доля населения района, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, составляет 83,71 %.

Соответственно более 2,5 тысяч человек в районе используют воду не отвечающую требованиям СанПиН.

Неблагополучное состояние подземных водоисточников обуславливается повышенным природным содержанием в воде железа, солей жесткости, фторидов, марганца.

Электроснабжение населения Каратузского района и организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, осуществляется преимущественно от централизованной системы энергоснабжения. Объем реализуемой на территории Каратузского района электрической энергии составляет более 35 887 тыс. кВтч.

Износ основных фондов систем электроснабжения составляет 40-50 процентов. В системах централизованного электроснабжения потери в сетях и трансформаторах составляет 18,8 %. Из-за отсутствия на территориях схем электроснабжения подключение потребителей производится без учета реальных нагрузок и трансформаторных мощностей подстанций, загрузки электролиний и пропускной способности.

На территории Каратузского района электрическая энергия не вырабатывается, а приобретается у ОАО «Красноярскэнергосбыт». Коммунальных электрических сетей на территории района не имеется.

2.1.4. Анализ причин возникновения проблем, связанных с состоянием коммунальной инфраструктуры района, включая правовое обоснование

Высокий износ основных фондов предприятий жилищно-коммунального комплекса района обусловлен:

- недостаточным объемом государственного и частного инвестирования;

- ограниченностью собственных средств предприятий на капитальный ремонт, реконструкцию и обновление основных фондов;

- наличием сверхнормативных затрат энергетических ресурсов на производство;

- высоким уровнем потерь воды и тепловой энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.

Морально и физически устаревшее оборудование является энергоёмким с низким коэффициентом полезного действия и значительным расходом энергоресурсов. Существующие технологические схемы функционируют нерационально и имеют низкий коэффициент использования мощности установленного оборудования. Транспортные схемы (инженерные коммуникации) формировались зачастую хаотично без соответствующих гидравлических расчётов и схем развития населенных пунктов, используемые материалы проложенных коммуникаций недолговечны.

В районе существует проблема обеспечения объектов теплоснабжения, водозаборных сооружений резервными, в т.ч. автономными, источниками электроснабжения. Отсутствие резервного электроснабжения было обусловлено и объективными причинами, такими как наличие одной подстанции на вводе в населенный пункт и отсутствием независимого резервного ввода линии электропередач, а также значительной удаленностью от магистральных электрических сетей.

Для решения проблем, связанных с техническим состоянием объектов коммунальной инфраструктуры, необходимо увеличение объемов капитального ремонта и модернизации таких объектов с применением энергосберегающих материалов и технологий.

2.1.5. Перечень и характеристика решаемых задач

Принятие подпрограммы обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения поселений Каратузского района, предотвращения критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества, модернизации коммунальных систем инженерного обеспечения муниципального образования, эффективного производства и использования энергоресурсов.

Только путем внедрение новых технологий, современной трубной продукции, котельного оборудования, водоочистных установок на объектах коммунального комплекса Каратузского района возможно качественно повысить энергоэффективность функционирования систем коммунальной инфраструктуры, а также обеспечить безопасное функционирование энергообъектов, обновить материально-техническую базу предприятий коммунального комплекса района и обеспечить население Каратузского района питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности.

Решение поставленных задач восстановления и модернизации коммунального комплекса района соответствует установленным приоритетам социально-экономического развития района и возможно только программными плановыми методами, в том числе с использованием мер государственной и муниципальной поддержки.

2.1.6. Промежуточные и конечные социально-экономические результаты решения проблемы

В результате проведенных мероприятий 2010-2012 годов в рамках долгосрочной целевой программы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» на 2010-2012 годы число аварий на системах теплоснабжения сократилось с 9,5 до 0,0 единиц на 100 км тепловых сетей. Снизился на 3 % удельный расход топлива на производство тепловой энергии. С использованием современных теплоизоляционных материалов за 2010-2012 годы заменено 0,6 км тепловых сетей, капитально отремонтировано 3 котельных с заменой 5 котлов.

Выполнена замена инженерных сетей 2,71 км.

В результате реализации мероприятий в 2010 – 2012 годах на начало 2013 года достигнуты целевые показатели:

- снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей (количество аварий на 100 км) 7,75 ед.;

- снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях до 23,8%;

- увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в 2012 году до 83,71%;

- снижение удельного расхода топлива до 0,216 т у.т.

Расчетный экономический эффект от реализации мероприятий в 2010 – 2012 годах составил 726,0 тыс. рублей, из них:

- за счет экономии энергоресурсов – 326,7 тыс. рублей;

- от снижения затрат на капитальный ремонт сетей в связи с увеличением межремонтного периода за счет применения труб из современных материалов, на замену котельного оборудования – 399,3 тыс. рублей в долгосрочном периоде.

Кроме того, реализация мероприятий в 2010 – 2012 годах позволила приостановить темпы износа основных фондов отрасли и достигнуть показателя 66%.

В 2013 году в рамках долгосрочной целевой программы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» на 2013-2015 годы» утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 26.02.2013 № 63-п (далее – программа 2013 – 2015 годов) заменено и капитально-отремонтировано:

- 0,48 км инженерных сетей с использованием современных полимерных и теплоизоляционных материалов;

- 3 водозаборных сооружения с заменой резервуаров.

Продолжение решения проблем в коммунальном комплексе в 2014-2017 годах в рамках мероприятий подпрограммы обусловлено необходимостью дальнейшей реализации мероприятий по предупреждению и стабилизации ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предотвращения критического уровня износа основных фондов коммунального комплекса края, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества, модернизации коммунальных систем инженерного обеспечения муниципальных образований, эффективного производства и использования энергоресурсов, развития энергоресурсосбережения в коммунальном хозяйстве.

Дальнейшее решение задач восстановления основных фондов инженерной инфраструктуры коммунального комплекса района соответствует установленным приоритетам социально-экономического развития района и возможно только программными методами, путем проведения комплекса организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

2.2.1. Целью подпрограммы является:

повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности;

- обеспечение безопасного функционирования энергообъектов и обновление материально-технической базы предприятий коммунального комплекса;

- внедрение новых технологий, современной трубной продукции, котельного оборудования, водоочистных установок на объектах коммунального комплекса Каратузского района.

Срок реализации подпрограммы - 2014 – 2017 годы.

2.2.2. Муниципальным заказчиком подпрограммы является администрация Каратузского района.

К компетенции администрации района в соответствии с Уставом относятся:

- обеспечение создания условий устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере жизнеобеспечения населения;

- обеспечение реализации энергосберегающей государственной политики в области жилищных отношений.

Кроме того, в целях осуществления функций муниципального заказчика программы администрация района (отдел строительства и ЖКХ) осуществляет:

- мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

- подготовка отчетов о реализации подпрограммы;

- ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы в соответствии с Порядком проведения и оценки эффективности реализации муниципальных программ.

2.2.3. Целевым индикатором подпрограммы является снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, который характеризуют следующие значения:

2014 год – до 65,10 %;

2015 год – до 64,65 %;

2016 год – до 64,20 %;

2017 год – до 63,20%.

Показатели результативности подпрограммы характеризуют следующие значения:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя результативности | Единицы измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей:  теплоснабжение  водоснабжение | аварий на 100 км инженерных сетей, ед. | 0,0  6,75 | 0,0  5,91 | 0,0  5,07 | 0,0  4,22 |
| Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях | % | до  22,9 | до  22,45 | до  22,0 | до 21,6 |
| Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | % | до 84,1 | до 84,3 | до 84,5 | до 84,5 |
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 48,0 | 46,0 | 45,5 | 44,8 |
| Число аварий в системах водоснабжения и водоотведения | аварий | 67,53 | 59,09 | 50,65 | 42,21 |

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в Приложении 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета и средств субсидии из краевого бюджета.

Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, являются:

по мероприятиям 1 и 2 – администрация района;

по мероприятию 3 –финансовое управление администрации района.

2.3.2. Финансирование мероприятий 1 и 2 осуществляется в пределах бюджетных ассигнований районного бюджета на текущий финансовый год на основании:

- копии муниципального контракта (договора) на поставку товара, выполнение работу, оказание услуг, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- акта выполненных работ;

- счет-фактуры на оплату товаров, работ, услуг.

Финансирование мероприятия 3 осуществляется за счет средств субсидии из краевого бюджета в пределах бюджетных ассигнований на текущий финансовый год на основании:

- копии муниципального контракта (договора) на поставку товара, выполнение работу, оказание услуг;

- акта выполненных работ;

- счет-фактуры на оплату товаров, работ, услуг.

2.3.3. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы осуществляется администрацией Каратузского района, финансовым управлением администрации Каратузского района в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

2.4.1. Организацию управления подпрограммой осуществляет администрация Каратузского района (отдел строительства и ЖКХ).

Администрация Каратузского района (отдел строительства и ЖКХ) несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы

Администрация Каратузского района (отдел строительства и ЖКХ) осуществляет:

- координацию исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

- ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы, осуществляет финансовое управление администрации района и ревизионная комиссия Каратузского района.

Текущий контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет администрация Каратузского района (отдел строительства и ЖКХ).

2.4.2. Администрация Каратузского района (отдел строительства и ЖКХ) для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы).

Отчеты о реализации подпрограммы, представляются администрацией Каратузского района (отдел строительства и ЖКХ) одновременно в отдел планирования и экономического развития администрации Каратузского района и финансовое управление администрации Каратузского района в соответствии с постановлением администрации Каратузского района от 29.07.2013 № 738-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Каратузского района, их формировании и реализации».

2.5. Оценка социально-экономической эффективности и экологических последствий от реализации подпрограммы

2.5.1. Социальная эффективность реализации подпрограммы достигается за счет:

- обеспечения безопасности условий жизнедеятельности населения;

- снижения стоимости жилищно-коммунальных услуг;

- повышения качества и надежности предоставления услуг холодного водоснабжения;

- снижения дефицита питьевой воды в населенных пунктах района;

- создания условий рационального использования энергоресурсов и устойчивого снабжения населения и предприятий энергоресурсами.

Технико-экономическая эффективность реализации подпрограммы определяется:

- увеличением срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, источников теплоснабжения, водоснабжения;

- снижением потерь энергоносителей в инженерных сетях за счет применения современных теплоизоляционных материалов, трубопроводов из износостойких материалов;

- снижением удельного расхода энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования.

В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достигнуть:

- снижения интегрального показателя аварийности инженерных сетей:

теплоснабжение (с 0,0 ед. в 2014 году до 0,0 ед. в 2017 году);

водоснабжение (с 6,75 ед. в 2014 году до 4,22 ед. в 2017 году);

- снижения потерь в инженерных сетях (с 22,9 % в 2014 году до 21,6 % в 2017 году);

- увеличения доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности (с 84,1% в 2014 году до 84,5 % в 2017 году);

- капитального ремонта 5,5 км инженерных сетей (тепловых сетей – 0,5 км; водопроводных сетей – 5 км);

- капитального ремонта 5 водозаборных сооружений с заменой резервуаров;

- снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, с 48% в 2014 году до 44,8% в 2017 году;

- снижение числа аварий в системах водоснабжения и водоотведения в год на 1000 км сетей с 67,53 ед. в 2014 году до 42,21 ед. в 2017 году.

2.5.2. Снижение экологических рисков обеспечивается:

- сокращением доли проб воды, не отвечающих по качеству нормативным требованиям;

- сокращением выбросов продуктов сгорания и вредных выбросов в атмосферу при выработке тепловой энергии.

2.5.3. Расчетный экономический эффект от реализации мероприятий подпрограммы за 3 года составит 211,0 тыс. рублей, в том числе:

- за счет экономии энергоресурсов – 96,0 тыс. рублей;

- от снижения затрат на капитальный ремонт сетей в связи с увеличением межремонтного периода за счет применения труб и изоляции из современных материалов, от замены котельного оборудования на энергоэффективное, от внедрения инновационного оборудования по очистке воды, а также снижения аварийности на инженерных сетях – 115,0 тыс. рублей в долгосрочном периоде.

Расчетный экономический эффект от реализации мероприятий подпрограммы определен без учета снижения платы природопользователей за негативное воздействие на окружающую среду и характеризуется следующими величинами:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицы измерения | Объем экономии к концу  2017 года |
| Суммарная экономия воды | куб. м | 26000,0 |
| тыс. руб. | 1 179,1 |
| Суммарная экономия тепловой энергии | Гкал | 840,0 |
| тыс. руб. | 2 103,36 |
| Суммарная экономия топлива | тн | 400,0 |
| тыс. руб. | 840,0 |
| Суммарная экономия от снижения затрат на устранение технологических инцидентов и (сбоев) и аварийных ситуаций | тыс. руб. | 28,0 |
| Снижение затрат на капитальный ремонт сетей в связи с увеличением межремонтного периода за счет применения труб и изоляции из современных материалов, от замены котельного оборудования на энергоэффективное, от внедрения инновационного оборудования по очистке воды | тыс. руб. | 115,0 |
| Всего | тыс. руб. | 4 265,46 |

2.6. Мероприятия подпрограммы

Система [мероприятий](consultantplus://offline/ref=1B613F7DC808A3A6BFF4731AF6C8ED2135EAFFA1CC7EB7580402F77E389DE8BAD9E33F4B73874C821D71C0SA74B) подпрограммы за счет средств районного и краевого бюджета приведена в приложении № 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

[Мероприятия](#Par1688) подпрограммы, приведенные в приложении № 2 к настоящей подпрограмме, предусматривают их реализацию за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом района на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также за счет субсидий из краевого бюджета.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет: 4228,673 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 3800,000 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 3800,000 тыс. рублей;

2015 год – 0,000 тыс. рублей;

2016 год – 0,000 тыс. рублей;

2017 год – 0,000 тыс. рублей;

районного бюджета – 428,673 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 388,673 тыс. рублей;

2015 год – 20,000 тыс. рублей;

2016 год – 20,000 тыс. рублей;

2017 год – 20,000 тыс. рублей.

Глава администрации

Каратузского района Г.И. Кулакова

Приложение № 1

подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Каратузский район»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Отчетный финансовый год  2013 | Текущий финансовый год  2014 | Очередной финансовый год  2015 | Первый год планового периода  2016 | Второй год планового периода  2017 |
|  | Цель подпрограммы:  повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения | | | | | | | |
|  | Целевой индикатор 1  снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей:  теплоснабжение  водоснабжение | ед. на 100 км инженерных сетей | отраслевой мониторинг | до 0,0  до 7,6 | до 0,0  до 6,75 | до 0,0  до 5,91 | до 0,0  до 5,07 | до 0,0  до 4,22 |
|  | Целевой индикатор 2  снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях | % | отраслевой мониторинг | до 23,35 | до 22,9 | до 22,45 | до 22,0 | до 21,6 |
|  | Целевой индикатор 3  увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | % | Данные управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю | до 83,9 | до 84,1 | до 84,3 | до 84,5 | до 84,5 |
|  | Целевой индикатор 4  Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | Государственная статистическая отчетность | 50,00 | 48,00 | 46,00 | 45,50 | 44,80 |
|  | Целевой индикатор 5  Число аварий в системах водоснабжения и водоотведения | аварий | Государственная статистическая отчетность | 75,97 | 67,53 | 59,09 | 50,65 | 42,21 |

Глава администрации Каратузского района Г.И. Кулакова

Приложение № 2

подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Каратузский район»

Перечень мероприятий подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Каратузский район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Итого на период 2014-2017 |
| Цель подпрограммы: повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения; | | | | | | | | | | | |
| Задачи  повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, обеспечение безопасного функционирования энергообъектов и обновление материально-технической базы предприятий коммунального комплекса, внедрение новых технологий, современной трубной продукции, котельного оборудования, водоочистных установок на объектах коммунального комплекса Каратузского района | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.  Капитальный ремонт, реконструкцию находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, за счет средств местного бюджета | Администрация Каратузского района | 001 | 0505 | 0410401 | 244 | 18,173 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 78,173 | За период 2014-2017 годы:  -капитальный ремонт 5 водозаборных сооружений с заменой резервуаров;  -замена и капитальный ремонт 5,5 км инженерных сетей, из них:  тепловых – 0,5 км,  водопроводных сетей – 5 км |
| Мероприятие 2.  Расходы на капитальный ремонт котельной в с. Старая Копь с заменой отопительного котла | Администрация Каратузского района | 001 | 0505 | 0410404 | 244 | 370,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 370,500 | Замена котла – 2 ед. |
| Мероприятие 3.  Расходы за счет средств субсидии из краевого бюджета на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Финансовое управление администрации Каратузского района | 090 | 0505 | 0417571 | 521 | 3 800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 800,000 | За период 2014-2017 годы:  -капитальный ремонт 5 водозаборных сооружений с заменой резервуаров;  -замена и капитальный ремонт 5,5 км инженерных сетей, из них:  тепловых – 0,5 км,  водопроводных сетей – 5 км |

Глава администрации Каратузского района Г.И. Кулакова

Приложение № 5

к муниципальной программе

Каратузского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Каратузском районе»

1. Паспорт подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Каратузском районе»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Каратузском районе» (далее - подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» |
| Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы | Администрация Каратузского района |
| Исполнитель мероприятий подпрограммы, главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Каратузского района;  Финансовое управление администрации Каратузского района;  Управление образования администрации Каратузского района;  Управление социальной защиты населения администрации Каратузского района |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы:  - повышение энергосбережения и энергоэффективности.  Задачи подпрограммы:  - повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе |
| Целевые индикаторы | - увеличение доли муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета Каратузского района, в общем объеме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование до 100% |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2017 годы |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3 394,167 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  - краевого бюджета – 3 392,340 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 3 392,340 тыс. рублей;  2015 год – 0,000 тыс. рублей;  2016 год – 0,000 тыс. рублей;  2017 год – 0,000 тыс. рублей;  - районного бюджета – 1,827 тыс. рублей,  в том числе по годам:  тыс. рублей, из них по годам:  2014 год – 1,827 тыс. рублей;  2015 год – 0,000 тыс. рублей;  2016 год – 0,000 тыс. рублей;  2017 год – 0,000 тыс. рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Администрация Каратузского района  Финансовое управление администрации Каратузского района  Ревизионная комиссия Каратузского районного |

1. Обоснование подпрограммы
   1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости принятия подпрограммы
      1. Объективные показатели, характеризующие положение дел

Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов в Каратузском районе (далее – район) показывает, что за последние 5 лет произошло существенное изменение структуры тепловых и электрических нагрузок. Наиболее значительный прирост потребления электроэнергии произошел в бытовом секторе и бюджетной сфере.

Задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. Именно в этих сферах расходуется до 40-60 процентов финансовых средств бюджета.

Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении. Расчеты и результаты тепловизионного контроля ограждающих конструкций зданий показывают, что общие теплопотери зданий на 50-60 процентов выше нормативных. Усугубляет ситуацию рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, опережающий уровень инфляции, что приводит к повышению расходов бюджетов всех уровней на энергообеспечение учреждений социальной сферы.

В Энергетической стратегии России на период до 2030 года обозначено, что одной из главных проблем является значительный нереализованный потенциал организационного и технологического энергосбережения, составляющий до 40 процентов общего объема внутреннего энергопотребления.

В соответствии с [Приказом](consultantplus://offline/ref=E0AB3EB43C5EA94AD3675D42CC9DA747281E1234F2E77BE04C228CF6CFy7C9C) Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.08.2011 № 417 «О внесении изменений в Методику расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденную Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 № 273» объем экономии топливно-энергетических ресурсов, который возможно достигнуть путем реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, планируется на уровне 1,0 тыс. тонн условного топлива (далее - т.у.т.), или 40 процентов от объема потребления топливно-энергетических ресурсов в 2009 году.

Процесс энергосбережения в районе можно обеспечить только программно-целевым методом, в рамках которого необходимо сформировать структуру управления, нормативно-правовую основу и финансово-экономические механизмы, способствующие развитию энергосбережения в районе.

2.1.2. Тенденции развития ситуации и возможные последствия

Производство электрической энергии на территории района отсутствует. Электрическая энергия приобретается у ОАО «Красноярскэнергосбыт». Система централизованного обеспечения природным газом на территории Каратузского района отсутствует. Газ жителям доставляется в баллонах.

Выработку тепла осуществляют отопительные котельные. Топливом для выработки тепловой энергии служит уголь.

Основной потребитель топливно-энергетических ресурсов в Каратузском районе – население и бюджетная сфера. На их долю в 2009 году пришлось до 76 процентов от общего потребления топливно-энергетических ресурсов в районе. Это говорит о том, что и наибольший потенциал энергосбережения скрыт именно в этом секторе.

В целом по району на фоне снижения численности населения наблюдается рост потребления топливно-энергетических ресурсов.

Постепенный рост энергопотребления во всех отраслях экономики, а также в жилищном фонде, увеличение потерь энергоресурсов неизбежно приведет к дальнейшему росту энергоемкости муниципального продукта на территории Каратузского района. Такой вариант развития отрицательно повлияет на бюджет района, (будет постепенно увеличиваться дефицит бюджета), привлечение инвестиций и экономику района, на конкурентоспособность производимых на территории товаров, работ и услуг.

2.1.3. Анализ ситуации в Каратузском районе

Ситуация с оснащенностью приборами учета энергоресурсов в районе выглядит следующим образом:

оснащенность жилищной сферы приборами учета составляет: по тепловой энергии – 0 процента, по электроэнергии – 100 процентов, по холодной воде – 53,4 процента;

оснащенность муниципальных учреждений района приборами учета составляет: по тепловой энергии – 16,7 процента, по электроэнергии – 100 процентов, по холодной воде – 62 процента;

оснащенность источников теплоснабжения приборами учета составляет: по тепловой энергии – 0 процентов, по электроэнергии – 100 процентов.

Транспорта, работающего на газомоторном топливе в районе нет. Общественный транспорт в районе работает на бензине и дизельном топливе.

Реализация настоящей подпрограммы приведет к созданию реальных стимулов для экономии энергоресурсов, повысит качество предоставляемых коммунальных услуг, сократит расходы бюджета, улучшит экологическую ситуацию в регионе.

2.1.4. Анализ причин возникновения проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории района, включая правовое обоснование, перечень и характеристику решаемых задач

Основными причинами возникновения проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются:

- отсутствие контроля за получаемыми, производимыми, транспортируемыми и потребляемыми энергоресурсами. Причиной возникновения данной проблемы является недостаточная оснащенность приборами учета как производителей, так и потребителей энергоресурсов;

- низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, объектов бюджетной сферы. Причинами возникновения данной проблемы являются высокая доля устаревшего оборудования, изношенных коммунальных сетей, ветхих жилых и общественных зданий, отсутствие энергетических паспортов и плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры и бюджетной сферы;

- низкая доля энергоэффективного муниципального транспорта, уличного освещения. Причинами возникновения данной проблемы являются преобладание транспорта, работающего на бензине, физическое и моральное старение осветительного оборудования, значительно опережающее темпы его реконструкции.

В целях решения вышеуказанных проблем на территории Российской Федерации [статьей 7](consultantplus://offline/ref=E0AB3EB43C5EA94AD3675D42CC9DA747281F1130F6EB7BE04C228CF6CF793AC2BB94678C39647EC0y9C4C) Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности отнесена разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

На основании указанного требования, а также учитывая положения [Постановления](consultantplus://offline/ref=E0AB3EB43C5EA94AD3675D42CC9DA747281C1B34F7E77BE04C228CF6CFy7C9C) Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», [Приказа](consultantplus://offline/ref=E0AB3EB43C5EA94AD3675D42CC9DA747201B1537F2E826EA447B80F4yCC8C) Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и [Приказа](consultantplus://offline/ref=E0AB3EB43C5EA94AD3675D42CC9DA747281E1234F6E37BE04C228CF6CFy7C9C) Министерства экономического развития Российской Федерации от 07.06.2010 № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условия» разработана подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Каратузском районе».

Для решения существующих проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Каратузского района предусмотрено решение следующей задачи:

- повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе.

2.1.5. Промежуточные и конечные социально-экономические

результаты решения проблемы

Ожидаемый социальный эффект от реализации подпрограммы выразится в следующем:

- повышение качества товаров (услуг), предоставляемых энергоснабжающими организациями, организациями, производящими или внедряющими энергосберегающие технологии, путем проведения добровольной сертификации на соответствие предъявляемым к ним требованиям.

Ожидаемый экономический эффект в результате реализации подпрограммы выразится в следующем:

- к концу 2017 года объем потребления топливно-энергетических и иных коммунальных ресурсов организациями бюджетной сферы к уровню 2009 года снизится не менее чем на 15 процентов. Экономия составит не менее 1382,9 тыс. кВт.ч электроэнергии, 680 Гкал тепловой энергии и 5,87 тыс. куб. м воды.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой энергосбережения, планируется к 2020 году снизить объем потребления топливно-энергетических ресурсов на 40% относительно 2007 года и соответственно снизить расходы бюджета и населения района на оплату коммунальных ресурсов, увеличить эффективность использования энергоресурсов.

2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения

подпрограммы, целевые индикаторы и показатели результативности

2.2.1. Целью подпрограммы является повышение энергосбережением и энергоэффективности.

2.2.2. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

Задача 1. Повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе.

2.2.3. Обоснованием выбора подпрограммных мероприятий, направленных на решение вышеуказанной задачи являются требования Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=E0AB3EB43C5EA94AD3675D42CC9DA747281F1130F6EB7BE04C228CF6CFy7C9C) от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», [Постановление](consultantplus://offline/ref=9689F9A7C3A217866CF5FC40F95D9AB0E1CC70E42EFFBBE8E28E823D267628C72B36F71D9FCAA025CF99A5UEv7B) Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и [Приказа](consultantplus://offline/ref=E0AB3EB43C5EA94AD3675D42CC9DA747201B1537F2E826EA447B80F4yCC8C) Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

2.2.4. В 2014 – 2017 годах муниципальным заказчиком является администрация Каратузского района.

К компетенции администрации Каратузского района в соответствии с Уставом относятся:

- нормативное правовое регулирование и разработка проектов постановлений в области энергосбережения;

- обеспечение реализации энергосберегающей государственной политики в области жилищных отношений.

Кроме того, в целях осуществления функций муниципального заказчика подпрограммы, администрация Каратузского района осуществляет:

- мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

- подготовка отчетов о реализации подпрограммы;

- ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы в соответствии с Порядком проведения и оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ.

2.2.5. Срок реализации подпрограммы - 2014 – 2017 годы.

2.2.6. Целевыми индикаторами подпрограммы являются следующие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

- доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета Каратузского района, в общем объеме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование.

Целевые индикаторы по годам реализации подпрограммы представлены в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета и субсидии из краевого бюджета.

Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, являются:

по мероприятиям 1 и 3 – администрация района, финансовое управление администрации района, управление образования администрации района, управления социальной защиты населения администрации района;

по мероприятиям 2 и 4 – администрация района.

2.3.2. Финансирование мероприятия 1 осуществляется в пределах бюджетных ассигнований районного бюджета на текущий финансовый год в целях исполнения обязательств по контрактам (договорам), заключенным в 2013 году, на основании:

- копии муниципального контракта (договора) на поставку товара, выполнение работу, оказание услуг;

- акта выполненных работ;

- счет-фактуры на оплату товаров, работ, услуг.

Финансирование мероприятия 2 осуществляется в пределах бюджетных ассигнований районного бюджета на текущий финансовый год на основании:

- копии муниципального контракта (договора) на поставку товара, выполнение работу, оказание услуг;

- акта выполненных работ;

- счет-фактуры на оплату товаров, работ, услуг.

Финансирование мероприятия 3 осуществляется за счет средств субсидии из краевого бюджета в пределах бюджетных ассигнований на текущий финансовый год в целях исполнения обязательств по контрактам (договорам), заключенным в 2013 году, на основании:

- копии муниципального контракта (договора) на поставку товара, выполнение работу, оказание услуг;

- акта выполненных работ;

- счет-фактуры на оплату товаров, работ, услуг.

Финансирование мероприятия 4 осуществляется за счет средств субсидии из краевого бюджета в пределах бюджетных ассигнований на текущий финансовый год на основании:

- копии соглашения о предоставлении субсидии муниципальному образованию края из краевого бюджета;

- копии муниципального контракта (договора) на поставку товара, выполнение работу, оказание услуг;

- акта выполненных работ;

- счет-фактуры на оплату товаров, работ, услуг;

- копии платежного поручения, подтверждающего оплату товаров, работ, услуг за счет средств местного бюджета.

2.3.3. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы осуществляется администрацией Каратузского района, финансовым управлением администрации Каратузского района в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Организация управления подпрограммой и

контроль за ходом ее выполнения

2.4.1. Организацию управления подпрограммой осуществляет администрация Каратузского района (отдел строительства и ЖКХ).

Администрация Каратузского района (отдел строительства и ЖКХ) несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Администрация Каратузского района (отдел строительства и ЖКХ) осуществляет:

- координацию исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

- ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы, осуществляет финансовое управление администрации района и ревизионная комиссия Каратузского района.

Текущий контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет администрация Каратузского района (отдел строительства и ЖКХ).

2.4.2. Администрация Каратузского района (отдел строительства и ЖКХ) для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы).

Отчеты о реализации подпрограммы, представляются администрацией Каратузского района (отдел строительства и ЖКХ) одновременно в отдел планирования и экономического развития администрации Каратузского района и финансовое управление администрации Каратузского района в соответствии с постановлением администрации Каратузского района от 29.07.2013 № 738-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Каратузского района, их формировании и реализации».

2.4.3. Контроль за выполнением Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=E0AB3EB43C5EA94AD3675D42CC9DA747281F1130F6EB7BE04C228CF6CFy7C9C) от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части обеспечения снижения муниципальными учреждениями в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, электрической энергии, угля от объема фактически потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента возлагается на руководителей муниципальных учреждений.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности и

экологических последствий от реализации мероприятий подпрограммы

От реализации подпрограммных мероприятий в 2014-2017 годах ожидается достижение следующих результатов:

- повышение качества товаров (услуг), предоставляемых энергоснабжающими организациями, организациями, производящими или внедряющими энергосберегающие технологии, произойдет за счет проведения добровольной сертификации на соответствие предъявляемым к ним требованиям, а также за счет соблюдения требований энергетической эффективности, предъявляемых к товарам, работам, услугам, закупаемым для муниципальных нужд;

- получение энергетических паспортов 68 муниципальными учреждениями района.

Экономический эффект от реализации подпрограммных мероприятий будет выражен в следующем:

- до конца 2017 года объем потребления топливно-энергетических и иных коммунальных ресурсов организациями бюджетной сферы к уровню 2009 года снизится не менее чем на 15 процентов.Экономия составит не менее 1382,9 тыс. кВт.ч электроэнергии, 680 Гкал тепловой энергии и 5,87 тыс. куб. м воды.

2.6. Система мероприятий.

Перечень [мероприятий](consultantplus://offline/ref=1B613F7DC808A3A6BFF4731AF6C8ED2135EAFFA1CC7EB7580402F77E389DE8BAD9E33F4B73874C821D71C0SA74B) подпрограммы, финансируемых за счет средств районного и краевого бюджета, приведена в приложении № 2 к подпрограмме.

2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

[Мероприятия](#Par1688) подпрограммы, приведенные в приложении № 2 к настоящей подпрограмме, предусматривают их реализацию за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом района на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также за счет субсидий из краевого бюджета.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет: 3394,167 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 3392,340 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 3392,340 тыс. рублей;

2015 год – 0,000 тыс. рублей;

2016 год – 0,000 тыс. рублей;

2017 год – 0,000 тыс. рублей;

районного бюджета – 1,827 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1,827 тыс. рублей;

2015 год – 0,000 тыс. рублей;

2016 год – 0,000 тыс. рублей;

2017 год – 0,000 тыс. рублей.

Материальные и трудовые затраты на реализацию подпрограммных мероприятий не требуются.

Целевые индикаторы и мероприятия подпрограммы будут ежегодно дополняться и корректироваться по итогам выполнения мероприятий подпрограммы за отчетный финансовый год.

Глава администрации

Каратузского района Г.И. Кулакова

Приложение № 1

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Каратузском районе»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Каратузском районе»

| №  п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Отчетный финансовый год  2013 год | Текущий финансовый  2014 год | Очередной финансовый 2015 год | Первый год планового периода  2016 год | Второй год планового периода 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель подпрограммы:  Повышение энергосбережения и энергоэффективности | | | | | | | |
| 1 | Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета Каратузского района, в общем объеме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | отраслевой мониторинг | 22,1 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Глава администрации Каратузского района Г.И. Кулакова

Приложение № 2

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Каратузском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Каратузском районе»

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | текущий финансовый год | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Цель подпрограммы: Повышение энергосбережения и энергоэффективности | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.  Проведение обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений за счет средств районного бюджета | Администрация Каратузского района | 001 | 0702 | 0420402 | 612 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | Получение энергетических паспортов 68 муниципальными учреждениями |
| 0707 | 0420402 | 612 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,059 |
| 0801 | 0420402 | 612 | 0,218 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,218 |
| Финансовое управление администрации Каратузского района | 090 | 0106 | 0420402 | 244 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,059 |
| Управление образования администрации Каратузского района | 075 | 0701 | 0420402 | 612 | 0,358 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,358 |
| 0701 | 0420402 | 622 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,059 |
| 0702 | 0420402 | 612 | 0,535 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,535 |
| 0709 | 0420402 | 612 | 0,118 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,118 |
| 0709 | 0420402 | 622 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,059 |
| Управление социальной защиты населения администрации Каратузского района | 148 | 1002 | 0420402 | 244 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,059 |
| 1002 | 0420402 | 612 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,059 |
| Мероприятие 2  Разработка схемы теплоснабжения за счет средств районного бюджета | Администрация Каратузского района | 001 | 0502 | 0420403 | 244 | 0,124 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,124 | Наличие документов теплоснабжения |
| Мероприятие 3.  Расходы за счет средств субсидии из краевого бюджета на реализацию мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений | Администрация Каратузского района | 001 | 0702 | 0427423 | 612 | 120,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 120,120 | Получение энергетических паспортов 68 муниципальными учреждениями |
| 0707 | 0427423 | 612 | 58,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 58,700 |
| 0801 | 0427423 | 612 | 177,460 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 177,460 |
| Финансовое управление администрации Каратузского района | 090 | 0106 | 0427423 | 244 | 58,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 58,700 |
| 0505 | 0427423 | 521 | 1610,540 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1610,540 |
| Управление образования администрации Каратузского района | 075 | 0701 | 0427423 | 612 | 357,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 357,200 |
| 0701 | 0427423 | 622 | 58,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 58,700 |
| 0702 | 0427423 | 612 | 533,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 533,520 |
| 0709 | 0427423 | 612 | 117,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 117,400 |
| 0709 | 0427423 | 622 | 58,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 58,700 |
| Управление социальной защиты населения администрации Каратузского района | 148 | 1002 | 0427423 | 244 | 58,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 58,700 |
| 1002 | 0427423 | 612 | 58,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 58,700 |
| Мероприятие 4.  Расходы за счет средств субсидии из краевого бюджета на реализацию мероприятий по разработке схем теплоснабжения на территории Каратузского района | Администрация Каратузского района | 001 | 0502 | 0427424 | 244 | 123,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 123,900 | Наличие документов теплоснабжения |

Глава администрации Каратузского района Г.И. Кулакова

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17.12.2014 | с. Каратузское | № 1357-п |

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Каратузского района»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 26, 27.1 Устава муниципального образования «Каратузский район», Постановлением администрации Каратузского района от 29.07.2013 № 738-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Каратузского района, их формирование и реализации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в муниципальную программу «Развитие системы образования Каратузского района», утвержденную Постановлением администрации Каратузского района № 1162-п от 11.11.2013 года (в редакции от 16.12.2014 г. № 1345-п) следующие изменения:

1.1. В паспорте программы «Развитие системы образования Каратузского района», строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации муниципальной программы | Всего по программе:  2014 год – 420 993,96958 тыс.рублей,  в том числе:  федеральный бюджет – 13 847,5 тыс.рублей;  краевой бюджет – 251 087,51227 тыс.рублей;  районный бюджет - 156 058,95731 тыс.рублей.  2015 год – 395 682,42 тыс.рублей,  в том числе:  федеральный бюджет – 1 665,9 тыс.рублей;  краевой бюджет – 238 878,2 тыс.рублей;  районный бюджет – 155 138,32 тыс.рублей.  2016 год – 401 893,63 тыс.рублей,  в том числе:  федеральный бюджет – 1 711,8 тыс.рублей;  краевой бюджет – 238 832,3 тыс.рублей;  районный бюджет – 161 349,53 тыс.рублей. |

1.2. В программе «Развитие системы образования Каратузского района», раздел 10 Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования на реализацию Программы за счет средств бюджетов всех уровней, по прогнозным данным, за период с 2014 по 2016 гг., составит 1 218 570,01958 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 420 993,96958 тыс. рублей;

в 2015 году – 395 682,42 тыс. рублей;

в 2016 году - 401 893,63 тыс. рублей.

Из них:

из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. – 17 225,20 тыс. рублей,

в том числе:

в 2014 году – 13 847,5 тыс. рублей;

в 2015 году – 1 665,9 тыс. рублей;

в 2016 году – 1 711,8 тыс. рублей;

из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. – 728 798,01227 тыс. рублей,

в том числе:

в 2014 году – 251 087,51227 тыс. рублей;

в 2015 году - 238 878,2 тыс. рублей;

в 2016 году - 238 832,3 тыс. рублей;

из средств муниципального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. – 472 546,80731 тыс. рублей,

в том числе:

в 2014 году – 156 058,95731 тыс. рублей;

в 2015 году - 155 138,32 тыс. рублей;

в 2016 году - 161 349,53 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы «Развитие системы образования Каратузского района» приведены в приложении № 10 к муниципальной программе».

1.3. В приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие системы образования Каратузского района», в пункте 1 Паспорт подпрограммы строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Всего средств на реализацию подпрограммы 1 020 732,15510 тыс. рублей, в том числе:  2014 год – 330 875,79510 тыс. рублей;  2015 год –344 928,18 тыс. рублей;  2016 год –344 928,18 тыс. рублей.  В том числе:  средств районного бюджета 334 882,76639 тыс. руб.  2014 год – 110 803,10639 тыс. рублей;  2015 год – 112 039,83 тыс. рублей;  2016 год – 112 039,83 тыс. рублей;  средств краевого бюджета 685 849,38871 тыс. руб.  2014 год – 220 072,68871 тыс. рублей;  2015 год – 232 888,35 тыс. рублей;  2016 год – 232 888,35 тыс. рублей. |

Пункт 2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования, изложить в следующей редакции:

«Финансирование подпрограммы осуществляется всего 1 020 732,15510 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 330 875,79510 тыс. рублей; 2015 год – 344 928,18 тыс. рублей; 2016 год – 344 928,18 тыс. рублей.

В том числе: средств районного бюджета 334 882,76639 тыс. рублей: 2014 год –

110 803,10639 тыс. рублей; 2015 год – 112 039,83 тыс. рублей; 2016 год – 112 039,83 тыс. рублей;

средств краевого бюджета 685 849,38871 тыс. рублей: 2014 год – 220072,68871 тыс. рублей; 2015 год – 232 888,35 тыс. рублей; 2016 год – 232 888,35 тыс. рублей».

1.4. В Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие системы образования Каратузского района», в пункте 1 Паспорт подпрограммы строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8 | Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Всего средств на реализацию подпрограммы 9 956,44302 тыс. рублей, в том числе:  2014 год – 3 325,04302 тыс. рублей;  2015 год – 3 315,70 тыс. рублей;  2016 год – 3 315,70 тыс. рублей.  В том числе:  средств районного бюджета 3 593,94302 тыс. рублей, в том числе:  2014 год – 1 274,94302 тыс. рублей;  2015 год – 1 159,50 тыс. рублей;  2016 год – 1 159,50 тыс. рублей;  средств краевого бюджета 6 362,5 тыс. рублей:  2014 год – 2 050,1 тыс. рублей;  2015 год – 2 156,2 тыс. рублей;  2016 год – 2 156,2 тыс. рублей. |

Пункт 2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования, изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет всего 9 956,44302 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 3 325,04302 тыс. рублей; 2015 год – 3 315,7 тыс. рублей; 2016 год – 3 315,7 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств районного бюджета 3 593,94302 тыс. рублей: 2014 год – 1 274,94302 тыс. рублей; 2015 год – 1 159,5 тыс. рублей; 2016 год – 1 159,50 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета 6 362,5 тыс. рублей: 2014 год –

2 050,1 тыс. рублей; 2015 год – 2 156,2 тыс. рублей; 2016 год – 2 156,2 тыс. рублей».

1.5. В Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие системы образования Каратузского района», в пункте 1 Паспорт подпрограммы строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8 | Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Всего средств на реализацию подпрограммы 16 255,04210 тыс. рублей, в том числе:  2014 год – 11 087,04210 тыс. рублей;  2015 год – 3 368,00 тыс. рублей;  2016 год – 1 800,00 тыс. рублей.  В том числе:  средств районного бюджета 8 217,47816 тыс. рублей, в том числе:  2014 год – 3 049,47816 тыс. рублей;  2015 год – 3 368,00 тыс. рублей;  2016 год – 1 800,00 тыс. рублей;  средств краевого бюджета 790,46394 тыс. рублей:  2014 год – 790,46394 тыс. рублей;  2015 год – 0 тыс. рублей;  2016 год – 0 тыс. рублей.  средств федерального бюджета 7247,10 тыс. рублей:  2014 год – 7247,10 тыс. рублей;  2015 год – 0 тыс. рублей;  2016 год – 0 тыс. рублей. |

Пункт 2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования, изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет всего 16255,04210 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 11 087,04210 тыс. рублей; 2015 год –3 368,00 тыс. рублей; 2016 год – 1 800,00 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств районного бюджета 8 217,47816 тыс. рублей: 2014 год – 3 049,47816 тыс. рублей; 2015 год – 3 368,00 тыс. рублей; 2016 год – 1 800,00 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета 790,46394 тыс. рублей: 2014 год –

790,46394 тыс. рублей; 2015 год – 0 тыс. рублей; 2016 год – 0 тыс. рублей;

за счет федерального бюджета 7247,10 тыс.рублей: 2014 год – 7247,10 тыс. рублей; 2015 год – 0 тыс. рублей; 2016 год – 0 тыс. рублей».

1.6.В Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие системы образования Каратузского района», в пункте 1 Паспорт подпрограммы строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8 | Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Всего средств на реализацию подпрограммы 28 126,88241 тыс. рублей, в том числе:  2014 год – 17 958,88241 тыс. рублей;  2015 год – 4 300,00 тыс. рублей;  2016 год – 5 868,00 тыс. рублей.  В том числе:  средств районного бюджета 13 976,27492 тыс. рублей, в том числе:  2014 год – 3 808,27492 тыс. рублей;  2015 год – 4 300,00 тыс. рублей;  2016 год – 5 868,00 тыс. рублей;  средств краевого бюджета 14 150,60749 тыс. рублей:  2014 год – 14 150,60749 тыс. рублей;  2015 год – 0 тыс. рублей;  2016 год – 0 тыс. рублей. |

Пункт 2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования, изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет всего 28 126,88241 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 17 958,88241 тыс. рублей; 2015 год – 4 300,00 тыс. рублей; 2016 год – 5 868,00 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств районного бюджета 13 976,27492 тыс. рублей: 2014 год – 3 808,27492 тыс. рублей; 2015 год – 4 300,00 тыс. рублей; 2016 год – 5 868,00 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета 14 150,60749 тыс. рублей: 2014 год –

14 150,60749 тыс. рублей; 2015 год – 0 тыс. рублей; 2016 год – 0 тыс. рублей».

1.7. В Приложение № 7 к муниципальной программе «Развитие системы образования Каратузского района», в пункте 1 Паспорт подпрограммы строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8 | Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Всего средств на реализацию подпрограммы 140 610,25457тыс. рублей, в том числе:  2014 год – 56 839,96457 тыс. рублей;  2015 год – 38 792,04 тыс. рублей;  2016 год – 44 978,25 тыс. рублей.  В том числе:  средств районного бюджета 108 987,10244 тыс. рублей, в том числе:  2014 год – 36 215,91244 тыс. рублей;  2015 год – 33 292,49 тыс. рублей;  2016 год – 39 478,70 тыс. рублей;  средств краевого бюджета 21 645,05213 тыс. рублей:  2014 год – 14 023,65213 тыс. рублей;  2015 год – 3 833,65 тыс. рублей;  2016 год – 3 787,75 тыс. рублей.  средств федерального бюджета 9 978,10 тыс. рублей:  2014 год – 6600,40 тыс. рублей;  2015 год – 1665,90 тыс. рублей;  2016 год – 1711,80 тыс. рублей. |

Пункт 2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования, изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет всего 140 610,25457 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 56 839,96457 тыс. рублей; 2015 год –38 792,04 тыс. рублей; 2016 год – 44 978,25 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств районного бюджета 108 987,10244 тыс. рублей: 2014 год – 36 215,91244 тыс. рублей; 2015 год – 33 292,49 тыс. рублей; 2016 год – 39 478,70 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета 21 645,05213 тыс. рублей: 2014 год –

14 023,65213 тыс. рублей; 2015 год – 3 833,65 тыс. рублей; 2016 год – 3 787,75 тыс. рублей;

за счет федерального бюджета 9 978,10 тыс.рублей: 2014 год – 6 600,4 тыс. рублей; 2015 год – 1 665,90 тыс. рублей; 2016 год – 1 711,80 тыс. рублей».

1.8.Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования Каратузского района» изложить в следующей редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования Каратузского района» изложить в следующей редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.10. Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Одаренные дети», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования Каратузского района» изложить в следующей редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.11. Приложение № 2 к подпрограмме 4 «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования Каратузского района» изложить в следующей редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.12. Приложение № 2 к подпрограмме 5 «Обеспечение жизнедеятельности учреждений подведомственных управлению образования администрации Каратузского района», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования Каратузского района» изложить в следующей редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.13. Приложение № 2 к подпрограмме 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие системы образования Каратузского района», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования Каратузского района» изложить в следующей редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.14. Приложение № 8 «Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы» к муниципальной программе «Развитие системы образования Каратузского района» изложить в следующей редакции согласно приложению № 7 к настоящему Постановлению.

1.15. Приложение № 10 «Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы «Развитие системы образования Каратузского района» с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы» к муниципальной программе «Развитие системы образования Каратузского района» изложить в следующей редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Г.М. Адольф, заместителя главы администрации района по социальным вопросам.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вести муниципального образования «Каратузский район».

Глава администрации района Г.И.Кулакова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к Постановлению администрации Каратузского района от 17.12.2014 г. № №1357-п | | | | |
|  |  |  |  |  |  | Приложение № 2  к подпрограмме 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей", реализуемой в рамках муниципальной программы "Развитие системы образования Каратузского района" | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие системы образования Каратузского района" с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов | | | | | | | | | | |
| Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия  (в натуральном выражении) |
| (тыс. руб.), годы | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" | всего расходные обязательства по программе | \* | \* | \* | \* | 330 875,79510 | 344 928,18 | 344 928,18 | 1 020 732,15510 |  |
| в том числе по ГРБС: Управление образования администрации Каратузского района | 075 | \* | \* | \* | 315 940,52226 | 331 129,83 | 331 129,83 | 978 200,18226 |  |
| в том числе по ГРБС: администрация Каратузского района | 001 | \* | \* | \* | 14 935,27284 | 13 798,35 | 13 798,35 | 42 531,97284 |  |
| Задача №1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования. | | | | | | | | | | |
|  | всего расходные обязательства | 075 | 0701 | \* | \* | 63790,18387 | 60390,97 | 60390,97 | 184572,12387 |  |
| 1.1. Расходы за счет субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных организациях | в том числе по ГРБС: Управление образования администрации Каратузского района | 0217588 | 611 | 24586,11650 | 26961,10 | 26961,10 | 78508,31650 | Обеспеченность 100% услугами дошкольных организаций детей от 3-х до 7 лет в 2016 году. |
| 0217588 | 612 | 190,20 | 0,00 | 0,00 | 190,20 |
| 0217588 | 621 | 2709,68350 | 3338,00 | 3338,00 | 9385,68350 |
| 0217588 | 622 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
| 1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных дошкольных учреждений | 0214209 | 611 | 26225,34668 | 25437,67 | 25437,67 | 77100,68668 | Обеспечение деятельности 11 дошкольных образовательных организаций и 3 образовательных организаций |
| 0214209 | 612 | 96,725 | 0,00 | 0,00 | 96,725 | Приобретение основных средств для обеспечения основного вида деятельности в 2014 году в 2 учреждениях (в том числе 2 учреждения - кредиторская задолженность 2013 года) |
| 0214209 | 621 | 1951,46516 | 2726,00 | 2726,00 | 7403,46516 |  |
| 1.3. Расходы за счет субвенции на выплату и доставку компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 1004 | 0217556 | 313 | 1735,00 | 1821,80 | 1821,80 | 5378,60 | Поддержка малообеспеченных семей |
| 244 | 34,70 | 36,40 | 36,40 | 107,50 |
| 1.4. Расходы за счет субвенции на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы | 1003 | 0217554 | 611 | 168,86061 | 61,35 | 61,35 | 291,56061 | Социальная поддержка семей, имеющих ребенка -инвалида, опекаемого ребенка. |
| 1003 | 0217554 | 621 | 9,43939 | 4,15 | 4,15 | 17,73939 |
| 1.5. Выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей за счет средств местного бюджета | 0701 | 0212558 | 612 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 13,50 | Повышение оплаты труда младших воспитателей |
| 1.6. Выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей за счет средств краевого бюджета | 0217558 | 612 | 2190,73 | 0,00 | 0,00 | 2190,73 |
| 622 | 252,57 | 0,00 | 0,00 | 252,57 |
| 1.7. Расходы за счет субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | 0211021 | 611 | 3065,304 | 0,00 | 0,00 | 3065,304 |  |
| 0211021 | 621 | 346,169 | 0,00 | 0,00 | 346,169 |  |
| 1.8. Расходы за счет субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение минимальных размеров окладов, ставок заработной платы работникам бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная выплата, с 1 октября 2014 года на 10 процентов | 0211022 | 611 | 168,43817 | 0,00 | 0,00 | 168,43817 |  |
| 0211022 | 621 | 16,93586 | 0,00 | 0,00 | 16,93586 |  |
| Задача №2 Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования | | | | | | | | | | |
|  | всего расходные обязательства | 075 | 0702 | \* | \* | 240578,55326 | 260360,66 | 260360,66 | 761299,87326 |  |
| 2.1. Расходы за счет субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | в том числе по ГРБС:Управление образования администрации Каратузского района | 0217564 | 611 | 167435,22480 | 190184,45 | 190184,45 | 547804,12480 | Обеспечение прав детей на получение общего образования независимо от места проживания |
| 612 | 1969,87520 | 0,00 | 0,00 | 1969,87520 |
| 2.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений общего образования | 0214219 | 611 | 58368,82601 | 59695,11 | 59695,11 | 177759,04601 | Обеспечение деятельности 15 образовательных организаций |
| 0214219 | 612 | 125,04545 | 0,00 | 0,00 | 125,04545 | Приобретение основных средств для обеспечения основного вида деятельности в 2014 году в 3 учреждениях (в том числе 2 учреждения - кредиторская задолженность 2013 года) |
| 2.3. Расходы за счет субвенции на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы | 1003 | 0217566 | 612 | 9043,50 | 10481,10 | 10481,10 | 30005,70 | Предоставление возможности детям из малообеспеченных семей питания без взимания платы |
| 2.4. Расходы за счет субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | 0702 | 0211021 | 611 | 3282,192 | 0,00 | 0,00 | 3282,192 |  |
| 2.5. Расходы за счет субсидии на персональные выплаты установленные в целях повышения оплаты труда молодым специалистам | 0211031 | 611 | 33,11932 | 0,00 | 0,00 | 33,11932 | Повышение оплаты труда молодым специалистам |
| 2.6.Расходы за счет субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение минимальных размеров окладов, ставок заработной платы работникам бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная выплата, с 1 октября 2014 года на 10 процентов | 0211022 | 611 | 320,77048 | 0,00 | 0,00 | 320,77048 |  |
| Задача №3 Обеспечить поступательное развитие системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации | | | | | | | | | | |
|  | всего расходные обязательства | \* | 0702 | 0214239 | \* | 26507,05797 | 24176,55000 | 24176,55000 | 74860,15797 |  |
| 3.1.Обеспечение стабильного функционирования и развития учреждений дополнительного образования детей | в том числе по ГРБС:Управление образования администрации Каратузского района | 075 | 0702 | 0214239 | 611 | 10238,28609 | 10378,20 | 10378,20 | 30994,68609 | Обеспечение деятельности 2 организаций дополнительного образования |
| 612 | 100,362 | 0,00 | 0,00 | 100,362 | Приобретение основных средств для обеспечения основного вида деятельности в 2014 году в 2 учреждениях (в том числе 1 учреждение - кредиторская задолженность 2013 года) |
| в том числе по ГРБС: администрация Каратузского района | 001 | 0702 | 0214239 | 611 | 13505,394 | 13798,35 | 13798,35 | 41102,09 | Обеспечение деятельности 2 организаций дополнительного образования |
| 612 | 175,996 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | Приобретение основных средств для обеспечения основного вида деятельности в 2014 году в 1 учреждении |
| 3.2.Расходы за счет субсидии на оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью | в том числе по ГРБС: администрация Каратузского района | 001 | 0702 | 0215380 | 612 | 192,20 | 0,00 | 0,00 | 192,20 |  |
| 3.3. Расходы за счет субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | в том числе по ГРБС:Управление образования администрации Каратузского района | 075 | 0702 | 0211021 | 611 | 176,235 | 0,00 | 0,00 | 176,235 |  |
| в том числе по ГРБС: администрация Каратузского района | 001 | 0702 | 0211021 | 611 | 346,37 | 0,00 | 0,00 | 346,37 |  |
| 3.4.Расходы за счет субсидии на персональные выплаты установленные в целях повышения оплаты труда молодым специалистам | в том числе по ГРБС:Управление образования администрации Каратузского района | 075 | 0702 | 0211031 | 611 | 46,31868 | 0,00 | 0,00 | 46,31868 | Повышение оплаты труда молодым специалистам |
| в том числе по ГРБС: администрация Каратузского района | 001 | 0702 | 0211031 | 611 | 26,9654 | 0,00 | 0,00 | 26,97 |
| 3.5.Расходы за счет субсидии на модернизацию образовательного процесса муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства | в том числе по ГРБС: администрация Каратузского района | 001 | 0702 | 0217482 | 612 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 |  |
| 3.6. Софинансирование расходов за счет субсидии на модернизацию образовательного процесса муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства за счет средств местного бюджета | в том числе по ГРБС: администрация Каратузского района | 001 | 0702 | 0210216 | 612 | 4,65 | 0,00 | 0,00 | 4,65 |  |
| 3.7 Расходы за счет субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений | в том числе по ГРБС:Управление образования администрации Каратузского района | 075 | 0702 | 0217746 | 612 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |  |
| 3.8.Расходы за счет субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение минимальных размеров окладов, ставок заработной платы работникам бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная выплата, с 1 октября 2014 года на 10 процентов |  | 0211022 | 611 | 10,58336 | 0,00 | 0,00 | 10,58336 |  |
| в том числе по ГРБС: администрация Каратузского района | 001 | 0702 | 0211022 | 611 | 23,69744 | 0,00 | 0,00 | 23,69744 |  |
| 3.9. Расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)" | 001 | 0702 | 0215014 | 612 | 193,49 | 0 | 0 | 193,49000 |  |
| 3.10. Софинансирование расходов за счет субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)" за счет средств местного бюджета | 001 | 0702 | 0210217 | 612 | 6,51 | 0,00 | 0,00 | 6,51000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение №2 к Постановлению администрации Каратузского района от 17.12.2014г. №1357-п | | | | |
|  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к подпрограмме 2 "Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков" | | | | |
| Перечень мероприятий подпрограммы 2 "Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков" муниципальной программы "Развитие системы образования Каратузского района" с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов | | | | | | | | | | |
| Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия  (в натуральном выражении), количество получателей |
| (тыс. руб.), годы | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков | всего расходные обязательства по подпрограмме | \* | \* | \* | \* | 3 325,04302 | 3 315,70 | 3 315,70 | 9 956,44302 |  |
| в том числе по ГРБС: Управление образования администрации Каратузского района | 0 75 | \* | \* | \* | 3 325,04302 | 3 315,70 | 3 315,70 | 9 956,44302 |  |
| Задача 1 Вовлечение детей (в том числе детей «группы риска») и подростков в организованные формы отдыха и занятости: лагеря дневного пребывания, палаточные лагеря, летние трудовые отряды старшеклассников и т.д. | | | | | | | | | | |
|  | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 3 325,04302 | 3 315,70 | 3 315,70 | 9 956,44302 |  |
| 1.1 Расходы за счет субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей | в том числе по ГРБС:Управление образования администрации Каратузского района | 0 75 | 0707 | 0227582 | 612 | 1 273,40 | 1 343,60 | 1 343,60 | 3 960,60 | Ежегодный отдых 610 детей в лагерях с дневным пребыванием детей. |
| 1.2.Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей, за счет средств местного бюджета |  |  | 0707 | 0220282 | 612 | 1,28 | 1,35 | 1,35 | 3,98 |
| 1.3.Расходы за счет субсидии на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря |  |  | 0707 | 0227583 | 244 | 776,70 | 812,60 | 812,60 | 2 401,90 | Ежегодное приобретение 78 путевок для детей |
| 1.4.Расходы на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря, за счет средств местного бюджета |  |  | 0707 | 0220283 | 244 | 320,21303 | 203,15 | 203,15 | 726,51303 |
| 1.5.Обеспечение занятости детей в летний период |  |  | 0707 | 0220201 | 612 | 153,44999 | 155,00 | 155,00 | 463,44999 | Ежегодное трудоустройство 100 старшеклассников во время каникул. |
| 1.6.Проведение летнего стационарного палаточного лагеря "Молодые лидеры". |  |  | 0707 | 0220202 | 612 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 2 400,00 | Ежегодный отдых 120 детей в стационарном палаточном лагере |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение №3 к Постановлению администрации Каратузского района от 17.12.2014г. №1357-п  Приложение № 2 к подпрограмме 3 "Одаренные дети", реализуемой в рамках муниципальной программы "Развитие системы образования Каратузского района" | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень мероприятий подпрограммы 3 "Одаренные дети" муниципальной программы Каратузского района "Развитие системы образования Каратузского района" с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов | | | | | | | | | | |
| № | Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | итого на период |
|  | Одаренные дети | всего расходные обязательства по программе | \* | \* | \* | \* | 825,30400 | 803,500 | 803,500 | 2 432,30400 |  |
| в том числе по ГРБС: Управление образования администрации Каратузского района | 075 | \* | \* | \* | 513,304 | 491,50 | 491,50 | 1 496,304 |  |
| в том числе по ГРБС: администрация Каратузского района | 001 | \* | \* | \* | 312,00000 | 312,00 | 312,00 | 936,00000 |  |
| **Цель подпрограммы: создание условий для продолжения и повышения качества работы с одаренными детьми Каратузского района** | | | | | | | | | | | |
| **Задача № 1. проведение конкурсов, фестивалей, конференций, форумов, интенсивных школ, олимпиад для одаренных и талантливых детей Каратузского района** | | | | | | | | | | | |
| **1** | Проведение конкурсов, фестивалей, конференций, форумов, интенсивных школ, олимпиад для одаренных и талантливых детей Каратузского района | всего расходные обязательства по мероприятию | \* | 0709 | 0230203 | 612 | 559,0162 | 514,790 | 514,790 | 1 588,596 |  |
| в том числе по ГРБС: Управление образования администрации Каратузского района | 075 | 0709 | 0230203 | 612 | 469,7510 | 434,990 | 434,990 | 1339,731 |  |
| в том числе по ГРБС: администрация Каратузского района | 001 | 0709 | 0230203 | 612 | 89,2652 | 79,80 | 79,80 | 248,865 |  |
| 1.1 | Районный финал военно-спортивной игры "Победа" | Управление образования администрации Каратузского района | 075 | 0709 | 0230203 | 612 | 67,074 | 67,32 | 67,32 | 201,714 | Развитие системы спортивно-массовых мероприятий, участие 10 команд от ОУ района, выявление 1 команды для краевого этапа |
| 1.2 | Соревнования по пулевой стрельбе, посвященные памяти И.Кропочева | 0230203 | 612 | 15,70 | 15,70 | 15,70 | 47,10 | Развитие системы районных спортивно-массовых мероприятий. Количество участников: 33 |
| 1.3 | Районное мероприятие "Амыльские богатыри" | 0230203 | 612 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 15,00 | развитие системы районных спортивно-массовых мероприятий. Воспитание патриотизма. Количество участников: 53 |
| 1.4 | Районный конкурс среди детей дошкольного возраста "Звездная страна" | 0230203 | 612 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 60,00 | Участие в конкурсе примут 15 детей. Выявление талантливых детей дошкольного возраста |
| 1.5 | Научно-практическая конференция | 0230203 | 612 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | Будет стимулирована познавательная и научная деятельность 50 учащихся; раскрыты исследовательские способности старшеклассников |
| 1.6 | Районный конкурс "Ученик года" для 7-8 классов | 0230203 | 612 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 30,00 | Будет организован досуг детей в дни зимних каникул, через вовлечение их в творческую деятельность. |
| 1.7 | Районный конкурс "Ученик года" для 9-11 классов | 0230203 | 612 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 120,00 | Будет стимулирована познавательная деятельность и творческая активность 120-ти учащихся в урочное и в неурочное время; раскрыты способности старшеклассников и реализован творческий потенциал педагогического коллектива. |
| 1.8 | Итоговый отчетный концерт детских творческих коллективов | 0230203 | 612 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | Будут выявлены и поддержаны 10 детских творческих коллективов; расширены и укреплены творческие связи между детскими творческими коллективами |
| 1.9 | "Последний звонок" | 0230203 | 612 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 30,00 | Будет поддержана активная жизненная позиция 160 старшеклассников района, создано настроение счастливых перспектив, ситуаций успеха; |
| 1.10 | 1 июня- День защиты детей | 0230203 | 612 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 15,00 | Будет организован содержательный досуг 250-ти детей в первый день летних каникул, через вовлечение их в творческую деятельность. |
| 1.11 | "Рождественский бал" | 0230203 | 612 | 7,9120 | 5,00 | 5,00 | 17,91 | Будет поддержана активная жизненная позиция 80 - ти старшеклассников района. |
| 1.12 | Гранты самым одаренным школьникам | 0230203 | 612 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 30,00 | В пяти номинациях будут награждены 10 одаренных старшеклассников |
| 1.13 | Фестиваль школьных газет "Детская пресса" | 0230203 | 612 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 11,61 | расширены и укреплены творческие связи между детскими коллективами, участие не менее 7 школьных команд |
| 1.14 | Районный фестиваль музеев | 0230203 | 612 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 15,00 | расширены и укреплены творческие связи между детскими коллективами, участие не менее 7 школьных команд |
| 1.15 | Гранты перспективным школьникам | 0230203 | 612 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 | В пяти номинациях будут награждены 5 одаренных старшеклассников |
| 1.16 | Районная выставка детского творчества | 0230203 | 612 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 15,00 | Будут выявлены и поддержаны дети всех ОУ и ДОУ |
| 1.17 | Районный этап конкурса "Безопасное колесо" | 0230203 | 612 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | Развитие системы районных спортивно-массовых мероприятий. Актуализация среди учащихся безопасного дорожного движения. Количество участников: 63 |
| 1.18 | Военно- полевые сборы допризывной молодежи Каратузского района | 0230203 | 612 | 141,195 | 177,100 | 177,100 | 495,395 | Развитие системы районных спортивно-массовых мероприятий. Воспитание патриотизма. Количество участников: 103 |
| 1.19 | Проведение конкурсов и фестивалей (МБОУ ДОД Каратузская детская школа искусств) | в том числе по ГРБС: администрация Каратузского района | 001 | 0709 | 0230203 | 612 | 34,489 | 40,00 | 40,00 | 114,489 |  |
| 1.20 | Районные соревнования по лыжным гонкам "Школьная спортивная лига" (МБОУ ДОД "Каратузская ДЮСШ") | 0230203 | 612 | 0,00 | 4,51 | 4,51 | 9,02 |  |
| 1.21 | Районные соревнования по лыжным гонкам "Открытие зимнего сезона" (МБОУ ДОД "Каратузская ДЮСШ") | 0230203 | 612 | 48,3762 | 3,49 | 3,49 | 55,3562 |  |
| 1.22 | Районные соревнования по легкой атлетике "Школьная спортивная лига" (МБОУ ДОД "Каратузская ДЮСШ") | 0230203 | 612 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 7,00 |  |
| 1.23 | Районные соревнования "Школьная спортивная лига" по волейболу среди юношей и девушек (МБОУ ДОД "Каратузская ДЮСШ") | 0230203 | 612 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 12,00 |  |
| 1.24 | Районные соревнования "Школьная спортивная лига" по конькам среди юношей и девушек (МБОУ ДОД "Каратузская ДЮСШ") | 0230203 | 612 | 2,40 | 3,70 | 3,70 | 9,80 |  |
| 1.25 | Районные соревнования "Школьная спортивная лига" по шахматам среди юношей и девушек (МБОУ ДОД "Каратузская ДЮСШ") | 0230203 | 612 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 |  |
| 1.26 | Районные соревнования "Школьная спортивная лига" по по легкой атлетике среди юношей и девушек (МБОУ ДОД "Каратузская ДЮСШ") | 0230203 | 612 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 8,00 |  |
| 1.27 | Районные соревнования "Школьная спортивная лига" по футболу (МБОУ ДОД "Каратузская ДЮСШ") | 0230203 | 612 | 0,00 | 4,40 | 4,40 | 8,80 |  |
| 1.28 | Районные соревнования "Школьная спортивная лига" по баскетболу (МБОУ ДОД "Каратузская ДЮСШ") | 0230203 | 612 | 0,00 | 6,70 | 6,70 | 13,40 |  |
| 1.29 | Районные соревнования "Школьная спортивная лига" по теннису (МБОУ ДОД "Каратузская ДЮСШ") | 0230203 | 612 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 7,00 |  |
| 1.30 | "Посвящение в первоклассники" | Управление образования администрации Каратузского района | 075 | 0709 | 0230203 | 612 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |  |
|  | **Задача № 2. Индивидуальное сопровождение победителей и призеров олимпиады школьников, участие в круглогодичных школах интеллектуально одаренных детей, спортивно одаренных детей и детей, одаренных в области культуры и искусства, организация участия детей и сопровождающих их лиц в конкурсных мероприятиях за пределами Каратузского района** | | | | | |  |  |  |  |  |
| 2 | Индивидуальное сопровождение победителей и призеров олимпиады школьников, участие в круглогодичных школах интеллектуально одаренных детей, спортивно одаренных детей и детей, одаренных в области культуры и искусства, организация участия детей и сопровождающих их лиц в конкурсных мероприятиях за пределами Каратузского района | всего расходные обязательства по мероприятию | \* | 0709 | 0230204 | \* | 266,28780 | 288,710 | 288,710 | 843,70780 |  |
| в том числе по ГРБС: Управление образования администрации Каратузского района | 075 | 0709 | 0230204 | 612 | 43,553 | 56,510 | 56,510 | 156,573 |  |
| в том числе по ГРБС: администрация Каратузского района | 001 | 0709 | 0230204 | 612 | 222,73480 | 232,20 | 232,20 | 687,13480 |  |
| 2.1 | Краевой слет юных инспекторов дорожного движения - финал краевого конкурса "Безопасное колесо" и краевого дистанционного конкурса "Знатоки дорожных правил" в г.Красноярске | в том числе по ГРБС: Управление образования администрации Каратузского района | 075 | 0709 | 0230204 | 612 | 9,80 | 8,00 | 8,00 | 25,80 | Участие 1 команды победительницы районного этапа |
| 2.2 | Чемпионат по пулевой стрельбе в г.Красноярске | 0230204 | 612 | 24,375 | 26,500 | 26,500 | 77,375 | Выявление и поддержка талантливых детей, занимающихся пулевой стрельбой. Участие в краевом мероприятии 1 команды |
| 2.3 | Спартакиада учителей общеобразовательных учреждений Красноярского края | 0230204 | 612 | 0,00 | 7,04 | 7,04 | 14,08 | Участие 1 команды победительницы районного этапа в краевом этапе |
| 2.4 | Краевой конкурс детского технического творчества зональный уровень в г.Минусинске | 0230204 | 612 | 0,00 | 2,88 | 2,88 | 5,76 | развитие технического творчества в районе, участие 1 команды в мероприятии |
| 2.5 | Краевой слет юных техников, в г. Красноярске | 0230204 | 612 | 9,378 | 12,09 | 12,09 | 33,56 | участие 1 команды в мероприятии |
| 2.6 | Участие в конкурсах, выставках, олимпиадах, фестивалях, районного, регионального, межрегионального, краевого, зонального и международного уровней (МБОУ ДОД Каратузская детская школа искусств) | в том числе по ГРБС: администрация Каратузского района | 001 | 0709 | 0230204 | 612 | 104,911 | 99,40 | 99,40 | 303,711 |  |
| 2.7 | Первенство Красноярского края по лыжным гонкам среди учащихся на приз газеты "Пионерская правда" г. Назарово (МБОУ ДОД "Каратузская ДЮСШ") |  |  |  | 0230204 | 612 | 0,00 | 24,30 | 24,30 | 48,60 | Ежегодное участие в соревнованиях порядка 8 учащихся ДЮСШ (за три года 24 учащихся) |
| 2.8 | Первенство Красноярского края среди учащихся г.Железногорск (МБОУ ДОД "Каратузская ДЮСШ") |  |  |  | 0230204 | 612 | 0,00 | 25,40 | 25,40 | 50,80 | Ежегодное участие в соревнованиях порядка 6 учащихся ДЮСШ (за три года 18 учащихся) |
| 2.9 | Лыжный марафон среди ОУ п.Краснокаменка (МБОУ ДОД "Каратузская ДЮСШ") |  |  |  | 0230204 | 612 | 0,00 | 5,68 | 5,68 | 11,36 | Ежегодное участие в соревнованиях порядка 30 учащихся ДЮСШ (за три года 90 учащихся) |
| 2.10 | "Открытое первенство города Дивногорска по лыжным гонкам на приз заслуженного мастера спорта России, призера Олимпийских игр А.Сидько" г.Дивногорск (МБОУ ДОД "Каратузская ДЮСШ") |  |  |  | 0230204 | 612 | 19,515 | 10,87 | 10,87 | 41,26 | Ежегодное участие в соревнованиях порядка 8 учащихся ДЮСШ (за три года 24 учащихся) |
| 2.11 | Первенство Красноярского края среди учащихся, г.Ачинск (МБОУ ДОД "Каратузская ДЮСШ") |  |  |  | 0230204 | 612 | 0,00 | 23,95 | 23,95 | 47,90 | Ежегодное участие в соревнованиях порядка 8 учащихся ДЮСШ (за три года 24 учащихся) |
| 2.12 | Открытое первенство Курагинского района ( п. Б. - Ирба ) по лыжным гонкам (МБОУ ДОД "Каратузская ДЮСШ") |  |  |  | 0230204 | 612 | 0,00 | 3,90 | 3,90 | 7,80 | Ежегодное участие в соревнованиях порядка 20 учащихся ДЮСШ (за три года 60 учащихся) |
| 2.13 | Первенство Юга Красноярского края по лыжероллерам (п.Курагино) (МБОУ ДОД "Каратузская ДЮСШ") |  |  |  | 0230204 | 612 | 0,00 | 1,75 | 1,75 | 3,50 | Ежегодное участие в соревнованиях порядка 12 учащихся ДЮСШ (за три года 36 учащихся) |
| 2.14 | Первенство Красноярского края по биатлону (пневматическое оружие) г.Красноярск (МБОУ ДОД "Каратузская ДЮСШ") |  |  | 0230204 | 612 | 56,5808 | 16,95 | 16,95 | 90,48 | Ежегодное участие в соревнованиях порядка 6 учащихся ДЮСШ (за три года 18 учащихся) |
| 2.15 | Открытое первенство города Ачинска по биатлону памяти Алексея Коробейникова" (МБОУ ДОД "Каратузская ДЮСШ") | 0230204 | 612 | 41,728 | 20,00 | 20,00 | 81,73 | Ежегодное участие в соревнованиях порядка 6 учащихся ДЮСШ (за три года 18 учащихся) |
| 2.16 | Открытое первенство города Ачинска по биатлону памяти Алексея Коробейникова" (МБОУ ДОД "Каратузская ДЮСШ") |  |  |  | 0230204 | 612 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ежегодное участие в соревнованиях порядка 6 учащихся ДЮСШ (за три года 18 учащихся) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 4 к Постановлению администрации Каратузского района от 17.12.2014г.№1357-п | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к подпрограмме 4 "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений", реализуемой в рамках муниципальной программы "Развитие системы образования Каратузского района" | | | | |
|  | Перечень мероприятий подпрограммы 4 "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений" муниципальной программы Каратузского района "Развитие системы образования Каратузского района" с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов | | | | | | | | | | |
| № | Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | итого на период |
| Цель: Повышение доступности современного качественного дошкольного образования для детей дошкольного возраста независимо от места жительства и социального статуса семей. | | | | | | | | | | | |
|  | Развитие сети дошкольных образовательных учреждений | всего расходные обязательства | \* | \* | \* | \* | 11087,04210 | 3368,00 | 1800,00 | 16255,04210 |  |
|  | в том числе по ГРБС: Управление образования администрации Каратузского района | 075 | 0709 | \* | \* | 11087,04210 | 3368,00 | 1800,00 | 16255,04210 |  |
| Задачи: 1. Удовлетворение потребностей населения в местах и услугах системы дошкольного образования, через открытие новых мест в ДОУ | | | | | | | | |  |  |  |
| 1 |  | всего расходные обязательства | 075 | \* | \* | \* | 8713,07894 | 250,00 | 150,00 | 8963,07894 |  |
| 1.1 | Удовлетворение потребностей населения в местах и услугах системы дошкольного образования, через открытие новых мест в ДОУ. | в том числе по ГРБС: Управление образования администрации Каратузского района | 075 | 0709 | 0240205 | 612 | 198,00 | 250,00 | 150,00 | 448,00 |  |
| 1.1.1 | Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях и создание условий, позволяющих реализовать основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей. | 0709 | 0240205 | 612 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |  |
| 1.1.2 | Разработка проектно-сметной документации. | 0709 | 0240205 | 612 | 198,00 | 100,00 | 0,00 | 298,00 |  |
| 1.2 | Расходы за счет субсидии на введение дополнительных мест в системе дошкольного образования детей посредством реконструкции и капитального ремонта зданий под дошкольные образовательные учреждения, реконструкции и капитального ремонта зданий образовательных учреждений для создания условий, позволяющих реализовать основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, а также приобретения оборудования, мебели. | 0701 | 0247421 | 612 | 665,46394 | 0,00 | 0,00 | 665,46394 | Открытие дополнительных мест в ДОУ |
| 1.3 | Расходы за счет субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования за счет средств федерального бюджета |  | 075 | 0701 | 0245059 | 612 | 7247,10000 | 0,00 | 0,00 | 7247,10000 |  |
| 1.4 | Софинансирование расходов за счет субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования за счет средств местного бюджета |  | 075 | 0701 | 0240214 | 612 | 602,515 | 0,00 | 0,00 | 602,515 | Открытие дополнительных мест в ДОУ |
| Задача № 2. Обеспечение безопасности воспитанников и работников дошкольных образовательных учреждений путем приведения в соответствие требований надзорных органов | | | | | | | | | | | |
| 2 |  | всего расходные обязательства | 075 | \* | \* | 612 | 1333,96316 | 1856,00 | 1300,00 | 4489,96316 |  |
| 2.1 | Обеспечение безопасности воспитанников и работников дошкольных образовательных учреждений путем приведения в соответствие требований надзорных органов. | всего расходные обязательства | 075 | 0709 | 0240206 | 612 | 1208,96316 | 1856,00000 | 1300,00000 | 4364,96316 |  |
| 2.1.1 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли зданий учреждений образования. | в том числе по ГРБС: Управление образования администрации Каратузского района | 075 | 0709 | 0240206 | 612 | 427,0345 | 300,00 | 0,00 | 727,0345 | Увеличение доли муниципальных дошкольных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций |
| 2.1.2 | Установка оборудования для обеспечения вывода сигнала "тревога" на централизованный пульт. | 0240206 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240206 | 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Приобретение материалов для замены и ремонта полового покрытия, в учреждениях образования. | 0240206 | 612 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 400,00 |
| 2.1.4 | Оснащение технологическим оборудованием и ремонт пищеблоков учреждений образования. | 0240206 | 612 | 58,83 | 300,00 | 0,00 | 358,83 |
| 2.1.5 | Приобретение материалов и оборудования для ремонта хозяйственной зоны учреждений образования. | 0240206 | 612 | 99,00 | 76,00 | 0,00 | 175,00 |
| 2.1.6 | Ремонт локально-вытяжной системы вентиляции в учреждениях образования. | 0240206 | 612 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2.1.7 | Монтаж электрических сетей для подключения аварийных источников питания. | 0240206 | 612 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| 2.1.8 | Приобретение материалов для устройства теневых навесов. | 0240206 | 612 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0240206 | 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.9 | Приведение в соответствие помещения медицинского блока. | 0240206 | 612 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2.1.10 | Приобретение материалов и оборудования для ремонта водоснабжения канализации и отопления в учреждениях образования. | 0240206 | 612 | 103,13058 | 320,00 | 400,00 | 823,13058 |
| 2.1.11 | Приобретение материалов и оборудования для ремонта электрических сетей в ОУ. | 0240206 | 612 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 2.1.12 | Ремонт водоснабжения, канализации и отопления в учреждениях образования. | 0240206 | 612 | 154,00 | 0,00 | 400,00 | 554,00 |
| 2.1.13 | Оборудование и ремонт игровых площадок. | 0240206 | 612 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 2.1.14 | Замена пожарной сигнализации в ОУ |  |  | 0240206 | 612 | 45,96808 | 0,00 | 0,00 | 45,96808 |  |
| 2.2 | Расходы за счет субсидии на денежное поощрение победителям конкурса "Детские сады - детям". |  | 0701 | 0247559 | 612 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |  |
| Задача № 3. Выполнение мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности. | | | | | | | | | | | |
| 3 |  | всего расходные обязательства | 075 | \* | \* | 612 | 1040,00 | 1262,00 | 350,00 | 2652,00 |  |
| 3.1 | Выполнение мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности. | в том числе по ГРБС: Управление образования администрации Каратузского района | 075 | 0709 | 0240207 | 612 | 1040,00 | 1262,00 | 350,00 | 462,00 |  |
| 3.1.1 | Ремонт конструктивных элементов здания учреждений образования. | 075 | 0709 | 0240207 | 612 | 0,00 | 112,00 | 350,00 | 462,00 |  |
| 3.1.2 | Приобретение и замена электрокотла . | 0240207 | 612 | 40,00 | 1150,00 | 0,00 | 1190,00 |  |
| 3.1.3 | Перевод электрокотельных на котельные на твердом топливе (приобретение материалов и оборудования) | 0240207 | 612 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 5 к Постановлению администрации Каратузского района от 17.12.2014 г.№1357-п | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к подпрограмме 5 "Обеспечение жизнедеятельности учреждений подведомственных управлению образования администрации Каратузского района", реализуемой в рамках муниципальной программы "Развитие системы образования Каратузского района" | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень мероприятий подпрограммы 5 "Обеспечение жизнедеятельности учреждений подведомственных управлению образования администрации Каратузского района" муниципальной программы Каратузского района "Развитие системы образования Каратузского района" c указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | итого на период |
| Цель подпрограммы: создание современных, безопасных, комфортных и безаварийных условий жизнедеятельности учреждений, подведомственных управлению образования администрации Каратузского района | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение жизнедеятельности учреждений подведомственных управлению образования администрации Каратузского района | | всего расходные обязательства по подпрограмме | **\*** | **\*** | **\*** | **\*** | 17958,88241 | 4300,00 | 5868,00 | 28126,88241 |  |
| в том числе по ГРБС: Управление образования администрации Каратузского района | 075 | **\*** | **\*** | **\*** | 17958,88241 | 4300,00 | 5868,00 | 28126,88241 |  |
| Задача № 1. Выполнение требований надзорных органов | | | | | | | | | | | |
| 1 |  | всего расходные обязательства по подпрограмме | 075 | \* | \* | 612 | 12244,69249 | 1700,00 | 3300,00 | 27076,39998 |  |
| 1.1 | Выполнение требований надзорных органов. | всего расходные обязательства по подпрограмме | 075 | 0709 | 0250208 | 612 | 2412,98500 | 1700,00 | 3300,00 | 17244,69249 |  |
| 1.1.1 | Монтаж систем охраны и видеонаблюдения в учреждениях образования. | в том числе по ГРБС: Управление образования администрации Каратузского района | 075 | 0709 | 0250208 | 612 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 |  |
| 1.1.2 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли зданий учреждений образования. | 0250208 | 612 | 546,059 | 80,00 | 300,00 | 926,06 |  |
| 1.1.3 | Установка оборудования для обеспечения вывода сигнала "тревога" на централизованный пульт. | 0250208 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.4 | Замена и ремонт полового покрытия в учреждениях образования. | 0250208 | 612 | 548,00 | 520,00 | 2000,00 | 3068,00 |  |
| 1.1.5 | Ремонт системы водоснабжения, канализации и отопления в учреждениях образования. | 0250208 | 612 | 99,00 | 100,00 | 100,00 | 299,00 |  |
| 1.1.6 | Ремонт локально-вытяжной системы вентиляции в учреждениях образования. | 0250208 | 612 | 0,00 | 500,00 | 400,00 | 900,00 |  |
| 1.1.7 | Приобретение материалов и оборудования для ремонта пищеблоков, оснащение технологическим оборудованием учреждений образования. | 0250208 | 612 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 |  |
| 1.1.8 | Оборудование площадок для физкультурно-спортивных игр и отдыха. | 0250208 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.9 | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта. | 0250208 | 612 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 1000,00 |  |
| 1.1.10 | Благоустройство территорий учреждений образования. | 0250208 | 612 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 |  |
| 1.1.11 | Ремонт электропроводки и наружного освещения. | 0250208 | 612 | 297,00 | 0,00 |  | 297,00 |  |
| 1.1.12 | Приобретение материалов и оборудования для монтажа системы охраны и видеонаблюдения в учреждениях образования. |  | 0250208 | 612 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |  |
| 1.1.13 | Приобретение материалов и оборудования для ремонта системы водоснабжения, канализации и отопления в учреждениях образования. |  | 0250208 | 612 | 215,40 | 0,00 | 0,00 | 215,40 |  |
| 1.1.14 | Приобретение материалов и оборудования для ремонта электропроводки и наружного освещения. |  | 0250208 | 612 | 9,826 | 0,00 | 0,00 | 9,826 |  |
| 1.1.15 | Ремонт дымовой трубы. |  | 0250208 | 612 | 54,70 | 0,00 | 0,00 | 54,70 |  |
| 1.1.16 | Ремонт туалетной комнаты в ОУ |  | 0250208 | 612 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |  |
| 1.1.17 | Ремонт полов и стен 2-го этажа в МБОУ ДОД РДЮЦ "Радуга" |  | 0250208 | 612 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |  |
| 1.2 | Расходы за счет субсидии на приобретение и монтаж модульных санитарных узлов и септиков в общеобразовательных учреждениях края с количеством учащихся более 30 человек | 0702 | 0257439 | 612 | 3543,407 | 0,00 | 0,00 | 3543,407 |  |
| 1.3 | Расходы за счет субсидии на проведение реконструкции или капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений Красноярского края, находящихся в аварийном состоянии | 0702 | 0257562 | 612 | 6288,30049 | 0,00 | 0,00 | 6288,30049 |  |
| Задача № 2. Выполнение мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности | | | | | | | | | | | |
| 2 |  | всего расходные обязательства по подпрограмме | 075 | \* | \* | 612 | 5714,18992 | 2600,00 | 2568,00 | 10882,18992 |  |
| 2.1 | Выполнение мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности | всего расходные обязательства по подпрограмме | 075 | 0702 | 0250209 | 612 | 1342,10092 | 2600,00 | 2568,00 | 6260,10092 |  |
| 2.1.1 | Ремонт конструктивных элементов здания учреждений образования | в том числе по ГРБС: Управление образования администрации Каратузского района | 075 | 0702 | 0250209 | 612 | 832,10092 | 2600,00 | 1416,335 | 4848,43592 |  |
| 2.1.2 | Приобретение материалов и оборудования для ремонта конструктивных элементов здания учреждений образования | 0250209 | 612 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |  |
| 2.1.3 | Перевод электрокотельных на котельные на твердом топливе | 0250209 | 612 | 0,00 | 0,00 | 1151,665 | 1151,665 |  |
| 2.1.4 | Монтаж электрических сетей для подключения аварийных источников питания | 0250209 | 612 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |  |
| 2.1.5 | Ремонт кровли ОУ |  |  |  | 0250209 | 612 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |  |
| 2.2 | Расходы за счет субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений | в том числе по ГРБС: Управление образования администрации Каратузского района | 075 | 0702 | 0257746 | 612 | 4318,90 | 0,00 | 0,00 | 4318,90 |  |
| 2.3 | Софинансирование расходов за счет субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета | в том числе по ГРБС: Управление образования администрации Каратузского района | 075 | 0702 | 0250215 | 612 | 53,189 | 0,00 | 0,00 | 53,189 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение № 6 к Постановлению администрации Каратузского района от 17.12.2014г. № 1357-п | | | | |
|  |  |  |  |  |  | Приложение № 2  к муниципальной подпрограмме 7 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" реализуемой в рамках программы "Развитие системы образования Каратузского района" | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы 7 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы "Развитие системы образования Каратузского района" с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, подпрограммы, в том числе ВЦП | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия  (в натуральном выражении), количество получателей |
| (тыс. руб.), годы | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | всего расходные обязательства по программе | \* | \* | \* | \* | 56 839,96457 | 38 792,04 | 44 978,25 | 140 610,25457 |  |
| в том числе по ГРБС: Управление образования администрации Каратузского района | 075 | \* | \* | \* | 37 977,61457 | 35 033,74 | 41 219,95 | 114 231,30457 |  |
| в том числе по ГРБС: администрация Каратузского района | 001 | \* | \* | \* | 18 862,35 | 3 758,30 | 3 758,30 | 26 378,95 |  |
| Задача 1 Организация деятельности аппарата управления и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью | | | | | | | | | | |
| 1 Организация деятельности аппарата управления и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью | всего расходные обязательства | \* | \* | \* | \* | 36 935,71457 | 33 939,74 | 40 125,95 | 111 001,40457 |  |
| в том числе по ГРБС:Управление образования администрации Каратузского района | 075 | 0709 | \* | \* | 36 935,71457 | 33 939,74 | 40 125,95 | 111 001,40457 |  |
| 1.1. Расходы за счет субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | в том числе по ГРБС:Управление образования администрации Каратузского района | 075 | 0709 | 0277564 | 621 | 624,30 | 647,25 | 647,25 | 1 918,80 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
| 1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих подведомственных учреждений | 0270213 | 621 | 3 035,05215 | 2 658,30 | 3 164,30 | 8 857,65215 |
| 0270213 | 611 | 28 815,05978 | 26 383,49 | 32 063,70 | 87 262,24978 |
| 0270213 | 612 | 411,939 | 0,00 | 0,00 | 411,939 | Приобретение основных средств для обеспечения основного вида деятельности в 2014 году в 3 учреждениях (в том числе 3 учреждение - кредиторская задолженность 2013 года) |
| 1.3. Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных районов. | 0270021 | 121 | 3 541,89299 | 3 856,70 | 3 856,70 | 11 255,29299 | Выполнение Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» на территории муниципалитета |
| 0270021 | 122 | 36,708 | 74,00 | 74,00 | 184,71 |
| 0270021 | 244 | 375,21052 | 320,00 | 320,00 | 1 015,21052 |
| 1.4.Расходы за счет субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) |  | 0271021 | 611 | 12,62 | 0,00 | 0,00 | 12,62 |  |
|  | 0271021 | 621 | 75,69 | 0,00 | 0,00 | 75,69 |  |
| 1.5. Расходы за счет субсидии на частичное финансирование(возмещение) расходов на повышение минимальных размеров окладов, ставок заработной платы работникам бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная выплата, с 1 октября 2014 года на 10 процентов |  |  |  | 0271022 | 611 | 1,20636 | 0,00 | 0,00 | 1,20636 |  |
|  |  |  | 0271022 | 621 | 6,03577 | 0,00 | 0,00 | 6,03577 |  |
| Задача 2 Обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории муниципального образования Каратузского района (за исключением случаев, установленных федеральным законодательством) и защиты прав несовершеннолетних. | | | | | | | | | | |
| 2 Обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории муниципального образования Каратузского района (за исключением случаев, установленных федеральным законодательством) и защиты прав несовершеннолетних. | всего расходные обязательства | \* | \* | \* | \* | 19 904,25 | 4 852,30 | 4 852,30 | 29 608,85 |  |
| в том числе по ГРБС:Управление образования администрации Каратузского района | 075 | 0709 | \* | \* | 1 041,90 | 1 094,00 | 1 094,00 | 3 229,90 |  |
| в том числе по ГРБС: администрация Каратузского района | 001 | 0709 | \* | \* | 18 862,35 | 3 758,30 | 3 758,30 | 26 378,95 |  |
| 2.1.Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | в том числе по ГРБС:Управление образования администрации Каратузского района | 075 | 0709 | 0277552 | 121 | 794,00 | 833,70 | 833,70 | 2 461,40 | Своевременное оформление документов для получения субсидий для выполнения функций по опеке и попечительству |
| 0277552 | 122 | 13,8835 | 40,90 | 40,90 | 95,68 |
| 0277552 | 244 | 234,0165 | 219,40 | 219,40 | 672,82 |
| 2.2. Расходы за счет субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета | в том числе по ГРБС: администрация Каратузского района | 001 | 1004 | 0275082 | 412 | 6 600,40 | 1 665,90 | 1 711,80 | 9 978,10 |
| 2.3.Расходы за счет субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств краевого бюджета |  | 0277587 | 412 | 12 261,90 | 2 092,40 | 2 046,50 | 16 400,80 |
| 2.4. Расходы на приобретение земельного участка под жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств местного бюджета | в том числе по ГРБС: администрация Каратузского района | 001 | 1004 | 0270214 | 412 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 7 к Постановлению администрации Каратузского района от 17.12.2014 г.№ 1357-п | | | |
|  |  | Приложение № 8  к муниципальной программе "Развитие системы образования Каратузского района" | | | |
| Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы | | | | | |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма, в том числе ВЦП) | Наименование программы, подпрограммы, в том числе ВЦП | Расходы | | | |
| (тыс. руб.), годы | | | |
| очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Муниципальная программа | "Развитие системы образования Каратузского района" | 156 058,95731 | 155 138,32 | 161 349,53 | 472 546,80731 |
| Цель: Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Каратузского района, поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период. | | | | | |
| Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей | 110 803,10639 | 112 039,83 | 112 039,83 | 334 882,76639 |
| Подпрограмма 2 | Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков | 1 274,94302 | 1 159,50 | 1 159,50 | 3 593,94302 |
| Подпрограмма 3 | Одаренные дети | 825,304 | 803,50 | 803,50 | 2 432,304 |
| Подпрограмма 4 | Развитие сети дошкольных образовательных учреждений | 3 049,47816 | 3 368,00 | 1 800,00 | 8 217,47816 |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение жизнедеятельности учреждений подведомственных управлению образования администрации Каратузского района | 3 808,27492 | 4 300,00 | 5 868,00 | 13 976,27492 |
| Подпрограмма 6 | Кадровый потенциал в системе образования Каратузского района | 81,93838 | 175,00 | 200,00 | 456,93838 |
| Подпрограмма 7 | Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы и прочие мероприятия | 36 215,91244 | 33 292,49 | 39 478,70 | 108 987,10244 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 8 к Постановлению администрации Каратузского района от 17.12.2014 г.№ 1357-п | | | |
|  |  |  | Приложение № 10 к муниципальной программе "Развитие системы образования Каратузского района" | | | |
| Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы "Развитие системы образования Каратузского района" с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, задачи  муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | |
| очередной финансовый год | первый год  планового периода | второй год  планового периода | Итого на период |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Муниципальная программа | Развитие системы образования Каратузского района | Всего | 420993,96958 | 395682,42 | 401893,63 | 1218570,01958 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) | 13847,50 | 1665,90 | 1711,80 | 17225,20 |
| краевой бюджет | 251087,51227 | 238878,20 | 238832,30 | 728798,01227 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 156058,95731 | 155138,32 | 161349,53 | 472546,80731 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей | Всего | 330875,79510 | 344928,18 | 344928,18 | 1020732,15510 |
| в том числе: |  |  |  | 0,00 |
| федеральный бюджет (\*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 220072,68871 | 232888,35 | 232888,35 | 685849,38871 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 110803,10639 | 112039,83 | 112039,83 | 334882,76639 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков | Всего | 3325,04302 | 3315,70 | 3315,70 | 9956,44302 |
| в том числе: |  |  |  | 0,00 |
| федеральный бюджет (\*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 2050,10 | 2156,20 | 2156,20 | 6362,50 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 1274,94302 | 1159,50 | 1159,50 | 3593,94302 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 | Одаренные дети | Всего | 825,304 | 803,50 | 803,50 | 2432,304 |
| в том числе: |  |  |  | 0,00 |
| федеральный бюджет (\*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 825,304 | 803,50 | 803,50 | 2432,304 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 | Развитие сети дошкольных образовательных учреждений | Всего | 11087,04210 | 3368,00 | 1800,00 | 16255,04210 |
| в том числе: |  |  |  | 0,00 |
| федеральный бюджет (\*) | 7247,10 | 0,00 | 0,00 | 7247,10 |
| краевой бюджет | 790,46394 | 0,00 | 0,00 | 790,46394 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 3049,47816 | 3368,00 | 1800,00 | 8217,47816 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение жизнедеятельности учреждений подведомственных управлению образования администрации Каратузского района | Всего | 17958,88241 | 4300,00 | 5868,00 | 28126,88241 |
| в том числе: |  |  |  | 0,00 |
| федеральный бюджет (\*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 14150,60749 | 0,00 | 0,00 | 14150,60749 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 3808,27492 | 4300,00 | 5868,00 | 13976,27492 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 6 | Кадровый потенциал в системе образования Каратузского района | Всего | 81,93838 | 175,00 | 200,00 | 456,93838 |
| в том числе: |  |  |  | 0,00 |
| федеральный бюджет (\*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 81,93838 | 175,00 | 200,00 | 456,93838 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 7 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего | 56839,96457 | 38792,04 | 44978,25 | 140610,25457 |
| в том числе: |  |  |  | 0,00 |
| федеральный бюджет (\*) | 6600,40 | 1665,90 | 1711,80 | 9978,10 |
| краевой бюджет | 14023,65213 | 3833,65 | 3787,75 | 21645,05213 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 36215,91244 | 33292,49 | 39478,70 | 108987,10244 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Администрация Каратузского района ул. Советская, 21, с. Каратузское, Каратузского района Красноярского края.**

**тел/факс (39137) 21-6-95, E-mail:** [**adminkaratuz@krasmail.ru**](mailto:adminkaratuz@krasmail.ru)

**Тираж: 35 экз.**

**Распространяется бесплатно.**

**Главный редактор— Морозов Павел Юрьевич.**