

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2020 с. Каратузское №944-п

О внесении изменений в постановление администрации Каратузского района от 31.10.2013 № 1128-п «Об утверждении муниципальной программы Каратузского района «Развитие транспортной системы Каратузского района»»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Устава муниципального образования «Каратузский район», постановление администрации Каратузского района от 24.08.2020 № 674-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Каратузского района, их формировании и реализации»., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Каратузского района от 31.10.2013 № 1128-п «Об утверждении муниципальной программы Каратузского района «Развитие транспортной системы Каратузского района»».

1.1. В паспорте муниципальной программы Каратузского района «Развитие транспортной системы Каратузского района» в строке «Соисполнители муниципальной программы», строке «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изменить и изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Финансовое управление администрации Каратузского района;  Управление образования Каратузского района. |
| Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования составит 78 327,416 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  краевого бюджета – 5 320,50 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 178,4 тыс. рублей;  2015 год – 0,0 тыс. рублей;  2016 год – 232,8 тыс. рублей;  2017 год – 216,3 тыс. рублей;  2018 год – 216,3 тыс. рублей;  2019 год – 216,3 тыс. рублей;  2020 год – 3694,80 тыс. рублей;  2021 год – 282,8 тыс. рублей.  2022 год – 282,8 тыс. рублей  районного бюджета – 73 006,916 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 2 761,1 тыс. рублей;  2015 год – 3 229, 3 тыс. рублей;  2016 год – 4 765,2 тыс. рублей;  2017 год – 7 711,4 тыс. рублей;  2018 год – 7 134,92 тыс. рублей;  2019 год – 10217,00 тыс. рублей;  2020 год –12 945,196 тыс. рублей;  2021 год – 12 121,4 тыс. рублей.  2022 год – 12 121,4 тыс. рублей |

1.2. В разделе 1 паспорт подпрограммы «Развитие транспортного комплекса Каратузского района», реализуемая в рамках муниципальной программы Каратузского района «Развитие транспортной системы Каратузского района» приложения № 4 к муниципальной программы Каратузского района «Развитие транспортной системы Каратузского района» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период», изложить в редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составит 37520,65857 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  краевого бюджета – 335,3 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 335,3 тыс. рублей;  2021 год – 0,00 тыс. рублей.  2022 год -0,00 тыс. рублей  районного бюджета –37185,35857 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год –12 942,55857тыс. рублей;  2021 год – 12 121,4 тыс. рублей;  2022 год- 12 121,4 тыс. рублей |

1.3. В приложение № 5к муниципальной программе Каратузского района «Развитие транспортной системы Каратузского района» подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Каратузском районе», реализуемой в рамках муниципальной программы Каратузского района «Развитие транспортной системы Каратузского района» в строке «Соисполнители муниципальной программы», в строке «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изменить и изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Финансовое управление администрации Каратузского района;  Управление образования Каратузского района. |
| Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составит 3 927,73743 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  краевого бюджета –3925,10 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год –3359,50 тыс. рублей;  2021 год – 282,8 тыс. рублей.  2022 год—282,8 тыс. рублей  районного бюджета – 2,63743 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год –2,63743 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей.  2022 год – 0,00 тыс. рублей |

1.4. Приложение № 2 муниципальной программы «Развитие транспортной системы Каратузского района» изменить и изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 3 муниципальной программы «Развитие транспортной системы Каратузского района» изменить и изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие транспортного комплекса

Каратузского района» изменить и изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 2 к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Каратузском районе» изменить и изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на А.А. Таратутина, начальника отдела ЖКХ, транспорта, строительства и связи Каратузского района

3. Разместить постановление на официальном сайте администрации Каратузского района с адресом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - [www.karatuzraion.ru](http://www.karatuzraion.ru).

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в периодичном печатном издании «Вести муниципального образования «Каратузский район»».

Глава района К.А.Тюнин

Приложение № 1

к постановлению администрации

Каратузского района от 28.10.2020 № 944-п

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы Каратузского района»

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Каратузского района за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов

( тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус (Муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Очередной финансовый год (2020) | Первый год планового периода (2021) | Второй год планового периода  (2022 | Итого на очередной финансовый год и плановый период | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 |
|  | Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы Каратузского района» | всего расходные обязательства по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | 16 639,996 | 12 404,2 | 12 404,2 | | 41448,396 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Администрация Каратузского района | 901 | Х | Х | Х | 13394,50257 | 12 404,2 | 12 404,2 | | 38202,90257 |
| Финансовое управление администрации Каратузского района | 900 | Х | Х | Х | 3196,12343 | 0,0 | 0,0 | | 3196,12343 |
|  | Подпрограмма 1 | «Развитие транспортного комплекса Каратузского района» | всего расходные обязательства по подпрограмме муниципальной программы | Х | Х | Х | Х | 13277,85857 | 12 121,4 | 12 121,4 | | 37520,65857 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Администрация Каратузского района | 901 | Х | Х | Х | 13277,85857 | 12 121,4 | 12 121,4 | | 37520,65857 |
|  | Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения в Каратузском районе» | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 3362,13743 | 282,8 | 282,8 | | 3927,73743 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Администрация Каратузского района | 901 | Х | Х | Х | 116,644 | 282,8 | 282,8 | | 682,244 |
| Финансовое управление администрации Каратузского района | 900 | Х | Х | Х | 3196,12343 | 0,0 | 0,0 | | 3196,12343 |
| Управление образования администрации Каратузского района | 902 | Х | Х | Х | 49,370 | 0,0 | 0,0 | | 49,370 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Каратузского района от 28.10.2020№ 944 -п

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы Каратузского района»

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Каратузского района (средств районного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Уровень бюджетной системы/источники финансирования | Очередной финансовый год (2020) | Первый год планового периода (2021) | Второй год планового периода (2022) | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| план | план | план | план |
| 1. | Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы Каратузского района» | Всего | 16  639,996 | 12 404,2 | 12 404,2 | 41448,396 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет(1) | 3694,8 | 282,8 | 282,8 | 4 260,40 |
| районный бюджет | 12945,196 | 12 121,4 | 12 121,4 | 37 187,996 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты сельских поселений Каратузского района(2) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 1 | «Развитие транспортного комплекса Каратузского района» | Всего | 13277,85857 | 12 121,4 | 12 121,4 | 37520,65857 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет (1) | 335,3 | 0,0 | 0,0 | 335,3 |
| районный бюджет | 12 942,55857 | 12 121,4 | 12 121,4 | 37185,35857 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты сельских поселений Каратузского района(2) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения в Каратузском районе» | Всего | 3362,13743 | 282,8 | 282,8 | 3927,73743 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет (1) | 3359,50 | 282,8 | 282,8 | 3925,1 |
| районный бюджет | 2,63743 | 0,0 | 0,0 | 2,63743 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| бюджеты сельских поселений Каратузского района(2) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

(1) Учитываются средства краевого бюджета, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в районный бюджет.

(2) Учитываются средства бюджетов сельских поселений Каратузского района в части софинансирования по муниципальной программе Каратузского района.

Приложение № 3

к постановлению администрации

Каратузского района от 28.10.2020 № 944 -п

Приложение № 2

к подпрограмме

«Развитие транспортного комплекса

Каратузского района» 11111111111111111

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | | | | Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) | | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
| ГРБС | | | РзПр | | ЦСР | ВР | Очередной финансовый год (2020) | 1-й год планового периода (2021) | 2-й год планового периода  (2022) | Итого на очередной финансовый год и плановый период (2020-2022) | |  |
| Цель подпрограммы: обеспечения потребности населения в перевозках. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача подпрограммы: повышение доступности транспортных услуг населению | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|  | | Мероприятие Предоставление субсидии в целях компенсации расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажирских перевозок по маршрутам | | Администрации Каратузского района | 901 | | | 0408 | | 1210012010 | 811 | 12 942,55857 | 12 121,4 | 12 121,4 | 37185,35857 | |  |
| 2 | | Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Красноярского края, связанных с компенсацией юридическим лицам(за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам, части фактически понесенным затратам на топливо и(или) электроэнергию на движение, проведение профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного состава общественного транспорта в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции вызванной 2019nC0V | | Администрации Каратузского района | 901 | | | 0408 | | 1210074020 | 811 | 335,30 | 0,00 | 0,00 | 335,30 | |  |
| Итог: по подпрограмме:: | |  |  | | |  | |  |  | 13277,85857 | 12 121,4 | 12 121,4 | 37 520,65857 | |  |
|  | В том числе | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | | |
|  | ГРБС 1 | | Администрация Каратузского района | | 901 | |  | |  | |  | 13277,85857 | 12 121,4 | 12 121,4 | 37 520,65857 |  | | |

Глава Каратузского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-К.А. Тюнин

Приложение № 4

к постановлению администрации

Каратузского района 28.10.2020 № 944-п

Приложение № 2

к подпрограмме «Повышение

безопасности дорожного

движения в Каратузском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) | | | | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | | очередной финансовый год  (2020) | 1й год планово  го периода  (2021) | 2 й год планового периода  (2022) | | Итого на очередной финансовый год и плановый период (2020-2022) | |  | |
| Цель подпрограммы: обеспечение дорожной безопасности | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача подпрограммы:  повышение комплексной безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 77 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | |
| 1. | | | Мероприятие 1  Расходы на реализацию мероприятий направленных на повышение безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Администрация Каратузского района | | 901 | 0409 | 122R310601 | 244 | | 116,644 | 282,8 | 282,8 | | 682,244 | | Предупреждение ДТП с участием пешеходов | |
| Финансовое управление администрации Каратузского района | | 900 | 0409 | 122R310601 | 540 | | 1537,22343 | 0,0 | 0,0 | | 1537,22343 | |
| 2. | | | Мероприятие 2  Расходы за счет средств субсидии на обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Финансовое управление администрации Каратузского района | | 900 | 0409 | 122R374270 | 540 | | 1658,90 | 0,00 | 0,00 | | 1658,90 | | Предупреждение ДТП с участием пешеходов | |
| 3 | | | Расходы за счет субсидии на проведение мероприятий , направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении. | Управление образования администрации Каратузского района | | 902 | 0702 | 122R373980 | 244 | | 5,170 | 0,00 | 0,00 | | 5,170 | | Предупреждение ДТП с участием детей | |
| Управление образования администрации Каратузского района | | 902 | 0702 | 122R373980 | 612 | | 44,2 | 0,00 | 0,00 | | 44,2 | |  | |
|  | Итого по  по программе | | |  | | | | | | | 3362,13743 | 282,8 | 282,8 | | 3927,73743 | |
|  | | В том числе: | |  | | | | | | |  |  |  | |  |  | | |
|  | | ГРБС 1 | | Финансовое управление администрации Каратузского района | | | | | | | 3196,12343 | 0,0 | 0,0 | | 3 196,12343 |
|  | | ГРБС 2 | | Администрация Каратузского района | | | | | | | 116,644 | 282,8 | 282,8 | | 682,244 |
|  | | ГРБС 3 | | | Управление образования администрации Каратузского района | | | | | 49,370 | | 0,0 | 0,0 | 49,370 | |  | | |

Глава Каратузского района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.А. Тюнин